1. WPROWADZENIE        	 5

1.1 Jakość oprogramowania		 6

2. MODELE CYKLU ŻYCIA OPROGRAMOWANIA	9

- Model wodospadowy	9

- Model ewolucyjny	11

- Prototypowanie	12

- Formalne transformacje	13

- Montaż z gotowych elementów	13

- Realizacja przyrostowa	14

- Model spiralny	15

- Podsumowanie	16

3.	FAZA STRATEGICZNA	18

- Decyzj e strategiczne	18

- Harmonogramowanie	19

4.	SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA	21

4.1	Proces formułowania wymagań	21

- Formularz zapisu wymagań funkcjonalnych	23

- Hierarchia wymagań funkcjonalnych	24

- Diagramy przypadków użycia	24

- Formalne specyfikacje	24

- Specyfikacje algebraiczne	24

- Specyfikacje bazujące na modelu	27

4.2	Walidacja wymagań i prototypowanie	29

5.	PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA	|30

- Jakość projektu	32

- Analiza i projektowanie obiektowe	35

- Historia standaryzacji	39

- Przegląd ogólny UML	40

- projektowanie z wykorzystaniem notacji UML	40

- Diagramy przypadków użycia		41

- Diagramy klas	45

- Diagramy sekwencji	56

- Diagramy współdziałania	61

- Diagramy zmian stanów	65

67 70 71 76 79 80 90 90 92 96 99

5 2 8 1 Strukturalizacja diagramów zmian stanów
5 2 8 2 Historia w diagramach zmian stanów
5 2 9 Diagramy czynności
5 2 10 Model implementacyjny
5 2 11 Diagram wdrożeniowy
5 2 12 Wzorce projektowe
5 3 Analiza i projektowanie strukturalne
5 3 1 Diagram przepływu danych
5 3 2 Narzędzia specyfikacji procesu
5 3 3 Diagram związków encji	^

- Diagram przejść stanów	^

- Diagram struktury	100

102
6. TESTOWANIE	102

105 107 109

6.1	Testowanie defektów	104
611 Testowanie funkcjonalne                                            W^

- Testowanie strukturalne

- Testowanie interfejsów

112 113

- Testowanie stresowe

- Testowanie porównawcze

- Testowanie integracyjne

- Testowanie wątków	F^^^

7.	NIEZAWODNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	114

- Testowanie statystyczne

- Modelowanie niezawodności

- Techniki programowania dla systemów o dużej niezawodności 117

8.	ESTYMACJA KOSZTÓW OPROGRAMOWANIA 121

Lfc 8 • 1 Model COCOMO	123

- Model COCOMO 2	*'	*	125

- Szacowanie czsu trwania projektu	*2°

9.	UDOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI	130

9.1 CMM model dojrzałości procesu	131

# LITERETURA	!	132

1. Wprowadzenie

Pod koniec lat sześćdziesiątych miał miejsce tzw. kryzys oprogramowania. Wiele realizowanych wówczas projektów programowych kończyło się fiaskiem, a ceny realizowanego wówczas oprogramowania rosły bardzo szybko (około 12% na rok) przy zmniejszających się cenach sprzętu. Przyczyny upadku wielu realizowanych pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych projektów programowych to:

-	duża   złożoność   produkowanych   systemów,   nowe   dziedziny
zastosowań,

niepowtarzalność poszczególnych przedsięwzięć,

-	niesystematyczny proces budowy oprogramowania, trudności w
ocenie stopnia zaawansowania prac programistycznych,
pozorna łatwość wytwarzania i dokonywania poprawek (np. 100
linii w 1 dzień, 1000 linii w 10 dni ?).

Zdano sobie sprawę, że ulepszenia w procesie produkcji oprogramowania mogą przynieść duże korzyści ekonomiczne. Pomysłów na poprawę procesu produkcji oprogramowania szukano w innych naukach inżynieryjnych np. u inżynierów mechaników (ang. mechanical engeneering) czy inżynierów budowy dróg i mostów (ang. civil engeneering). Powstająca dziedzina, poprzez analogie z tymi naukami, została nazwana ang. software engeneering, a w języku polskim przyjął się termin inżynieria oprogramowania. Celem inżynierii oprogramowania (ang. software engineering) jest:

poszukiwanie   i   wdrażanie   metod   oraz   technik   produkcji

programów o wysokiej jakości,
I	-    produkcja w sposób najbardziej efektywny.

Ocena, czy oprogramowanie jest wysokiej jakości, jest sprawą subiektywną.

Oprogramowanie wysokiej jakości na pewno powinno spełniać następujące

warunki:	|gj

działać   zgodnie   z   wymaganiami   określonymi   przez   specyfikację

projektową,

być tak szybkie, wydajne i funkcjonalne jak oczekuje użytkownik, dać się łatwo pielęgnować (korekcja i modyfikacja), -     posiadać pełną dokumentację użytkową i projektową, która umożliwia

spełnienie poprzednich postulatów. Inżynieria oprogramowania     dotyczy  oprogramowania tworzonego przez zespoły, a jej zasady są wykorzystywane w rozwoju systemu, zawiera aspekty techniczne i nie- techniczne, występują w niej podejścia formalne i praktyczne. Inżynieria oprogramowania oferuje:

techniki i narzędzia ułatwiające pracę nad złożonymi systemami,

W systematyzuje proces produkcji oprogramowania tak, by ułatwić jego U monitorowanie i planowanie,

metody wspomagające  analizę  nieznanych  problemów  i  ułatwiające wykorzystywanie wcześniejszych doświadczeń.

tożynieria oprogramowania zajmuje się:

snosobami prowadzenia przedsięwzięć informatycznych,

"    gikami szacowania kosztów, harmonogramowama,
metodami analizy i projektowaniat systemów,
technikami zwiększania niezawodności oprogramowania,
sposobami testowania systemów, szacowania niezawodności,	I

sposobami przygotowywania dokumentacji technicznej i użytkowej,

.    procedurami kontroli jakości,

-	technikami pracy zespołowej.

Inżynieria oprogramowania jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, a jej sukces i rozwój jest powodowany: \**ą rozwojem metodyk,

-	rozwojem narzędzi CASE (ang. Computer Aided Software Engineering)
wspierających cały proces produkcji oprogramowania,

edukacją - wydziały na uczelniach, kierunki kształcenia

-	doświadczeniami praktycznymi,

[-«. pracami naukowymi, których rezultaty prezentowane są na szczeblu I   krajowym, europejskim czy ogólnoświatowym.

1.1 Jakość oprogramowania

Ocena jakości oprogramowania jest sprawą subiektywną Model Mc CalTa dzieli kryteria oceny jakości na grupy związane:

- ze sposobem działania oprogramowania,

- z możliwością zmian i poprawek w programie,

- z mobilnością oprogramowania.	I

Ad. a)

Kryteria związane ze sposobem działania oprogramowania mogą dotyczyć oceny następujących cech:

-	pnzyjazność - dotyczy projektu interfejsu z użytkownikiem,

zpieczenstwo - kontrola uprawnień dostępu oraz odporność na skutki nieprawidłowej obsługi, "    wydajność,

poprawność - stopień realizacji wymagań, kompletność i logiczność

-	SS^28"^ <^^aze sp^kacją

^twounosc - odporność na błędy, sposoby reakcji na nie.

Ad.b)	\*A

Kryteria oceny związane z możliwością wprowadzania zmian i poprawek w

programie mogą dotyczyć oceny cech takich jak:

- pielęgnowalność - stopień przystosowania programu do działań zmierzających do{ jego poprawienia, modyfikacji, rozszerzania, adaptowania do nowych wymagań,	I

- elastyczność - możliwości rozbudowywania oprogramowania o nowe funkcje oraz uniwersalność zaimplementowanych rozwiązań,

- testowalność - przystosowanie oprogramowania do procesu testowania, tzn. jego struktura, dokumentacja.

Ad. c)	■."■"•;.	|

Kryteria oceny związane z mobilnością oprogramowania mogą dotyczyć oceny cech takich jak:

- przenośność   -   zdolność   do   łatwego   uruchamiania  na  innych  (niż środowisko projektowe) systemach,

- uniwersalność - odnosi się do możliwości wykorzystania istniejącego oprogramowania lub jego fragmentów do konstrukcji innych systemów, otwartość - stopień przystosowania programu do współpracy lub wymiany informacji z innymi systemami komputerowymi.

Powyżej opisane pożądane cechy oprogramowania powinny być brane pod uwagę w projekcie oprogramowania. Problem jest osiągnięcia optimum, gdyż niektóre z wyżej wymienionych cech są sprzeczne. Decyzja co optymalizować, jakie są priorytety poszczególnych cech powinna być ustalona z klientem - np. lepszy interfejs użytkownika to zwykle spadek efektywności. Wzrost niezawodności oprogramowania może powodować spadek efektywności, jednak zawsze priorytet niezawodności powinien być wyższy niż efektywności ze względu na następujące powody:

- Sprzęt jest coraz szybszy, tańszy, ważniejsza jest wygoda pracy użytkownika.

- Zawodne oprogramowanie będzie unikane przez użytkowników niezależnie od tego jak jest efektywne.

- Są zastosowania (ang. safety -critical systems), gdzie koszt błędu systemu może znacznie przekraczać koszt samego systemu a koszty ludzkie nie są do zaakceptowania.

- System zawodny trudno jest ulepszyć, poprawić. System niezawodny można stroić, lokalizować przyczyny opóźnień.

5.	Nieefektywność powoduje, że program wykonuje się dłużej, jednak jego
I    skutki można przewidzieć. W zawodnym systemie skutki pracy mogą byc

trudne do przewidzenia, błędy w projekcie mogą prowadzić do katastrofy.

6.	Zawodne systemy mogą powodować utratę danych.

7

Niezawodność programowania zależy od:

"    p°P^ości odwzorowania projektu w implementację, l    jawności elementów i ich złożenia.  ^

Kluczem do niezawodności oprogramowania jest specyfikacja.

Koszt

Niezawodność Rys. 1.1 Koszt oprogramowania a niezawodność

Specyfikacje niepełne - nie określają co się ma dziać, gdy wystąpi błąd, decyzja spoczywa na programiście i często nie jest właściwa. Specyfikacje formalne powinny prowadzić do bardziej niezawodnych systemów, ale ze względu na trudności ich tworzenia, nie wiemy czy one rzeczywiście odzwierciedlają oczekiwania użytkownika.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pytania kontrolne	oj

Czym zajmuje się inżynieria oprogramowania ?

Jakie są cechy oprogramowania wysokiej jakości ?

Jakie można stosować kryteria oceny oprogramowania ?

Od czego zależy niezawodność oprogramowania ?

Jakie cechy oprogramowania są związane z jego działaniem ?

Co oferuje inżynieria oprogramowania ? 7.   Dlaczego    ważniejsza   jest    niezawodność    oprogramowania,

efektywność ?

niz

2. Modele cyklu życia oprogramowania

Modele cyklu życia oprogramowania pokazują, jak można organizować proces
produkcji oprogramowania.	piuucs

2.1 Model wodospadowy

Model wodospadowy (ang. waterfall) zaproponowany prawdopodobnie przez Royce w 1970 był pierwszym sposobem ma organizowanie procesu produkcji oprogramowania. Inne nazwy tego modelu to model kaskadowy czy liniowy. Przez analogię do prowadzenia prac inżynieryjnych wprowadzono fazy:

-	specyfikacji wymagań (określenie funkcji systemu),

- projektowania oprogramowania (ang. design),

- implementacji (ang. implementation, coding), - testowania,

- użytkowania i pielęgnowania. Przejście do kolejnej fazy następuje po zamknięciu, zakończeniu fazy aktualnej. W praktyce stosowane są jednak nawroty do wcześniejszych faz np. pewne problemy implementacyjne mogą występować ze względu na braki w projekcie, należy się wówczas wycofać do fazy projektowania, ale braki w projekcie mogą być spowodowane brakami w specyfikacji. Im więcej faz będzie obejmował nawrót, tym większe będą koszty jego przeprowadzenia. Model wodospadowy może być stosowany do produkcji systemów, dla których można przygotować dokładną specyfikację wymagań, gdyż koszt usunięcia błędów popełnionych we wczesnych fazach, a zauważonych w fazach późniejszych, jest bardzo wysoki. W produkcji oprogramowania zgodnie z modelem wodospadowym, kontakty z klientem są podczas specyfikacji wymagań, a następnie podczas instalacji systemu. Występuje długa przerwa w kontaktach z klientem podczas której mogą zmienić się jego oczekiwania. Jeżeli czas produkcji systemu będzie długi, to może dojść do sytuacji, w której system nie spełnia oczekiwań użytkowników, czyli nie przejdzie walidacji. W modelu wodospadowym możliwa jest weryfikacja systemu, czyli sprawdzenie, czy spełnia on specyfikację.

W modelu można także wyróżnić inne fazy, nakładające się na niektóre z wyżej

wymienionych (rys. 2.1):	. i   I ••

-	strategiczna - podejmowanie decyzji, wymaga ogólnego określenia runKcj

systemu,

-	analizy - budowany jest logiczny model systemu,	|
dokumentacji.

Określanie Projektowanie  Implementa        Testowanie      Praca

u	,	cja	Pielęgnowanie

wymagań	m	^i^^^i^

Dokumentacja

Faza

strategiczna   Analiza

Rys. 2.1 Model wodospadowy

Określenie,   jaki   jest    koszt    realizacji    poszczególnych    faz    modelu wodospadowego, jest zagadnieniem trudnym.

| Wymagania i | projekt | Implementacja | Testowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| systemy sterowania, systemy operacyjne systemy naukowe systemy biznesowe | 46% 33% 44% 44% | 20% 17% 26% 28% | 34% 50% 30% 28% |

Tab. 2.1 Procentowe koszty realizacji faz modelu wodospadowego

W tabeli 2.1 przedstawiono dane dotyczące różnych typów systemów pochodzące sprzed kilku lat W aktualnie produkowanych systemach rośnie udział kosztu testowania, dla wielu systemów przekracza 60% kosztu produkcji całego systemu, a dla pewnych dochodzi nawet do 80%.

Mimo, że model wodospadowy został zaproponowany wiele lat temu, jest nadal stosowany przy produkcji systemów, dla których można przygotować dokładne wymagania i których czas produkcji nie jest zbyt długi. Jest to model bardzo „lubiany" przez kierowników projektów ze względu na narzucenie kolejności wykonywania prac i łatwość zarządzania przedsięwzięciem (planowanie, ^rmonogramowanie, monitorowanie). Każda faza modelu wodospadowego

S^hM2^ W "fizycznie" istnieJe> czymś co dostarcza się klientowi (ang. e). W tab. 2.2 przedstawiono rezultaty faz modelu wodospadowego.

Fg-yą modelu wodospadowego
^ngHzg_wymagań

Specyfikacja systemu

Projektowanie architektury

Projektowanie interfejsów

Projektowanie jednostek

Kodowanie

Testowanie jednostek

Testowanie modułów

Testowanie integracyjne

Rezultat

Studium wykonalności, „zgrabnej wymagania

Dokument opisujący wymagania

Funkcjonalna specyfikacja systemu, plan testów akceptacyjnych, szkic podręcznika użytkownika

Specyfikacja architektury, testy systemowe

Specyfikacja interfejsów, testy integracyjne

Projekt szczegółowy, testy jednostkowe

Kod programu

Raport testowania jednostkowego

Raport testowania modułów

Raport testowania integracyjnego, podręcznik użytkownika

Testowanie systemowe

Testowanie akceptacyjne

Raport testowania systemowego

System i dokumentacja

Tab. 2.2 Rezultaty faz modelu wodospadowego

2.2 Model ewolucyjny

Model ewolucyjny (ang. exploratory programming) inaczej odkrywczy jest stosowany w przypadkach, gdy określenie dokładnych wymagań klienta nie jest możliwe (np. systemy sztucznej inteligencji, nowe dziedziny zastosowań). Ideą modelu ewolucyjnego jest opracowanie pracującego systemu bardzo szybko i oddanie sytemu w użytkowanie. Klient pracując „odkrywa" nowe potrzebne mu funkcje. Następują szybkie modyfikacje systemu, dostosowujące go do nowych wymagań. Modyfikacje trwają dopóki system nie będzie odpowiadał klientowi lub okaże się, że nie da go się adoptować (rys.2.2).

Systemy w -ten sposób tworzone mają bardzo zagmatwaną strukturę. Wprowadzenie każdej kolejnej zmiany jest coraz trudniejsze, może się nawet okazać, że nie będzie można jej przeprowadzić. Ze względu na konieczność szybkiej produkcji nowej wersji systemu nie tworzy się dokumentacji i w związku z tym metoda ta nie gwarantuje możliwości pielęgnowania systemu. Konieczność bardzo szybkiej produkcji systemu wymaga użycia specjalnych j środowisk produkcji (RAD), czy języków programowania takich jak np. Lisp, Prolog.

Zaletą modelu ewolucyjnego jest możliwość stosowania nawet w przypadkach kłopotów z określeniem wymagań klienta. Przy produkcji oprogramowania j według tego modelu, nie ma weryfikacji (sprawdzenia czy spełnia wymogi), gdyż wymagania zmieniają się wielokrotnie. Metodę te można stosować w przypadku systemów małych (np. poniżej 100000 linii kodu) czy średnich (np.

11

noniżej 500000 linii kodu) o krótkim czasie życia. Często metodą tę stosuje się do opracowania prototypu operacyjnego na którym przez jakiś czas pracują Użytkownicy, a w tym czasie buduje się dobrze zorganizowany system.

Opracowanie specyfikacji

Budowa systemu

Użytkowanie systemu

Rys. 2.2 Model ewolucyjny

2.3 Prototypowanie

W przypadku braków w specyfikacji, trudności w określeniu wymagań, nieporozumień między klientem a projektantami stosuje się szybkie prototypowanie (ang. rapid protyping). Prototypowanie przebiega w następujących krokach:

- ogólne określenie wymagań prototypowanego systemu,

- opracowanie szybko działającego prototypu,

- weryfikacja prototypu przez klienta,

- określenie szczegółowych wymagań.

rototyp^ pozwala  na  demonstrację  pracującego   systemu,   a  także  daje możliwości szkolenia, zanim zostanie zbudowany pełen system. Bardzo często

!!?5^ Slę prototyP interfejsu użytkownika korzystając z generatorów interfejsów użytkownika.

u oWa prototypu odbywa się za pomocą programowania ewolucyjnego, wy orzystuje się gotowe komponenty, stosuje się niepełną realizację, języki wysokiego poziomu,.

2.4 Formalne transformacje

Po definicji wymagań systemu zapisuje sieje w języku formalnym. Podlegają one serii automatycznych przekształceń do programu, a następnie wykonuje się integrację systemu i testowanie.

Bardzo znanym przykładem takiego podejścia do realizacji systemu jest proces Cleanroom zastosowany po raz pierwszy w IBM w 1987 (Mills et al. Selby et al.) następnie modyfikowany w 1994 (Linger), 1999 (Prowell). Proces ten polega na przyrostowej realizacji oprogramowania, każdy stopień realizuje się i pokazuje jego poprawność za pomocą podejścia formalnego. Nie ma w tym procesie testowania ukierunkowanego na wykrywanie defektów, a testowanie systemu ukierunkowane jest na wyznaczenie parametrów niezawodnościowych systemu.

Inna znana metoda to metoda B (Wordsworth 1996) polegająca na zapisie wymagań w notacji matematycznej i automatycznych transformacjach do wykonywalnego kodu. Efektywność kodu w ten sposób uzyskanego jest jednak niska. Niezawodność systemów uzyskanych metodą formalnych transformacji jest bardzo wysoka, gdyż brak jest błędów przy transformacjach. Stosuje sieją do produkcji systemów wymagających dużej niezawodności, bezpieczeństwa. Nie jest to metoda powszechnie stosowana. Formalne specyfikacje wymagają dużych umiejętności zespołu. Nie wszystkie wymagania można formalnie wyspecyfikować np. nie można formalnie wyspecyfikować interfejsu użytkownika.

2.5 Montaż z gotowych elementów

W większości realizowanych projektów ponownie wykorzystuje się kod wcześniej zrealizowany (ang. reuse), często po jego modyfikacjach. W ostatnich latach coraz częściej firmy produkujące oprogramowanie sięgają do „gotowego" kodu, gdyż przyśpiesza to czas produkcji i obniża koszty. W montażu z gotowych elementów (ang. reuse, off-shell programming) korzysta się z gotowych, dostępnych komponentów i tworzy się integrujący je.   Często   komponenty   te   są  systemami   dostarczającymi określone   funkcje   np.   formatowanie   tekstu,   obliczenia   numeryczne, nazywane są one systemami COTS ang. Commercial Off The Shelf. Proces     produkcji     oprogramowania     z     zastosowaniem     gotowych komponentów przebiega w następujących krokach:

Specyfikacja wymagań. -    Analiza     komponentów     -     poszukiwanie     komponentów

spełniających fimkcje systemu, zwykle komponenty spełniająj

tylko część wymagań.

ii

do Izo

.    Modyfikacja    wymagań	dostosowanie    wymagań

znalezionych komponentów, w przypadku wymagań bardzl
istotnych dla systemu, dla których nie znaleziono komponentów
poszukiwanie rozwiązań alternatywnych.
Projektowanie systemu z komponentami zaprojektowanie
połączeń" między komponentami, ewentualne zaprojektowanie
kodu realizującego wymagania, dla których komponenty nie
były dostępne.	vy      .	| f'

Realizacja systemu i integracja implementacja i testowanie zaprojektowanego kodu i integracja komponentów. Zaletami montażu z komponentów są wysoka niezawodność, redukcja kosztów przyśpieszenie dostawy. Systemy w ten sposób realizowane mogą jednak nie w pełni realizować wymagania klienta. Mogą również wystąpić w przyszłości kłopoty z modyfikacją systemu np. nowe wersje komponentów mogą być niedostępne.

2.6 Realizacja przyrostowa

Przedstawione w rozdz. 2.1- 2.5 modele procesu produkcji oprogramowania mają wady i zalety, nadają się do produkcji różnego typu oprogramowania. W przypadku dużych systemów należy stosować różne metody dla różnych części systemu. Często podczas produkcji dużych systemów zmieniają się wymagania i należy się do nich dostosować.

Realizacja przyrostowa   (ang. incremental development) polega na realizacji
systemu w skończonej, zaplanowanej  liczbie kroków (rys.2.3).  Proces
produkcji rozpoczyna się od zgrubnego określenia wymagań systemu. Określa
się także priorytety poszczególnych wymagań. Przygotowuje się    projekt
ogólny systemu i przypisuje się wymagania do kolejnych iteracji.
Wybiera się funkcję do realizacji opierając się na określonych wcześniej
priorytetach, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie klienta, przydatność dla
ialszych funkcji czy łatwość realizacji.  Dla  wybranej   funkcji  systemu
się jej dokładną specyfikację, projekt, następuje implementacja i
warne. Dostarcza się klientowi zrealizowaną część systemu. Podczas, gdy
acuje przygotowuje się następną iterację realizującą kolejną funkcje
li    lzacja każdeJ fankcji może przebiegać według innego modelu,
sposobu realizacji systemu jest możliwość jego wczesnego
Podczas produkcji systemu jest częsty kontakt z klientem, nie
klienta H	W$& wyprodukowania sytemu nie spełniającego oczekiwań

kodu) '  1K lteracJe nie Powinny być zbyt długie (np. do 20 000 linii odwamJ    Hi konkretne  funkcje.  Czasem mogą być problemy z rwaniem funkcji systemu na właściwej wielkości iteracje. Często trudno

jest określić wspólne fragmenty poszczególnych iteracji. Dodatkowy wysiłek jest związany z realizacją fragmentów systemu (pisanie szkieletów nieistniejących jeszcze modułów).

w.

Określanie wymagań

[THImujo

KO-^

fcHj-J

OJp(XOl(A,     k&Ls

]AJ  Ł

tL*t    i

:"	'ćL&tĄ&łćk

iteracje

i

Projekt

Implementacja

Dostarczenie części syst.

Testy

Rys. 2.3 Model iteracyjny

2.7 Model spiralny

Model spiralny procesu produkcji zastał zaproponowany przez Boe^'* ?
1988 roku. Każdy cykl spirali (rys. 2.4) reprezentuje fazą procesu prod^cj.
Najbardziej wewnętrzna spirala może być studium wykonalności, nas. w
dotyczyć specyfikacji wymagań, następna projektu itp.
Każda spirala składa się z czterech sektorów:	«n<i7ukiwanie

1.	Określenie      celów,      identyfikacja      ograniczeń,      P°sz

alternatywnych rozwiązań.	.      „baniami redukcja

- Analiza ryzyka związanego z proponowanymi rozwiąJ^ budowa ryzyka np. w przypadku ryzyka związanego z wym g prototypu.	.       •  /Q najmniejszyni

- Po określeniu ryzyka wybiera się najlepsze rozwiązanie ^

ryzyku).

4.   Planowanie następnej spirali, podjęcie decyzji dotyC2ącej kontynuacji.

Opracowanie alternatyw, identyfikacja i redukcja ryzyka

Określenie celów

alternatyw,

ograniczeń

Konstrukcja, walidacja

Planowanie następnej fazy

Rys. 2.4 Model spiralny

W modelu spiralnym można włączać inne modele. Np. prototypowanie można zastosować do wykrycia braków w wymaganiach, formalne specyfikacje do budowy fragmentów systemu, dla których są wymagane bardzo wysokie parametry niezawodnościowe, a model wodospadowy dla podsystemów o dobrze określonych wymaganiach.

2.8 Podsumowanie

W rozdziałach 2.1-2.7 przedstawiono różne modele procesu produkcji
c^S°Wania5 dostosowane do różnych sytuacji. Jednym z ważnych
XZ! Pu°CeSU Pr°dukcji Jest m<>żhWość obserwowania postępu
^? Prac/ tMode1^ w których każda czynność (faza) kończy się
P^^TSf*801 d0kumenta- "W* oo fizyczde istóeje, czyli
modele:	mamy dobrą obserwowalność przebiegu produkcji, są

ych   transformacji   (każda   transformacja   kończy   się ciokumentem, raportem),

y (w każdym segmencie spirali powstaje dokument).

podczas produkcji oprogramowania metodą montażu z gotowych komponentów możliwość obserwowania postępu produkcji jest gorsza, nie powstaje tyle dokumentów co np. w modelu wodospadowym, nie jest celowe dokumentowanie użytych gotowych komponentów. Najmniejsza możliwość obserwowania procesu produkcji jest w modelu ewolucyjnym, podczas szybko wykonywanych zmian kolejnych wersji systemu nie tworzy sie_ dokumentacji.

Pytania kontrolne	^

i    Wady i zalety modelu wodospadowego.

- jakie są „deliverable" w modelu wodospadowym ?

- Kiedy można stosować model wodospadowy ?

- Jakie są wady i zalety modelu ewolucyjnego rozwoju oprogramowania ? 5_   Kiedy stosuje się prototypowanie ?

6   Dla jakiego typu oprogramowania stosuje się formalne specyfikacje ?

- Na czym polega montaż z gotowych komponentów.

- Objaśnij iteracyjny model produkcji oprogramowania.

- Jakie są sektory w modelu spiralnym ?

- W jakich modelach procesu produkcji oprogramowania zajmujemy się

analizą ryzyka?

- Jakie są fazy w modelu wodospadowym ?

- Na czym polega walidacja ?

- Na czym polega weryfikacja?

- Jaki procent kosztów produkcji oprogramowania może stanowić testowanie ?

- Na czym polega prototypowanie ?

- Jakie są zalety stosowania formalnych transformacji ?	mnAp]u

- Jakie kryteria wyboru funkcji do realizacji możemy stosować w modelu

- wS^rmodelach procesu produkcji oprogramowania mamy możliwość dobrego obserwowania przebiegu ?

3. Faza strategiczna

•   na jest wykonywana zanim zostanie podjęta decyzja o realizacji
Faza strateg!       -^      0   jest  ona  wykonywana   zarówno  w  przypadku I
projektu próg1;        aWianego przez klienta (negocjacje), przed przystąpieniem
oprogramowania	adku oprogramowania rynkowego, gdy rozważana i

do przetargu jak i    py	programu czy nowej wersji programu.	I

P^^^^ZLL^c^ to:

Sienie celów przedsięwzięcia z punktu widzenia klienta,	I

;    Jesienie   zakresu       oraz   kontekstu   przedsięwzięcia,   jego

oS^ok^eślenie wymagań, zgrubna analiza i projekt systemu,

- propozycja kilku możliwych sposobów realizacji,

- oszacowanie kosztów,	I I          -    analiza rozwiązań,

- prezentacja wyników, korekcja,

I	-    określenie wstępnego harmonogramu oraz przedstawienie struktury

zespołu realizującego,

-	określenie standardów zgodnie z którymi odbędzie się realizacja.  I

3.1 Decyzje strategiczne

W fazie strategicznej podejmowane są bardzo ważne decyzje:
H	-    wybór   modelu,    zgodnie    z    którym    będzie    realizowane

przedsięwzięcie,
I	-    wybór technik stosowanych w fazach analizy projektu,

-	wybór środowiska implementacji,

I	-    wybór narzędzia CASE,	i

określenie stopnia wykorzystania gotowych komponentów,

■	podjęcie decyzji o współpracy z innymi producentami i/lub
Ro	zatrudnieniu ekspertów zewnętrznych.

ProTOz^J1* k?ka,możIiwych rozwiązań, analizuje ich zalety i wady.

którychlZ^V^Powinay ^ Poprzedzone określeniem ograniczeń, przy

nŁtęW21^ będzie real^wane takich jak:
b   ^ymalne nakłady finansowe,	I

I    d°stępny personel,

■	d°stępne narzędzia	I
-    ośnieżenia czasowe.

JX

I	szyokosc pracy (szczególnie gdy przetargi),

zaangażowanie kluczowych osób ze strony klienta, uchwycenie całości systemu.

3j Harmonogramowanie

ie strategicznej oraz w dalszych fazach realizacji projektu ustala się ^        czasowe    dla    poszczególnych    zadań,    czyli    wykonuje    się y nogramowanie. Projekt lub część projektu, dla której wykonujemy harmo   £ ^ dzieli się na zadania. Dla każdego z zadań określa się czas harmonogr    '^^g do jeg0 wykonania. Podział na zadania powinien być 0XT ^konany, by między zadaniami było mało zależności. Brak zależności • Hzv zadaniami umożliwia zrównoleglenie wykonywania zadań oraz wa czas realizacji całego projektu. Zadania powinny być niezbyt duże np. sie realizacji nie krótszym niż tydzień, ale także nie przekraczającym ° ^aca    Kierownik projektu wykonuje podział na zadania w oparciu o "Ticie i swoje doświadczenie. Określenie czasu trwania czy   kosztów ZLfcii poszczególnych zadań jest trudne. Należy być przygotowanym na Sne sytuacje  niespodzianki. Produktywność nie jest proporcjonalna do £7bv osób realizujących zadanie, a dodanie nowych osób do projektu, który S opóźniony tylko zwiększy jego opóźnienie. Podczas realizacji projektu hannonogramy   wielokrotnie   są   modyfikowane,   toteż   wygodnie   jest koTsta! z narzędzi wspomagających, pozwalających na przedstowianie sSleżności aktywności, wykresów. Tabela 3.1 przedstawia przykładowe zależności i czasy trwania zadań projektu.

zadanie

Zl

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Zll

Czas trwania (dni)

8

15

15

10

10

20

25

15

7

Zależności

Zl

Z2,Z4

Z1,Z2

Zl

Z4

Z3.Z6

Z9

\ab. 3.1 Tabela zależności zadań	gające

Na podstawie tabeli zależności zadań, narzę^ ynarys. 3.1. harmonogramowanie przygotowuje sieć zależności zadań pok * ścieżka Grubą linią na rys. 3.1 pokazano ścieżkę krytyczną (najdhizejmvają ^ od punktu począlkowego do końcowego), określającą czas trw.

i»nek   zadania   leżącego   na   tej   ścieżce   spowoduje
Alenie jakiegokoiwe	zadania, nie leżące na ścieżce krytycznej

f widoczne sątakze z

i

Rys.3.1 Sieć zależności zadań

Pytania kontrolne

- Jakie czynności wykonywane są w fazie strategicznej ?

- Jakie decyzje są podejmowane w fazie strategicznej ?

- Jakie czynniki są istotne dla sukcesu w fazy strategicznej ? "™BjflB jj.na czym polega harmonogramowanie.

feż^^iytyczna ?

4. Specyfikacja oprogramowania

Analiza wymagań  (ang.  reąuirements analysis) jest to określenie usług dostarczanych przez system i ograniczeń w jakich ma on pracować. p0    przeprowadzeniu     analizy,     wymagania     należy     udokumentować, otrzymujemy wówczas tzw. specyfikację wymagań. Problemy, które należy wziąć pod uwagę podczas analizy wymagań:

różne grupy użytkowników mogą mieć rozbieżne wymagania, priorytety,   1

ci co finansują, zwykle nie użytkują systemu.

Specyfikacja wymagań jest wykonywana na różnych poziomach abstrakcji dla:

- podejmujących decyzje finansowe,	I

- implementujących.

Istotna jest korelacja między tymi specyfikacjami.

Definicja wymagań jest to w języku naturalnym określenie usług systemu (w sposób zrozumiały dla potencjalnych użytkowników i zarządzających kontraktem) i ograniczeń w jakich ma pracować, a specyfikacja wymagań ma postać bardziej formalnej notacji określającej usługi systemu szczegółowo, w sposób zrozumiały dla projektantów systemu i załogi technicznej klienta.

4.1 Proces formułowania wymagań

Dokument określający wymagania jest bardzo ważny, stanowi podstawę

kontraktu na dostawę oprogramowania. Dokument ten określa co system ma

robić, nie opisuje jednak w jaki sposób i powinien być:

-    kompletny - określać wszystko co system ma robić,

■    spójny - wymagania nie mogą być w konflikcie.

Cechy dokumentu określającego wymagania wg. Heninger'a (1980):

określa zewnętrzne zachowanie systemu,

określa ograniczenia implementacyjne,	m

•	jest łatwy do zmian,
zawiera przyszłość systemu,

^wiera akceptowalne odpowiedzi na niepożądane zdarzenia, informacje są precyzyjne i łatwe do znalezienia.

Studium wykonalności

Raport wykonalności

Potrzeba systemu

Raport potrzeb

Dokument

opisujący

wymagania

jSpecyfikacja iwymagan

[Specyfikacja [systemu

r

Specyfikacja projektu

Rys. 4.1 Proces formułowania wymagań

jadowa struga <^f*	systómu, jego umiejscowienie w

elementami systemu i środowiskiem zewnętrznym.

- Wymagania funkcjonalne - opis dostarczanych usług systemu.

- Sprzęt    -    opis    minimalnych,^ optymalnych    konfiguracji sprzętowych, ewentualnie definiuje sprzęt specjalny.

- Bazy danych - określenie, czy system korzysta z zewnętrznych baz danych i jakich.

-	Wymagania niefunkcjonalne - opis ograniczeń w jakich system

ma pracować.

-	Informacje  pielęgnacyjne   -   opisuje   przewidywane   zmiany
powodowane zmianami sprzętowymi, potrzebami użytkownika.
Słownik - definicja użytych terminów z dziedziny problemu.

-	Indeksy

Struktura dokumentu definicji wymagań i specyfikacji wymagań może być

Sd^^ko^gańma "**** P°dczas  Produkcji,  gdyż  zmienia  się ^.użytkownicy, zmieniają się wymagania. Dokument powinien byc owalny, by na bieżąco wprowadzać zmiany w ymaganich.

BH^B^H są to usługi oczekiwane przez użytkownika (bez

Wymagani   niefunkcjonalne   są  to  ograniczenia  w jakich  system  ma pracować, standardy jakie spełnia np.

czas odpowiedzi, *&. zajętość pamięci,

niezawodność. Wymagania niefunkcjonalne mogą być w konflikcie z wymaganiami funkcjonalnymi (np. przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny powoduje wzrost czasu odpowiedzi). Wymagania niefunkcjonalne można wyrażać w języku naturalnym. Dla wielu wymagań niefunkcjonalnych można podać konkretne wartości i miary np. dla.:

szybkości - czas odpowiedzi użytkownika, liczba przetworzonych

transakcji w sekundzie,

łatwości użycia - czas szkolenia, liczba ekranów pomocy, -    niezawodności  - dostępność  systemu,  średni  czas pomiędzy

błędami,	częstotliwość        pojawiania        się        błędów,

prawdopodobieństwo błędu żądanej usługi,

przenośności - liczba systemów na których działa programowanie,

procent zależnych od systemu instrukcji.

Wymagania funkcjonalne powinny być:

- pełne, czyli zawierać wszystkie wymagania użytkownika,

- spójne, nie sprzeczne.

Dla dużych systemów przygotowanie kompletnego i spójnego dokumentu definicji wymagań wymaga wielu iteracji. Istnieje wiele metod opisu wymagań np. w postaci formularzy, diagramów przypadków użycia, metod formalnych.

4.1.1 Formularz zapisu wymagań funkcjonalnych

Formularz zapisu wymagań funkcjonalnych zawiera zazwyczaj pozycje opisujące jedno wymaganie - funkcję systemu. Poniżej pokazano przykład dla frakcji „dodaj węzeł", jednego z wymagań funkcjonalnych systemu edytora

dfe projektowania:

Nazwa junkcji - dodaj węzeł.

°pis - dodaje węzeł do istniejącego projektu, użytkownik wybiera typ

wCzła, a jego pozycję poprzez przesunięcie kursora, dodany węzeł staje się

węzłem aktualnym. ]    5a?e wejściowe - typ węzła, pozycja węzła, identyfikator projektu.

Źródło danych wejściowych - typ węzła i pozycja węzła są podawane przez

^ytkownika, identyfikator projektu brany jest z bazy danych.

Wyjcie - baza projektów. mil   Wym<*gania- graf projektu.

.	Warunek wstępny-otwaity projekt wyświetlony na ekranie użytkownika.

.	Warunek końcowy       do projektu jest dodany na wskazanej pozycji    i

I	wybrany typ w<?zła-

.	Efekty uboczne -brak.

4.U Hierarchia wymagań funkcjonalnych

Wymagania fimkcjonalne można ustawiać w hierarchii np.

Funkcja nadrzędna fi	I
funkcja fi.1

funkcja fi .2	1
funkcja fi .2.1

funkcja fi .2.2	I

I	funkcja fi .3	I

4.1.3	Diagramy przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia (use case) wprowadzone przez I.Jacobson'a w
1993. Pokazują przypadki użycia systemu dla różnych grup użytkowników.
Diagramy przypadków użycia są omówione w rozdziale 5.2.4.	I

4.1.4	Formalne specyfikacje	1

Formalne specyfikacje są dokładne, jednoznaczne, ale duży jest koszt nauczenia zespołu tworzenia i posługiwania się taką specyfikacją. Nie wszystkie wymagania możnaw sposób formalny wyspecyfikować.

Specyfikacje formalne można podzielić na dwa typy:

- Algebraiczne	I

- Bazujące na modelu.	1

4.1.4.1 Specyfikacje algebraiczne

W specyfikacjach algebraicznych obiekt jest specyfikowany jako zbiór relacji

«tey operacjami na tym obiekcie. Po raz pierwszy specyfikacja algebraiczna

prowadzona była przez Guttag'a w 1977 do specyfikacji abstrakcyjnych

- OBJ ffuuis   sPecyflkacJach algebraicznych są notacje sekwencyjne:

- Larch (Guttag.. 1985)/	I oraz notacje aspółbieme: Lotos (Bolognesi, Brinksma 1987) \

24	I

poniżej   podano   przykładową   organizację   specyfikacji   algebrze
przykład takiej specyfikacji dla współrzędnych kartezjamkieh. Specyfikacja
algebrwcma określa operacje na obiekcie i. specyfikujc je podając relacje
miedzy n****- Składa się z dwóch części:
)	sygnaturowej - zawierającej operacje i ich parametry,

aksjomaty cznej - zawierającej definicje operacji.	K

Można tworzyć nowe typy dziedziczące operacje i aksjomaty istniejących już typów i dodając nowe operacje i aksjomaty.

nazwa specyfikacji

sort <nazwa> imports <lista nazw>

opis w języku naturalnym sort i operacji Nazwy i typy parametrów operacji zdef. Aksjomaty

Np. Współrzędne kartezjanskie

sort Coord

imports Integer, Boołean;

Specyfikacja def. Coord - reprezentujący współrzędne kartezjanskie. Operacje zdefiniowane dla Coord to X, Y, które obliczają atrybuty oraz Eq porównująca 2 obiekty typu Coord.

Create (Integer, Integer) -> Coord;
X (Coord) -> Integer;	1

Y (Coord) -> Integer,	I

Eq (Coord,Coord) -> Boolean;

X(Create(x,y)) = x;	i

Y (Create(x,y)) = y;	|

Eq(Create(xl,yl),Create(x2,y2)) = ((xl=x2) and (yl=y2))

Błędy w operacjach można wyspecyfikować dodając operacje undefined (w ^lementacji ftinkcja error).

Tworząc specyfikacje algebraiczne wykonuje się następujące czynności:
'•   Strukturalizacja specyfikacji (wybór typów abst^	4

25

genetyczne.

•  cnecyfikacji, określenie, czy ma ona parametry

2	Nazwanie *v>     wrzenia, modyfikacji, inspekcji.   |

3	W^^J^^aopengL	1 U     «

4.	Nieformatoas^y      J  ^^	^

5.	Definicja sKiauiu ^ o^eślenie semantyki operacji poprzez określenie
6^   Definicja ^?^ zawsze spełnione dla różnych kombinacji operacji. ,■%

Poniżej pokazano

sort Lista] imports Integer

E2££b-» p««- *"»"-* "***"* *lis,y'

77"""kZ Hńrei elementy są dodawane na końcu, a usuwane

^fiSK*a c-s dodaJe element * **
^Sf^	** Head *** pocz*ekowy

element listy a Tail usuwa pierwszy element z listy.

Create -> List

Cons (List,element) -> List Head (List) -> element Lenght(List) -> Integer Tail (List)-> List

Head (Create) = undefined exception (empty list)

Head (Create (L,v)) = if L = Create then v else Head (L)

Lenght (Create) = 0

Lenght (Create (L,v)) = Lenght (L) + 1

Tail (Create) = Create

Tail (Cons (L,v)) = if L = Create then Create else Cons (Tail (L),v)

W specyfikacji algebraicznej często używa się rekursji. W powyższym przykładzie występuje ona w definicji operacji Tail. Operacja Tail jest ^ehniowana na pustej liście, a potem rekursywnie na liście niepustęj, rekursja sarJOńJ^ hSta jest pusta' Przy specyfikacji rekursywnej warto jest "M fnT5na-!Wm P^^^- Na przykład dla specyfikacji listy:

Con   c™ 21 4))'5) = Cons <Cons <Tail «3»> 4>' 5> =

Cont S^^^008 ([])'3))' 4>' 5> = Cons (Cons <LCm**1>4)'5) =

4.M.2 Specyfikacja bazująca na modelu

Specyfikacja bazująca na modelu (ang. model based) może być stosowana dy system modelowany jest takimi obiektami jak zbiory, funkcje  Istnieią

techniki sekwencyjne np.:

VDM ( Viena Deftnition Method - Jones 1980,1986), i    Z (Zed) (Abrial 1980, rozwijany w Oxford Hayes 1986, Spivey 1990) oraz współbieżne.

Poniżej przedstawiono przykład specyfikacji za pomocą Z-schematów. Dla Z-schematów są dostępne programy do tworzenia i sprawdzania specyfikacji. Specyfikacja w Z jest pewną liczbą schematów. Każdy schemat wprowadza określonego typu nazwę i definiuje predykaty dla tej nazwy. Schematy mogą być prezentowane w grafice. Są "bloczkami" do budowy innych schematów.

Z schemat

Wprowadza specyfikację obiektu,  określa jego zmienne, ustawia relacje między nimi.

np.:

pojemnik	nazwa

zawartość: N	sygnatury

pojemność: N

zawartość <= pojemność	predykat schematu

Z-schematy:

- Można "składać" schematy tak by dziedziczyły sygnatury, predykaty.

- Można określać

operacje wejścia	nazwa?: N

operacje wyjścia	nazwa!: N

- Jeśli nazwa schematu jest poprzedzona grecką literą A (delta schemat) oznacza to, że jedna lub więcej wartości zmiennych stanu zostanie zmienionych przez operacje. Dla wszystkich zmiennych wprowadzonych w schemacie można wprowadzić także zmienną' określającą zmienioną wartość zmiennej.

- Jeśli nazwa schematu jest poprzedzona grecką literą S (Xi schemat) oznacza to, że wartości zmiennych stanu nie zostaną zmienione prz operacje (zmienna1 nie zmieniona).	,• h Można korzystać  z  funkcji,  także takich, które nie dla .ws^^ dozwolonych wejść (dziedzina) mają określone wartości wyjścia (pa

Są operatory pozwalające na działania na dziedzinie.

-	Jeśli istotna jest kolejność to można użyć sekwencji (seąuence).

li" -   iri^    JMK

Przykład

Kolejny schemat:

ws

kaźnik

lampka: {on, off}

odczyt: N	.

niebezpieczny_poziom. w

~pka = on <* odczyt < niebezpieczny_poziom

Dwa zdefiniowane już schematy wskaźnik i pojemnik można użyć w %W kolejnego, zbiornik, jako jego części składowe. Zmienne stanu schematów (odczyt, zawartość) użyte są do połączenia obu schematów.

zbiornik

pojemnik wskaźnik

odczyt = zawartość pojemność = 4000 niebezpiecznyjpoziom = 40

Schemat zbiornik, poprzedzony literą A, oznaczającą, że zmienne stanu tego schematu mogą zostać zmienione, jest „budulcem" dla schematu napełnianie_OK.

napełnianie OK

A zbiornik ilość?: N

zawartość + ilość? < pojemność zawartość' = zawartość + ilość

Schemat zbiornik D0Dr~ H

schematu nie moea zn t?     ny       ą S ' oznaczaJ^c^ że zmienne stanu tego

>stac zmienione, jest użyty w schemacie przepełnienie:.

Popełnienie

zbiornik

ilość?: N tf: seq char

pojemność < zawartość + ilość?	^	r2

t! = „niewystarczająca pojemność zbiornika - napełnianie skasowane"

Następnie schematy przepełnienie    oraz napełnianie^OK są połączone w definicji schematu napełnianie.

napełnianie

napełnianie__OK u przepełnienie

4.2 Walidacja wymagań i prototypowanie

Błędy w wymaganiach są bardzo kosztowne, trudne do poprawienia gdy zostaną wykryte po dostarczeniu systemu. Koszt ich usunięcia jest znacznie większy niż błędów implementacyjnych.. Prototypowanie jest bardzo użyteczne do określenia wymogów systemu, walidacji (sprawdzenia, że spełniają oczekiwania użytkownika). Recenzowanie, przegląd wymagań (ang. reviewing) przeprowadzane przez zespół (strona klienta i strona produkująca) polega na wielokrotnym czytaniu dokumentu w poszukiwaniu błędów, braków. Jeżeli wymagania są wyrażone w języku formalnym to można użyć narzędzi automatycznych do sprawdzenie spójności, kompletności.

Pytania kontrolne	|

1.	Jakie   czynności   wykonywane   są   przy   algebraicznej   specyfikacji

oprogramowania ?

2.	Z jakich części składają się Z-schematy ?

3-	Jakie są typy się Z-schematów ?

4-	Co to są wymagania funkcjonalne ?

~;   P°dąj przykłady wymagań niefunkcjonalnych.	y|

6.   W jaki sposób można specyfikować wymagania funkcjonalne ?

7-	Jakie są wady i zalety specyfikacji formalnych ?	..

8-	Podaj kroki jakie musimy wykonać' przystępując do formalnej specyWcacji
wymagań.

5. projektowanie oprogramowania

poprzez

Projektowanie jest to    proces tworzenia   nauczyć się go można

doSczenie/studiowanie istniejących systemów.

S wykonywane przy projektowaniu	L

- Studiowanie  i  zrozumienie  problemu,  badame  problemu z różnych

- S^e wS^związań i ich ocena (wady, zalety).

- Opis każdej abstrakcji użytej w rozwiązaniu.

Tworzenie modelu oprogramowania jest procesem iteracyjnym

Specyfikacja wymagń

Architektura systemu

Specyf. oprogram.

Specyf. interfejsu

Specyf. komponentu

Specyf. danych

Czynności procesu projektowania

Specyf. algorytmów

Produkty procesu projektowania

Rys. 5.1 Czynności i produkty procesu projektowania

r^^^	Pokazano   czynności   i   produkty   procesu   projektowania

opro^nowania. Czynności oznaczone cyframi 1-6 oznaczają:

doS^81116 architektuiy - wyodrębnienie pod-systemów i ich relacji,

2.    Specyfikacja    abstrakcji    -    dla    każdego    podsystemu    SDecv*w
dostarczanych usług i ograniczeń pracy.	p^ynicacja

I  3.   Projektowanie interfejsu dla każdego podsystemu, dokumentacja	i

- Projektowanie komponentu - usługi przyporządkowane poszczególnym komponentom, projekt interfejsu komponentu.

- Projektowanie struktur danych używanych w systemie.

- Projektowanie algorytmów dostarczających usługi.

Metody projektowania są to rady, wskazówki, notacje graficzne, prowadzące do powstania projektu sensownego. Stosowanie się do nich nie gwarantuje, że powstanie sensowny projekt.

W projektowaniu można wyróżnić dwa podejścia:

1.	podejście funkcjonalne, strukturalne:

W podejściu funkcjonalnym, strukturalnym system jest modelowany jako transformacje danych. Zaczyna się od wysokiego poziomu, stopniowo ulepsza się w projekt bardziej szczegółowy. Przykłady metod strukturalnych:

- Structured Design (Constantine, Yourdon 1979), Structured System Analysis (Gane, Sarson 1979),

- Jackson System Development (Jackson 1983),	I

- Wamier-Orr (Warnier 1977),

- step-wise refinements (Wirth 1971,1976).

2.	podejście obiektowe	I
W podejściu  obiektowym   system jest  widziany jako  zbiór obiektów,
powiązanych relacjami. Obiekty komunikują się przekazując komunikaty.
Mają atrybuty, zbiory operacji np.metody Coad Yourdon, Booch, Rumbaugh,
Jacobson,..,

Na rys. 5.2 pokazano schematycznie kompilator w ujęciu funkcjonalnym a na rys. 53 w ujęciu obiektowym.

Analizator składni

kod wynikowy wsk. błędów

Wyprowadź błędy

Program źródłowy atom

Genarator kodu

komunikaty o błędach

Rys. 5.2 Kompilator w ujęciu strukturalnym

Program źródłowy

i

Strumień atomów

Włóż symbol

Tablica symboli

Sprawdź

Daj symbol

Buduj

Gramatyka

1

Drzewo składni

T

Komunikat o błędzie

Generuj kod

Kod wynikowy

Rys. 5.3 Kompilator w ujęciu obiektowym

5.1 Jakość projektu

Nie ma obiektywnej metody stwierdzającej jaki projekt jest dobry. Jednak dobry" projekt to projekt: spełniający specyfikację,

32

pozwalający na produkcję efektywnego kodu,

posiadający "pożądane" własności np. daje si^ łatwo pielęgnować.

System daje się łatwo pielęgnować gdy: -    jest spójny,

ma mało powiązań, .    jest łatwo adaptowalny.

Poziomy spójności Constantine & Yourdon(1979):

1.	przypadkowa,

w

w

- logiczna  (elementy  wykonujące podobne  funkcje  są zgrupowane jednostce),

- czasowa (elementy aktywowane w tym samym czasie są zgrupowane jednostce),

- proceduralna (elementy w jednostce tworzą sekwencję sterującą)

- komunikacyjna (elementy pracują na tych samych danych wejściowych lub produkują dane wyjściowe),

- sekwencyjna (wyjście jednego elementu jest wejściem następnego)

- funkcyjna (każda część jest konieczna do wykonania funkcji jednostki).

Powiązania - zależności

Systemy silnie powiązane to takie, w których jednostki są zależne jedna od drugiej np. pracują na wspólnych danych lub wymieniają informacje sterujące (rys. 5.4).

| ■ ■■ A |  |  | ■ i |
| --- | --- | --- | --- |
|  | iii |  |
| D |  | c |
|  |  |  | i |

Rys. 5.4 Silna zależność

Niski stopień zależności - reprezentacji informacji zamknięta w jednostce. Jeśli nie jest to możliwe to dostęp do danych wspólnych poprzez odrębną jednos

Rys. 5.5 Słabe zależności

Wykonując modyfikacje powinniśmy rozumieć działanie jednostki systemu. Dla łatwości rozumienia istotne są:

- złożoność jednostki (ale także stosowane nazwy..)

- jakość dokumentacji.

Adaptowalność możliwa jeśli projekt jest: dobrze udokumentowany,

-	spójny,

o niewielkim stopniu zależności między elementami.

Pytania kontrolne

- Jakie    czynności    wykonywane     są    w    procesie    projektowania oprogramowania ?

- Wymień typy spójności.

- Jakie są cechy dobrego projektu ?

4.	Objaśnij dlaczego silne zależności są niepożądane w projektach ?
p.   Kiedy system daje się łatwo pielęgnować?

f>.   Co wpływa na łatwość rozumienia jednostki f

5.2 Analiza i projektowanie obiektowe

Analiza systemu koncentruje się na zrozumieniu systemu oraz znal   i
odpowiednich  rozwiązań.   Według  V.   Weinberg'a     analiza  systemu^
badaniem problemów, celów, wymagań, priorytetów i ograniczeń wynikaiarSI
ze środowiska wraz z szacowaniem kosztów, zysków i wymagań czasowi h
celu wypracowania pierwszych propozycji rozwiązań.	w

W  większości   firm   produkujących   oprogramowanie   istaieie   etaT^  • ,
„analityk". Analitycy biorą udział w:	J    stanowisko

.    analizie wymagań,

weryfikacji rozwiązań,
-    ocenie technicznej projektu wstępnego i szczegółowego,	I

.    walidacji i weryfikacji oprogramowania. Określają także wytyczne co do zasad pielęgnowania systemu.

Analiza obejmuje sfery:

- problemu (co ma być wykonane),

- wykonalności (czy realizacja jest możliwa),

- ekonomiczną (jakie będą koszty i zyski realizacji).

V  Przy analizie złożonych problemów warto stosować:

-	Abstrakcję czyli ignorować nieistotne aspekty, skoncentrować się
na istotnych.

Abstrakcję proceduralną - dowolną operacje dająca określony
I	efekt można traktować elementarnie, w rzeczywistości może być

ona realizowana przez operacje niższych poziomów.

- Abstrakcję danych - definiować typ danych w sensie operacji dotyczących obiektów tego typu, z ograniczeniem takim, że wartości tych obiektów mogą być modyfikowane i odczytywane tylko za pomocą tych operacji.

- Ukrywanie informacji - każdy składnik programu powinien ukrywać pojedyncze decyzje projektowe. Interfejs modułu jest tak projektowany, aby jak najmniej odsłaniać sposób jego wewnętrznej

I	pracy.	. ^	^j_.

-	Dziedziczenie  - mechanizm wyrażania podobieństwa między

klasami, ułatwiający definiowanie klas |<Mm§«M| zdefiniowanych. Opisuje podział na cechy ogólne . szczegółowe, wyrażając atrybuty i usługi w hierarchii klas.

- Skojarzenia czyli łączenie idei.	# .   /^llintó/cześć,

- Skaiowalność pozwalającą zastosować I^^H posługiwać się "dużym" korzystając z opisu fragmentu.	■

Powszechnie znanymi cechami modelu obiektowego są: .    abstrakcja, .    enkapsulacja,

- modulamość,

- hierarchia.	.    .	.       ,.,..,

Cechy te są zbieżne z wyżej wymienionymi podejściami, korzystnymi w analizie złożonych systemów. W obiektowo zorientowanym projektowaniu system jest widziany jako zbiór współdziałających obiektów. Obiekt może zawierać pewne dane, ma indywidualność i stan, ma zbiór operacji dostępu do danych i stanu oraz modyfikacji. Obiekty komunikują się ze sobą przekazując komunikaty, które mogą inicjować wykonanie pewnych operacji obiektu. Komunikacja może być asynchroniczna lub synchroniczna. Obiekty mogą działać równolegle lub sekwencyjnie. Mogą być one definiowane bezpośrednio, lub poprzez pewien "wzorzec", czyli klasę.

Obiektowe podejście do projektowania maksymalizuje ukrywanie informacji, może prowadzić do systemów bardzo spójnych, o mniejszym stopniu zależności elementów niż podejście funkcjonalne. Realizacja projektu obiektowego może być sekwencyjna lub równoległa. Najłatwiej ją wykonać w języku obiektowym, ale możliwa jest także realizacja w językach strukturalnych. Operacje w językach obiektowych mogą być zaimplementowane jako metody, w innych mogą być procedurami lub funkcjami.

Zaletami metody obiektowej są:

wyeliminowane  wspólne   obszary   danych   (komunikacja   odbywa  się poprzez przekazywanie komunikatów),.

łatwa modyfikowalność obiektów, reprezentacja informacji jest wewnątrz nich, zmiany są lokalne i nie wpływają na inne obiekty,

możliwość  podjęcia  decyzje   o   implementacji   sekwencyjnej   czy równoległej nie we wczesnej fazie projektowania.

Obiekty, ze względu na role jakie pełnią, mogą być podzielone na następujące

typy:

Aktor - aktywny, pracuje, steruje innymi, sam nigdy nie jest sterowany.

- Serwer - sam innymi nie steruje, dostarcza usługi.

- Agent - obie role, pracuje na innych, inne na nim.

Operacje (oferowane usługi) obiektu można podzielić na kategorie: modyfikator - zmiana stanu obiektu, selektor - operacja dostępu do stanu, bez zmiany stanu, iterator - pozwala na dostęp do wszystkich części obiektu w pewnej dobrze określonej kolejności,

I     .    konstruktor - tworzy obiekt i/lub inicjuje jego stan .    destruktor - zwalnia stan obiektu i/lub niszczy obiekt

Wszystkie metody i podprogramy związane z obiektem tworzą nmtokra m •
zachowanie obiektu definiuje rolę, jaką obiekt może pełnić w S-u i!
wypełnia swoje zobowiązania.	1CWC» J^

^  Analiza obiektowa przebiega zazwyczaj w następujących krokach-

- Znajdowanie - identyfikacja obiektów,

- Organizowanie obiektów,

- Opis interakcji,

- Definicja operacji obiektu,	9

- Definicja wnętrza obiektu.

Kroki te mogą być wykonywane iteracyjnie.

W Ad 1. Znajdowanie - identyfikacja obiektów

Ważny podmiot (rzeczownik) z dziedziny problemu jest dobrym kandydatem na obiekt. Obiekty można podzielić na następujące typy:

aktywne - pasywne

fizyczne - konceptualne

chwilowe - stałe

prywatne - publiczne

część - całość

ogólne - specjalizowane

V Ad 2. Organizowanie obiektów

Przy organizowaniu obiektów należy odpowiedzieć na pytania:

- Jakie są cechy wspólne klas/obiektów i na tej podstawie utworzyć hierarchię dziedziczenia.

- Które obiekty współpracują ze sobą i na tej podstawie utworzyć powiązania

I        między obiektami,	T,

-	Które obiekty są częścią innych obiektów i na tej podstawie określić j

obiekty typu część - całość.

Które obiekty są zależne od siebie.	||

Ad 3. Opis interakcji	1    e 1|

I   Dla przykładów użycia systemu  (use case) opisuje się różne scei^~      .
przebiegu. Z tych scenariuszy wynika, które obiekty, i w jaki S^^^H
komunikować, czego obiekty oczekują po sobie. Na tej poas
określić, interfejsy obiektów oraz, które obiekty są częścią innych.	■

n i

V  Ad 4. Definicja operacji obiektu

ma

Dla operacji zidentyfikowanych w kroku 3 należy określić „co" obiekt . wykonywać. Jeśli operacje okażą się złożone to można identyfikować nowe obiekty.

v,   Ad 5. Definicja wnętrza obiektu	,

Zdefiniowane w kroku 4 operacje należy zannplementować, wybrać właściwe algorytmy, typy danych przechowywanych w obiekcie.

\J  Metody  zorientowane   obiektowo   zaczęły  powstawać  pod  koniec  lat osiemdziesiątych, ich bujny rozwój to połowa lat dziewięćdziesiątych, a

; koniec   lat   dziewięćdziesiątych   to   czynności   standaryzujące.   Poniżej

\ zamieszczono wykaz bardziej znanych metod: OOD Booch 1991

Object Oriented System Analysis (OOS A) Shlaer Mellor 1988 OMT Object Modelling Techniąue - Rumbaugh et al. 1991 (1987) OOA/OOD Coad & Yourdon 1991 OOSE (I. Jacobson)

HOOD 1989 (ffierarchical 0-0 Design) Responsibility Driven Design - Wirfs-Brock et al 1990 OORASS (0-0 Role Analysis, Synthesis & Structuring) - Reenskang et al. 1990

OOSD (0-0 Structured Design) - Wasserman et al 1989,1990

OSA ( 0-0 System Analysis ) - Embley et al 1992
1-...        OBA (Object Behavior Analysis) - Gibson 1990
1 -	Synthesis Page-Jones & Weiss 1989

Ib.;..       Fussion(HP)
Ł"t'        Merise (Francja)
I -	UML (Unified Modelling Language) 1997

I Pytania kontrolne

1 •	Na czym polega analiza ?

2.	Jakich sfer może dotyczyć analiza ?

I 3.	Co warto stosować przy analizie złożonych problemów ?

ą.	JT?1166 kroki analizy obiektowej.

5-	Jakiego typu mogą być obiekty ?

6>	Jaklemogą być typy operacji?

\y  5.2.1 Historia standaryzacji

I      W 1989 było około dziesięciu obiektowych metod proiekw

w 1994 stosowanych już było około pięćdziesięciu metod^M 1-faUzy' znanymi i najczęściej stosowanymi metodami były metody   omt   I* Modelling Techniąue (Rumbaugh i inni), OOD - Obiect Ow 7r? ject (Booch),  OOSE       Object  Oriented  Software  EngineerinT^ ^ Fussion,   czy obiektowa metoda Coad'a iYourdon'a. Metody oSow' różniły  się  „widzeniem    projektowanego  systemu,  ale  także  not graficzną używaną dla sporządzenia modelu systemu   Projekt sv t zrobiony   w  jednej   notacji   był   mało   zrozumiały   dla   proiektentów korzystających z innej notacji. Narzędzia CASE (Computer Aided Software Engineering) często wspierały wiele metod. W końcu rokud994 Rumbaugh i Booch, autorzy konkurencyjnych metod OMT i OOD, znaleźli się wspólnie w firmie   Rational,  produkującej   narzędzia  CASE  do  projektowania obiektowego. W październiku 1995 udało im się zdefiniować połączoną I   metodę Unified Method version 0.8. W czerwcu 1996, po dołączeniu do firmy Rational Ivara Jacobsona, powstała kolejna, rozszerzona wersja Unified Method version 0.9. Uzgodnione wersje Unified Method były wspierane przez narzędzia CASE firmy Rational. Z narzędzi tych korzystało I   i nadal korzysta, wiele dużych firm produkujących oprogramowanie takich jak np. DEC, Hewlett-Packard, IBM, Unisys, Microsoft, Oracle, Texas Instr., Rarional. Po dyskusji do Unified Method wprowadzono zmiany i pod nazwą UML   - ang. ^Unified Modelling Language wersja 1.0 w styczniu 1997 przedłożono do standaryzacji do OMG (Object Management Group). I   W (1997 rozszerzona grupa partnerów, Andersen Cons. Ericsson, Platinium Tech. spowodowała wprowadzenie kolejnych zmian i we wrześniu 1997 UML w wersji   1.1   został zaakceptowany przez OMG jako standard ogólnoświatowy. Kolejne wersje UML były akceptowane w czerwca 19 I   wersja 1.2, w 1999ft wersja 1.3, obecnie obowiązuje wersja 1.5 (odrnarca 2003) lecz jużódŹOOł trwają prace nad wersją 2.0. UML przyjął się bardzo szybko i wyparł inne metody obiektowe. Podstawowe składniki UML V   zostały zaczerpnięte z innych metod np.:

- pojęcie podsystemu, kategorie podsystemów - Booch i   -    przykłady użycia - Use Case - Jacobson

- pojęcie asocjacji - Rumbaugh	1 i   "    pojedyncze klasy, obiekty - kompozycje - Embley	I

- opisy operacji, numerowanie komunikatów - Fusion	■ diagramy stanów    - Harel

- warunki przed i po operacji - Meyer	,   odell

- dynamiczna klasyfikacja, nacisk na znaczenie zdarzeń -

- cykle życia obiektów - Shlaer - Mellor.

'rsj

5.2.2 Przegląd ogólny UML

Modelowanie oprogramowania wymaga rożnych punktów widzenia podczas

™7du oprogramowania. Znajomość UML a pozwala tworzyć i czytać

'Sie modele jednak w UML nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, jakie

modele powinny być utworzone. UML jest językiem, który może być użyty

Przykładowe oznaczenia.: powiązanie:

d°: Wizualizacji - UML jest językiem graficznym, z każdym symbolem związana jest semantyka, model może być zrozumiany przez inny zespół czy inne narzędzie i to daje ogromne ułatwienie komunikacji. Pi-rvtłfldnwe oznaczenia.:

zależność:

>

generalizacja, strzałka wskazuje element bardziej ogólny:

v-/

- Specyfikacji - pozwala na budowę precyzyjnych modeli.

- Konstrukcji - model w UML może być odwzorowany w język programowania np. Java, C++, Visual Basic, tablice w relacyjnych

1 bazach danych czy obiektowe bazy danych (ang. forward engineering). Możliwe jest także odwzorowanie z kodu w UML (ang. reverse engineering).

•	Dokumentacji sytemu.

5.2.3 Projektowanie z wykorzystaniem notacji UML

Projektując system tworzymy wiele różnego typu modeli. Modelujemy co
się w systemie znajduje, jakie jest zachowanie systemu, co system realizuje,
a e także modelujemy architekturę systemu, rozmieszczenie poszczególnych
eiementow oprogramowania. Na rys.5.2.3.1 przestawiono poziomy modeli,
Horę mogą być potrzebne przy projektowaniu systemu.
użvtl™    -11	Podstawia   system   z   punktu   widzenia   różnych

iakiT^™ SyStemu> M°deluje funkcjonalność systemu, pokazując w twrJ? ' 1J-Przez k°S°> Estera może być używany. Na tym etapie morzone są diagramy „Use Case" Posłużą one do następnych etapów

projektowania oraz do końcowego testowania *v

wymogów użytkowników.	systemu pod kątem spełnienia

Poziom Logiczny

\/

Rys.5.2.3.1 Poziomy modeli systemu

Model logiczny przedstawia system w postaci klas, powiązań i interakcji

między nimi, zachowań obiektów należących do tych klas oraz sekwenc

działań systemy Projektujemy obiekty systemu oraz ich zachowanie

współdziałanie. Pokazujemy, jak funkcje systemu przedstawione w modelu

przypadków użycia są realizowane. Na tym etapie tworzy się następujące

diagramy: klas, sekwencji, współdziałania, stanów, czynności.

Model    implementacyjny    przedstawia    system 'jako    podsystemy,

komponenty. Na tym etapie powstaje diagram komponentów.

Model fizyczny modeluje fizyczne rozmieszczenie modułów systemu na

komputerach. Uwzględnia wymagania sprzętowe. Na tym etapie tworzymy

diagram wdrożenia.

5.2.4 Diagramy przypadków użycia systemu

Diagramy  przypadków   użycia   systemu   (ang.   use   case)  reprezentują wymagania funkcjonalne systemu. Opisują pewne zachowanie systemu, interakcje systemu ze środowiskiem zewnętrznym, użytkownikami, innymi systemami. Diagramy przypadków użycia sporządza się dla całego systemu, Podsystemu, a nawet dla klasy. Określają one CO system robi, ale nie należy °a mch szukać odpowiedzi na pytanie jak system realizuje te funkcje. Elementami tych diagramów są przypadki użycia oznaczane elipsami i 0rzy reprezentujący użytkowników lub systemy zewnętrzne oznaczane symbolem ludzika (rys. 5.2.4.1). Ciągła linia łącząca aktora z przypadkiem "^ywa, powiązanie, oznacza, że aktor może wykonać dany przypad "jzycia. Powiązanie pokazuje drogi komunikacji, może być jednokierunkowe ^mia  skierowana,   grot   oznacza  kierunek  przepływu  informacji)  | wnkierunkowe (linia nie jest skierowana).

I       Urzędnik (aktor)	|

Rys 5.2.4.I Diagram przypadków użycia

Prządki użycia można organizować w jeden z niżej podanych sposobów: i    Prządek użycia może być specjalizacją innego bardziej ogólnego. 2   pJIpadek użycia może być włączany jako cześć innego, oznacza się to za pomocą stereotypu «include», umieszczonego nad skierowaną I    linią przerywaną.  Skierowana,  przerywana  linia jest  zwana Unią zależności (ang. dependency linę). Grot strzałki wskazuje kierunek zależności, tj. włączany przypadek użycia. < Przypadek „włączany" nie I    może być samodzielny, nie może z niego korzystać żaden aktor. 3.   Przypadek użycia może rozszerzać  zachowanie  innego,  być jego wariantem, opcją. Oznacza się to za pomocą stereotypu «extend» I   umieszczonego nad linią zależności. Grot strzałki wskazuje rozszerzany przypadek użycia. Przykład użycia podstawowy może wystąpić sam, ale w pewnych warunkach jego zachowanie może być rozszerzone, w I   pewnych punktach (ang. extension point), przez inny przypadek.

Rys. 5.2.4.2 Diagram przypadków

użycia z rozszerzeniami

42

Na iys.5.2.4.2 pokazano prosty diagram DrzvnaHlrA„     •    •

rozszerzania. Połączenie konferencyjne jest rozszer	"^ z rela<yami

połączenia zwykłego.  Aktorami  są klient fu^J?1"61?' wanantem> opcją

telekomunikacyjna. Przypadki użycia systemuipST^?*™* * sieć

dla obu aktorów jednak w zupełnie inny sposób Tnn	,lerz są- dostępne

tych aktorów w realizacji przypadku użycia' ftSSc^ ftJ??mc przez

systemu, aktorzy są poza systemem.	^   0Kresla granice

Na rys.5.2.4.3   pokazano  prosty  diagram  przypadk'

fragmentem  systemu  dla wypożyczalni,  z relaLm^, ^^  będący

«include»

Modyfikacja bazy

«include»/^

«include»

przypadku użycia.	'       relacjami włączania innego

Rys. 5.2.4.3 Diagram przypadków użycia z «include»

przypadki użycia Wypożycza, Rezerwuje, Zwraca, jest włączony Przypadek użycia Modyfikacja bazy wypożyczalni, gdyż każdy z tych Przypadków wymaga zmiany informacji o stanie zasobów wypożyczalni.

* rys.5.2.4.3 przypadki użycia Funkcja użytk. 1 i , Funkcja użytk 2 mogą oyc ^kpnane przez użytkownika, ale także przez administratora, gdyż jest Fu 5eCJalizacją użytkownika.   Dla  administratora  dostępna jest także Ja administarcyjna, nieosiągalna dla użytkownika.

V

administrator

Rys. 5.2.4.4 Generalizacja aktorów

Tworząc diagramy przypadków użycia należy nazwać istotne zachowania systemu, jego funkcje, wyodrębnić wspólne zachowania (przypadki użycia) i połączyć je relacją zależności ze stereotypem «include». Należy także wyszukać warianty zachowań i połączyć je relacją zależności ze stereotypem «extend». Należy określić, kto może korzystać z systemu, zidentyfikować istotnych aktorów. Należy rozważyć, w jaki sposób każdy z aktorów może używać system, a także zastanowić się nad „podobieństwem" aktorów i oznaczyć je relacją generalizacji.

Dla zidentyfikowanych przypadków użycia tworzy się scenariusz opisujący jego przebieg: jak się rozpoczyna, jaki jest przepływ zdarzeń, jak się kończy, jakie są interakcje z aktorem. Przypadek użycia może być opisany w postaci tekstu nieformalnego, tekstu strukturalnego (z warunkami początkowymi i końcowymi) czy pseudokodu. UML nie podaje standardu opisu scenariusza. Np. początek scenariusza pobierania pieniędzy z bankomatu:

na bankomacie pojawia się znak zachęty do wprowadzenia PIN,

- klient podaje PIN,

- klient potwierdza,

system sprawdza poprawność PIN,

-	system potwierdza.

Scenariusze tworzy się   dla prawidłowego, typowego przebiegu, ale taka
ula przebiegu wyjątkowego, błędnego (np. PIN niepoprawny).
•11	44

5J 5 Diagramy klas

Diagramy klas przedstawiają typy obiektów występujących w aplikacii i
powiązania między nimi. Składnikami diagramów klas są klasy i rekcie
pomiędzy nimi.	*        dCJe

Klasa - opisuje grupę obiektów o podobnych własnościach (atrybutach zachowaniach   (operacjach),   wspólnych  relacjach  z  innymi  obiektami5 identycznym znaczeniu. Obiekt jest instancją klasy. Klasy pomagają w abstrakcji, generalizacji problemu. Klasa zawiera atrybuty i metody symbol graficzny klasy pokazano na rys.5.2.5.1.

Nazwa klasy

-atrl: typ -atr2: typ

Rys. 5.2.5.1 Klasa

+opl(): typ +op2(): typ

Atrybuty:

- wartości danych przechowywane w obiekcie określonej klasy, pola, składowe. Są unikalne w klasie. Różne klasy mogą mieć takie same atrybuty.

- są określonego typu,

mogą mieć wartość domniemaną.

-	można dla nich określić zakres dostępności:

prywatny (private) -name : dostępny tylko dla klasy, publiczny (public) -hiame : dostępny dla wszystkich klas, chroniony (protected) #name : dostępny dla klasy i podklas. Na diagramach klas UML, w narzędziach CASE, domyślnie przyjmuje się, że wszystkie atrybuty są prywatne, jeśli tak nie jest, należy zmienić własność atrybutu. Atrybuty mogą mieć także inne własności np.:

-	implementacyjny (implementation)    ?name: zakres dostępności będzie

określony w implementacji,	.,	«

-	wyprowadzalny  (derived)  /name   :   daje  się wyprowadzić z innyc

atrybutów, "    kluczowy (key) (*name) : jednoznacznie identyfikuje instancję klasy.

Operacje i metody	lub może

Operacja jest funkcją lub transformacją, którą można zastosować do i	^

być stosowana przez obiekty tej klasy. Wszystkie obiekty klasy poswu Ją

Linę   operacje.    Operacjom    odpowiadają   metody    klasy    w   językach obiektowych.

Operacja  argumenty parametryzujące (ale nie wpływają one na wybór
~*aOIad )   Dla  argumentów  operacji  można  także  określić  sposób  ich
przekazywania:	■

jn-przez wartość, out-przez wynikali j I        inout- przez wartość i wynik. 1 może zwracać wynik (określonego typu) może mieć określony zakres dostępności, widzialności dla innychklas: I        prywatna (private) -name: dostępna tylko dla klasy,

publiczna (public) -łname: dostępna dla wszystkich klas,
(protected) #name: dostępna dla klasy, podklas	*

I        (implementation) (?name): zasięg będzie określony w implementacji

Relacje	L*ą      )£q

Relacje reprezentują zależności, jakie istnieją w systemie pomiędzy obiektami. Mogą to być fizyczne lub konceptualne zależności między obiektami. Typy relacji to:

- asocjacja,

- agregacja,

- generalizacja. Asocjacja (ang. association)

Obiekt współpracuje z obiektami, z którymi jest połączony relacją asocjacji.
Poprzez połączenie obiekt klient prosi o usługę inny obiekt, lub poprzez
połączenie może sterować innym obiektem. Modeluje relacje takie jak:
dotyczy, komunikuje się z, obsługuje, itp. Symbolem graficznym asocjacji
| jest linia_ciągła (ryjfec§i2.5.2):	|

Nałogu

Rys! 5.2,5.2 Asocjacja dwukierunkowa

****"% poważanie może być także jednokierunkowe (rys. 5.2.5.3), strzałka określa kierunek przepływu informacji.

Nazwa
-		Rys. 5.2.5.3 Asocjacja jednokierunkowa       g

BU 5**\ a88rcgation) modeluje relacje takie jak „składa się *% J^t
5254	ltP* Symbo! graficzny relacji agregacji pokazano na rys.

acją

:ześć

Nazwa

całość

Rys. 5.2.5.4 Agregacji

Generalizacja (iys.5.2.5.5).

(ang.    generalization)    modeluje   dziedziczenie   klas

Nazwa

Rys.5.2.5.5 Generalizacja

Klasa ogólna

Przykłady relacji asoscjacji:

Na rys. 5.2.5.6 pokazano prosty diagram klas z relacją asocjacji pomiędzy klasami Pracownik i Firma o nazwie pracuje. Nazwy relacji asocjacji są czasownikami w opisie problemu. Nazwa dwukierunkowego powiązania jest zwykle czytana w określonym kierunku np. pracownik pracuje dla firmy, firma zatrudnia pracownika- Można określać'i nazywać role pełnione w związku przez obiekty rys. 5.2.5.7. W związku może być wiele obiektów klasy Pracownik, co oznaczono *, po stronie klasy Pracownik. Możliwe są także inne oznaczenia krotności w relacji: np.:

| 1 dokładnie jeden 0 ..1 zero lub jeden M ..N od M do N (liczby naturalne) * od zera do dowolnej liczby całkowitej 1.. * od jednego do dowolnej liczby całkowitej |
| --- |
| Pracownik | pracuje * | Firma |
| -nazwisko: char* -imię: char* -pensja: unsigned int |  | -nazwa: char* -adres: char* |
| +UrlopQ: int +WymówienieQ: int |  | +Zatmdnij(Pracowmk):int +Zwolnij(ftacownik): int |

Rys. 5.2.5.6 Relacja asocjacji

Pracownik

pracuje dla

zatrudnia

Firma

pracuje-dla

Rys. 5.2.5.7 Nazwy ról w asoscjacji

Krotność (wartościowość) relacji zależy od założeń modelu. Jeżeli w systemie mamy jeden obiekt klasy osoba, jest on centrum naszego systemu i interesuje nas z jakimi obiektami klasy firma jest w związku, to * będzie po strome klasy firma (rys.5.2.5.S\a), jeżeli centrum systemu jest firma i np.chcemy wiedzieć z

osoba

Rys. 5.2.5.8.a Wiele firm	J

jakimi obiektami klasy osoba jest w związku, to * będzie po stronie klasy osoba (rys.5.2.5.8.b). Można również * postawić po obu stronach relacji, jeśli będzie to odpowiadało założeniom modelu.

Rys. 5.2.5.8.b Wiele osób

^asin^?5** "^ zachodzic pomiędzy obiektami tej samej klasy, jest obieSZT"*? ^s.S.2.5.9). Każda osoba jest z związku z 0 do 2 osoba mVZ- , ' k*01* w t?111 związku pełnią role rodziców. Każda ^zku petei^rS;2 ^°W0hui Uczbą obiektów klasy osoba, które w tym

Osoba

Rodzice

Dzieci

0..2

to I.

Rys. 5.2.5.9 Asocjacja zwrotna Związek może zachodzić pomiędzy 3 lub więcej kia.     i podzielony na związki binarne, bez utraty informacji tS^-"? może b?ć (ang. ternary association). Można określić jego J£££ffiJ^

Rys. 5.2.5.10 Asocjacja ternarna

Jezeh o związku między klasami chcmy przechowywać pewne informacje, chcemy określić pewną własność powiązania, to należy użyć klasy wiążącej (rys.5.2.5.10).

plik

użytkownik

prawa dost

Rys. 5.2.5.10 Atrybut związku

ftzy wartościowości relacji Ido 1, jak na rys. 5.2.5.10 prawa &*?"** tyc atrybutem klasy plik. Przy wartościowościach związku »™ele   *J. ^ązku nie może t>yć dołączony do obiektu (rys. 5.2.5.11). Umieszc

49

i   pensji jako   atrybutu   klasy   osoba	nie  pozwalałoby

stanowisfca     j>         ••   w której ta sama osoba	pracuje w instytucji

^modelowanie syiu* j ,	^    J

różnych stanowiskach.

instytucja

0..1

osoba

nazw. PES.

adr

*   pracuje-dla

stanów pensja

nazwa adres

na na

1..N

wydajność

Rys. 5.2.5.11 Atrybuty asocjacji

Obiekty będące w relacji asocjacji mogą także posiadać własność "uporządkowania11, istotna jest ich kolejność w związku, rys. 5.2.5.12 - okna widoczne na ekranie są w określonym porządku.

|  | * {ordered} |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ekran |
| okno | widoczne-na |  |

Rys. 5.2.5.12 "Uporządkowana" asocjacja	I

Między klasami może być kilka związków - relacji asocjacji (rys. 5.2.5.13 i rys. 5.2.5.14) . Ograniczenie {subset} wskazuje, że pewien zbiór (kolekcja) jest włączony w inny zbiór np. Reprezentanci są także rodzicami dzieci (rys. 5.2.5.13).

Rodzice dzieci        1..*

Reprezentanci	I

Rys. 5.2.5.13 Ograniczenie subset asocjacji

<A

Ograniczenie (exclusłve or} wskazuje  że dla H

relacja asocjacji spośród grupy relacji jest właściwa?^ Sj?? jed^« J^na

nauczyciel

r

Osoba

{exclusive or}

Universytet

student Rys. 5.2.5.14 Ograniczenie exclusive

or

Asocjacje  mogą  być   "kwalifikowane".   Kwalifikator Ł sL   _. wieloma obiektami, sprowadza punkt wiele do l^LZZT* "^

związku

(rys. 5.2.5.15).

jednoznaczny identyfikuje plik w katalogu może bvć ^«w     W Sposób
a™ < o < i <\	F	^ moze by° kwalifikatorem zwiarfni

katalog

nazwa

plik

Rys. 5.2.5.15 Kwalifikowan

a asocjacja

notuje

giełda

notuje

zakład

sym b

| giełda |
| --- |
|  | sym b |  |
| je |  | ¦ |  |
| zakład |

Rys. 5.2.5.16 Kwalifikacja 'wiele*

kwalifikatorem reiaqi. ^^- -;	*	:; "~"* ~ ™™ "™

K™    kUcu symbolach to musimy pozostawić wartościowość „wiele".

\ot^gacja i zaweranie Agregacja okieaa relacją typu:

♦	"okłada się z".

•	"jest zbudowany z ,

*	"jest częścią"*

książka       s^/

rozdział

o

paragraf

Rys* 5.2.5.17 Przykład agregacji	I

Klasa hupka z iys. 5.2.5.17 jest ..całością", jej częściami składowymi są rozdziały. Klasa rozdział też może być traktowana jako „całość", jej częściami składowymi sąparagrajy*

W UMUu jest także „silniejsza" wersja agregacji, zwana kompozycją, lub zawieraniem (ang. composition). W kompozycji obiekt będący częścią może należeć wyłącznie do jednej całości. Części żyją tylko, gdy istnieje całość. Usunięcie całości powoduje usunięcie wszystkich części. Kompozycję oznacza się czarnym diamentem.

wielokąt

w

3J

—.  Punkt

[orderedl

Rys. 5.2,5.18 Przykład kompozycji

Dziedziczenie i generalizacja

<jeneralizarŁ

Atrybuty i

"Podklasa" I	^H    " ■■*■" &»*«pjr p^

gś $2 5 Ig  Tf2* atrybuty> operacje. Dziedziczenie jest!

I	*™* atrVbuty i operacje klasy wyposażenie.      T

pompQ>

wyposażenie

nazwa producent koszt waga

pompa

ssanie przepływ

zbiornik

pojemność ciśnienie

Rys. 5.2.5.19 Przykład generalizacji

{exclusive}

{disjoint} {overlapping}

Na relacji dziedziczenia możemy umieścić jedno z następujących ograniczeń:

obiekt   jest   instancją   tylko   jednej   podklasy

domniemana postać,

klasa pochodna od A jest    podklasą tylko jednej

podklasy klasy A,

klasa    pochodna    od    A    należy    do   produktu

kartezjańskiego podklas klasy A np.  (urządzenia,

urządzenia   do   rejestracji   obrazu,   urządzenia  do

{complete} {incomplete}

rejestracji dźwięku, magnetowid),

generalizacja zakończona,

generalizacja może być rozszerzana.

Ograniczenia   relacji   dziedziczenia   mogą  być   dołączone  jako   notatka przerywana linią do relacji generalizacji na diagramie klas.

Wskazówki

-   ze  specyfikacji   systemu   wyodrębnij   obiekty  (ważne  rzeczowniki  z dziedziny problemu, dodaj atrybuty, operacje, utwórz powiązania, zastosuj generalizację, kompozycję, Podziel klasy na moduły spójne pod względem świadczonych usług.

53

YStemach, o dużej liczbie klas, diagram klas warto podzielić
W rfożonycn sy ^ . w pietach. Pakiety służą do porządkowania i
na części i umi	.      Na jy^  5.2.5.20 pokazano symbol graficzny

hierarchizacji diagramów.

pakietu.

Rys. 5.2.5.20 Pakiet

Wprowadzenie pakietów zawierających poszczególne części diagramu wymaga umożliwienia wzajemnej dostępności niektórych klas należących do różnych pakietów, a będących w przynajmniej jednej relacji. Dlatego klasy, które mają być widoczne z pakietów, do których nie należą, mają ustawioną właściwość „publiczny".

W przykładach pokazanych poprzednio występował jeden typ relacji między klasami. Na rys. 5.2.5.21 pokazano prosty przykład, w którym klasa samochód jest w trzech typach relacji (asocjacji, generalizacji i agregacji).

kieruje

{incomplete}

| Samochód osobowy |  | Samochód ciężarowy |
| --- | --- | --- |

Układ napędowy

Układ hamulcowy

Układ kierowniczy

Rys.5.2.5.21 Diagramklas z trzema typami relacji

W przypadku złożonych powiązań między klasarńi warto czasami sporządzić diagram obiektów, pokazujący przykłady instancji klas. Na rys. ^.3.22 pokazano przykładowy diagram obiektów dla diagrariiu klas z rys.

laa: osoha

tbi%52 52? Diasram obiektów

jakie typy relacji mogą występować miedzy klasami ? Jakie własności i ograniczenia nK>gą może mieć relacja asooagi ? Podaj przykład relacji asocjacji z klasą wiążącą. Podaj przykład relacji kompozycji (agregacji całościowej). Narysuj  retarje   pomiędzy   Hasami:" urzadzesia,   arządzewa  do rejestracji obrazu, urządzenia do rejestracji dźwięku, magnetawid, kjjnera. aparat fotograficzny. Użyj właściwych ograniczeń relacji. Nsysuj relacje pomiędzy klasami: grzyby, grzyby blaszkawe, grzyby •gąbczaste*. Użyj właściwy-eh ograniczeń relacji Db podanych iriżg zdań narysuj diagramy klas* uzasadnij zastosowany typ relacji:

*)    W kraju jest miasto -stolica

b)    Plik składa się z rekordów	tj^rton

$    Programista używa języka programowania w pracy nad projektem

d)    Zawodnik gra w drużynie w określonym raku	^^

Na podstawie podanego poniżej zbioru słów opracuj   diagram *

Pokazigący co najmnig 12 relacji między obiektami ^Na~> rJ*||

%# idagi  (powinny występować  różne typy relacji), ^.Jga

ewentualnie krotność. Odpowiedź należy uzasadnić W5*^^'

<*>*, plik, plik zwykły, katalog, plik ascS, pSk wyto-JT***** ■**-

sektor, ścieżka}.

5.2.6 Diagramy sekwencji

rośnie w

czasu (rys. 5.2.6.1).

kwencji, zwane także diagramami interakcji, modelują dynamiczni Diagramy se Stan^wią p0moc w tworzeniu diagramów stanów i w testowaniu cechy systemu. ^ Każdy pojedynczy diagram dotyczy jednej ścieżki końcowym P 8 programu będącego końcowym wynikiem projektu, czyn wywołania goi * mu Diagramy przedstawiają sekwencję odwołań obiekty przykładu uzyc y Tworzy się je odwzorowując scenariusz przebiegu przykład* rozłożoną w czasi ^.^ na diagramie komunikaty przesyłane miedz, U?taaJSsSencja komunikatów jest realizacją przykładu użycia systemu. Cza, obiektami^eK   ^ obiekt uczestniczący w interakcjach ma poprowadzoną oj

Obiekt: klasa

Rys. 5.2.6.1 Linia czasu w diagramie sekwencji

Komunikatowi odpowiada metoda, która jest wywoływana przez obiek wysyłający komunikat, a jest składnikiem klasy, do której należy obiek odbierający komunikat. Nazwę komunikatu (operacji) umieszczamy nad strzałka której grot określa typ komunikatu. Komunikat wysłany w sposób synchroniczn; przez jeden obiekt do drugiego:

Komunikat

Komunikat przekazywany asynchronicznie:

Komunikat

Komunikat reprezentuje wywołanie procedury:

Komunikat

Na rys. rys. 5.2.6.2 pokazano uproszczony diagram sekwencji (interakcji) T0&* telefonicznej.

BPI: abonent

podnosi s.

•IŚłkielęf.i

syg. wyboru

wybór 5

koniec s. w.

wybór 6

■>

sygnał

teL dzwoni

koniec syg.

odbiór

Rys. 5.2.6.2 Diagram sekwec

rozmowy telefonicznej

Diagramy interakcji pozwalają na reprezentację czasu aktywacji obiektów. Obiekt A z rys. 5.2.6.3 aktywuje obiekt B (komunikat synchroniczny). Obiekt A zostaje zablokowany do czasu zakończenia operacji w B.

W przypadku, gdy komunikat reprezentuje wywołanie procedury, następuje powrót do obiektu wywołującego po zakończeniu procedury i można tego nie zaznaczać na diagramie. W przypadku komunikatu synchronicznego można pokazać powrót sterowania linia przerywaną.

:B

■>

<-

Rys. 5.2.6.3 Powrót sterowania

Struktury sterowania	należy zaprojektować strukturą sterowania w realizacji

Tworząp diagram seicw	^ przedstawiono strukturę scentralizowaną a na rys

~^^^^^^^n    lic

lE

L&

<-

■^1

<"

Rys. 5.2.6.4 Struktura scentralizowana

:A

:B

C

->l

>

Rvs. 5.2.6.5 Struktura zdecentralizowana

:^itjk:-«-c>**je:*>jla'

TS&

r

piagramy sekwencji mogą być uzupełnione infonnacjami tekstowymi  w nd^ tekstu swobodnego lub pseudokodu, umieszczonego w pobliżu punktu' 1J^ skałki, reprezentującej wysłanie komunikatu. Informacje tekstowe zawieraćZf ograniczenia czasowe (rys.5.2.6.6).

:B

iC

:A

->t

{y-x<3s} {z-y<ls}

y

z

->

<r

Rys. 5.2.6.6 Ograniczenia czasów wysyłania komunikatów

Wysyłanie komunikatów warunkowe i w cyklu

Na diagamach sekwencji można modelować także cykliczne wysyłanie komunikatów. Pokazany na rys. 5.2.6.7 obiekt A wysyła komunikat w cyklu, tak długo, dopóki warunek Xjest spełniony.

:B

whileX looo

Komunikat

■>

Rys. 5.2.6.7.a

end loop

&

'[XJ komunikat

■>

Rys. 5.2.6.7.D Cykliczne wysyłanie komunikatów

Warunkowe wysyłanie komunikatów pokazano na rys. 5.2.6.8.a.i rys. 5.2.6.8.b.

:A

:B

:C

ifX

else endif

<-

Komunikat

Komunikat

■>

->

Rys.5.2.6.8.a Warunkowe wysyłanie komunikatu

:B

:C

[X] Komunikat

J

>

Komunikat Kys.5,2.6.8.b Warunkowe wysyłanie komunikatu

Warunki określające wysłanie komunikatu (rys. 5.2.6.8.b) muszą być wzajemnie rozłączne.Po stronie „celu" komunikatu gałęzie warunkowe oznacza się powielając linie życia obiektu. Rozróżnienie gałęzi jest wskazywane poprzez umieszczenie warunku po komunikacie, w pobliżu punktu wejściowego do linii życia obiektu rys.

5.2.6.9.

:A

:B

Komunikat [X]

1 F'^"*

^

^

m

Rys.5.2.6.9 Warunkowy odbiór komunikatu

5.2.7 Diagramy współdziałania

Diagram współdziałania (ang. collaboration diagram) przedstawia wzajemną komunikację między obiektami. W przeciwieństwie do diagramów sekwencji nie pokazuje się na tych diagramach przepływu komunikatów rozłożonego w czasie, tylko obiekty źródłowe i docelowe tych przepływów (rys.5.2.7.1). Na diagramie tym pokazujemy, które obiekty muszą ze sobą współdziałać, by zrealizować j funkcję systemu, przykład użycia.

kabina

otwarcie

>

Rys. 5.2.7.1 Diagram współpracy

Komunikaty można numerować, określając w ten sposób kolejność ich przesyłani

tos.5.2,7.2).	I

A

: B

*[X] komunikat

->

Rys. 5.2:6.7.b Cykliczne wysyłanie komunikatów

Warunkowe wysyłanie komunikatów pokazano na rys. 5.2.6.8.a.i rys. 5.2.6.8*..

A

:B

:C

ifX

else endif

<-

Komunikat

Komunikat

->

>

Rys.5.2.6.8.a Warunkowe wysyłanie komunikatu

A

:B

:C

[X] Komunikat

[non X] Komunikat

Rys.5.2.6.8.b Warunkowe wysyłanie komunikatu

Warunki określające wysłanie komunikatu (rys. 5.2.6.8.b) muszą być wzajemnie rozłączne.Po stronie „celu** komunikatu gałęzie warunkowe oznacza się powielając linie życia obiektu. Rozróżnienie gałęzi jest wskazywane poprzez umieszczenie warunku po komunikacie, w pobliżu punktu wejściowego do linii życia obiektu rys.

5.2.6.9.

B

%-

Komunikat [X]

r ~

■>

■>

[Y]

i   I

Rys.5.2.6.9 Warunkowy odbiór komunikatu

5.2.7 Diagramy współdziałania

Diagram współdziałania (ang. collaboration diagram) przedstawia wzajemną komunikację między obiektami. W przeciwieństwie do diagramów sekwencji nie pokazuje się na tych diagramach przepływu komunikatów rozłożonego w czasie, tylko obiekty źródłowe i docelowe tych przepływów (rys.5.2.7.1). Na diagramie tym pokazujemy, które obiekty muszą ze sobą współdziałać, by zrealizować funkcję systemu, przykład użycia.

kabina

otwarcie

>

Rys. 5.2.7.1 Diagram współpracy

Komunikaty można numerować, określając w ten sposób kolejność ich pr (tys.5.2.7.2).

l:w górę

Rvs.5.2.7.2 Numerowanie komunikatów

Diagram z rys.5.2.7.3 pokazuje możliwość skasowania operacji „usuń"obiektu B (jest robiona lokalna kopia tego obiektu).

usuń

Rys. 5.2.7.3 Ograniczenie {local} Na obiektach i połączeniach można umieszczać    również inne ograniczenia dotyczące obiektów np. {new}, {deleted}, {transient}pokazanenarys.5.2.7.4.

2.7.4 Ograniczenia w diagramie współdziałania

^eloma obiektami innej klasy. W takim przypadku musimy o^S W ™lązku z współdziałania, które obiekty otrzymają komunikat. Na rys 527? "* dlagramic wszystkie obiekty klasy student otrzymają komunikat zwrot pracy      pokazano> że

*[all] zwrot pracy eg

Rys. 5.2.7.5 Wysyłanie komunikatu do wielu obiektów

W przypadku wysyłania komunikatów do wielu obiektów możemy określić, czy komunikaty te będą wysłane sekwencyjnie (rys. 5.2.7.6) czy równolegle.' Dla równoległego wysyłania komunikatów, komunikat należy poprzedzić *| |. Np * 11 [i := l..n ] komunikat.

*[i:= l..n]: komunikat

| iX |  |  |
| --- | --- | --- |

Rys. 5.2.7.6 Sekwencyjne wysyłanie komunikatów

Można podać listę komunikatów warunkujących wysłanie komunikatu. Np. „komunikat będzie wysłany, gdy były wysłane komunikaty AJ i   •     i J • 5.2.7.7.a), czy podać warunek wysyłania komunikatu, np. jezen * 5.2.7.7.b).

:B

>

A.l, B.3/komunikat

Rys. 5.2.7.7.a

>

r X> Y ]: komunikat

Rys 5.2.7.7.b Warunkowe wysyłanie komunikatu

Na diagramach współpracy można umieszczać aktora (rys.5.2.7.8). To właśnie
aktor często inicjuje wykonanie pewnego przykładu użycia systemu.	»

: kabina

2: dodaj parter do celów

<

1 rzabierz z

parteru

o

Rys. 5.2.7.8 Aktor na diagramie współdziałania

:osoba

Na diagramie współdziałania można zaznaczać obiekty aktywne (oznaczone „grubą" linią), sterujące innymi obiektami, aktywujące inne pasywne obiekty. Pokazany na rys. 5.2.7.9 obiekt klasy procesor jest wyróżniony jako obiekt aktywny.

: drukarka

>

2:zapis

Rys. 5.2.7.9 Diagram współdziałania z aktywnym obiektem

pytania i zadania kontrolne

1	Dla     diagramu     współdziałania     pokazanego     na     rvsS?-7
odpowiadający mu diagram sekwencji.	^     Ł12    narysuj

2	Dla diagramu pokazanego na rys.5.2.6.6 narysuj fragment «r

(klasy, operacje, relacje), który można wywnioskować z diaor*    ^^ klas
Uzasadnij odpowiedź.	Z dlagramu sekwencji.

5.2.8 Diagramy zmian stanów

Diagramy zmian stanów są od wielu lat używane do modelowania zachowania w czasie. W UML diagramów zmian stanów używa się do modelowania zachowania obiektu. Do notacji używa się diagramów Davida Harel'a (1987). Węzłami są stany obiektu, a skierowane krawędzie pokazują zmiany stanów na skutek zdarzeń Krawędzie są etykietowane nazwami zdarzeń. Diagramy zmian stanów powinny być deterministyczne. Stan jest abstrakcją zbioru wartości atrybutów i połączeń obiektu. Diagram określa reakcję obiektu na zdarzenia. Reakcja może być różna dla różnych stanów. Odpowiedzią na zdarzenie może być akcja lub zmiana stanu obiektu. Zdarzenia reprezentują chwile czasu a stany - interwały czasu. Stan obiektu zależy od sekwencji zdarzeń jakie obiekt otrzymał w przeszłości. Definiując stany ignorujemy atrybuty, które nie wpływają na zachowanie obiektu. Łączymy w jednym stanie wartości atrybutów, połączeń, które dają taką samą odpowiedź na zdarzenie. Na rys. 5.2.5.8.1 pokazano uproszczony diagram zmian stanów rozmowy telefonicznej, bez oznaczenia stanu początkowego i końcowego. Stany charakteryzują:

- nazwa stanu

- sekwencja zdarzeń powodujących wejście do tego stanu

- warunki charakteryzujące stan

- oczekiwane zdarzenia	,

•	reakcje na zdarzenia - wykonanie akcjei lub przejścia do stanów następnych

"    stan	końcowy

®

*	stan	•	początkowy -

nagram stanów opisuje zachowanie obiektów jednej klasy. ^f^^ST^ mk takie same zachowanie - "dzielą" diagram stanów. Każdy obiejaj stanie, ale jest niezależny od innych obiektów.

położenie sł

położenie sł.

znaleziony.

połóż. sł. /odłącz 1.

| \ | / |  |
| --- | --- | --- |
| -,, | "^N |
| dzwo |  |
|  | -J |

<■

połóż. sł. /odłącz 1.

połóż. sł. /odłącz 1.

połącz

odpow iedź

odłóż, sł.odb. /odłącz 1.

odłącz

Rys. 5.2.8.1 Diagram zmian stanów rozmowy telefonicznej

Ze zdarzeniami mogą być związane akcje, zapisywane na krawędziach diagramu stanu po /, mogą także reprezentować wewnętrzne operacje sterujące np. ustawienie atrybutów, generowanie zdarzeń.

stanl

stan2

entry/akcjal

exit/akcja2

do/akcja3

zdarz./akcja 3 [war]

>

Kys. 5.2.8.2 Zdarzenia predefiniowane

•    entry -akcja jest wykonana przy wejściu obiektu do stanu

h

przy wyjściu ze stanu.

Na rys. 5.2.8.2 w stanie stanl pokazano zdarzenia predefiniowane «,♦
następującym znaczeniu:	wane entry, do, exit o

- do - akcja jest wykonywana w czasie pobytu obiektu w da

- exit - akcja jest wykonana przy wyjściu ze stanu	anym stanie» tfa przejściach lub wewnątrz stanu można określić akcie która u a ■

jeżeli wystąpi zdarzenie.	K' kt6ra b^dzie wykonana

5.2.8.1 Strukturalizacja diagramów stanu

Diagramy zmian stanów można strukturalizować za pomocą agreeacii i, w
generalizacji. Diagramy wchodzące w skład agregacji odpowiadJją^Sdto
zagregowanym w obiekcie bazowym, są odwzorowaniem agregacji z diaaraZ
klas. Natomiast generalizacja przejawia się w zagnieżdżaniu diagramu stanów ie^
to wynik uszczegóławiania diagramów.	'J

automatyczna skrzynia biegów

Rys. 5.2.8.3 Generalizacja stanu

^eralizacja (relacja or na stanach) pozwala na opis na wysobm ^^
htępme ^ uszczegółowianie na coraz niższych poziomach. Tworzonj	g.

^bieżna z dziedziczeniem wspólnego zachowania i struktury. Staoym _

67

podstany, które dziedziczą Pójścia superstanow. zejście, akcja superstanu dotyczy wszystkich jego podsranow (chyb* ze zostanie przysłonie przez przejście ■.% podstanie). Na rys. 5.2.83 pokazano diagram zmian stanów z genenmzacja stanu 2 „rzoJu". Wybór T%v dowolnym podstanie «fapra*k" powoduje przejście do sianu

■I BIWII^^I1       «    ■	i	'liii	mm i

Wybór T powoduje przejście do stanu piemsrr". Stan "do przodu" jeg
^anem abstrakcyjnym, "pierwszy" - rzeczywistym. Zdarzenie "stop* w dowolna
podsmic "<fo przodu" powoduje przejście do stanu "pierw-.
W złożonych diagramach stanów diagramy przejść podstanów można rysować ta
oddzielnych diagramach i jedynie pokazać wejścia/wyjścia do superstanu
(rys.3.2.8.4)..	[     j§

praca

testowanie

•-^

test

Samotest.

*®

jKfvkOTYwanie

|  | komenda |
| --- | --- |
| f~" czeka | ■~^ | —> | wykonuje |
| A |  |  |  |

[stop]

[continue]

Rys. 5.2.8.5. Współbieżność stanów

Kompozycja, inaczej zwana agregacją pozwala na podział stanu na częśa składowe z ograniczoną interakcją między nimi. Jest równoważna współbieiności «anow. Każdy komponent wykonuje przejścia równolegle z pozostałymi. Na 0* 5-Ł&4 pokazano przykład współbieżności stanów, równolegle działają „testowanie » „wyłamywanie zleceń*'.

Pytania i zadania |   Jakie są metody strukturalizacji diagramów zmian stanów?

waitfP Opracuj diagram zmian stanów dla tej baterii

|>r/cks/taK;  podany niżej  strukturalizowany diagram  stanów  w dia* ^iski- - bez strukturalizacjL Wskazówka: stan początkowy to AX (aiircSS stanów początkowych) i zdarzenie El powoduje przejście do stanu BY

Bateria wannowa ma dwa pokrętła (ciepła i zimna woda) i diwiwr -^
opływem wody do kranu wanny lub węża prysznica Po odw! sterującą
(ciepłej łub zimnej) woda leci do kranu wanny. Po podniesieniu dw 4WOdy
leci do węża prysznica. Opuszczenie dźwigni, podczas gdy ow" ^
powoduje przełączenie i woda płynie do kranu nad wanną ZamEt.*0^
•walni-* dźwigni* i następne odkręcenie wody woda będzie płynęła dn w
...»   rwiictii diagram zmian stanów dla t#*i knt*«;	uo "^^nu

v   1

E2[inZ]

El

-^

B

E3

<-

E2

E2[in B]

U

i">

Ąl

y

El

J      «

M

Y

El

A      OP"^

->

69

H

5.2.8.2 Historia w diagramach zmian stanów

IW diagramach zmian stanów można użyć specjalnego

oznaczenia :

no/walaiącego na pamiętanie stanu ostatnio odwiedzonego w podstanie i wejściu do niego przy kolejnym „wejściu do superstanu.

Vi

In

A

<r

Out

Rys, 5.2.8,5 Diagram zmian stanów z historią

->

| f | B | \ |
| --- | --- | --- |
| V |  |  | J |
| A |  |  |
|  |  | Y |  |
|  |  | V |
| f^ |  |  | \ |
|  | c |  |
| \. |  |  | 1 |

Ti

H* oznacza, że pamiętany będzie ostatni stan aktywny niezależnie od zagłębienia stanów. Na rys. 5.2.8.5 pokazano diagram zmian stanów z włączonym mechanizmem historii. Pierwsze zdarzenie In spowoduje wejście do stanu C, kolejne zdarzenie In do stanu B lub C, stanu, w którym obiekt był ostatnio, gdy wystąpiło zdarzenie Out Kolejny przykład diagramu z historią stanów pokazano na rys. 5.2.8,6.

Płukanie

praca

■>

Suszenie

■>

Zamknięcie drzwi

Otwarcie drzwi

v

Czekaj

«1.9 Diagramy czynności

Diagramy czynności są pewną odmianą diagramów stanu. Reurezenh i zachowanie złożonej operacji lub przypadek użycia. Stosuje sieje zazwvr * w przypadkach, gdy w większości stanów wykonywane sąpewne czynS a ich zakończeme wyzwala przejście międzystanowe. Każda czynność reprezentuje pewien stan podczas wykonywania właściwej metodv Czynności są łączone automatycznymi przejściami - kończy się jedna zynność, automatycznie rozpoczyna się następna.

czynność

Zakończ czynność

Rys.5.2.9.1 Odpowiedniość czynność a zmiany stanów

Przejścia pomiędzy czynnościami mogą być warunkowe - rys.5.2.9.2.

[Za zimno]

[Za ciepło]

Pomiar temperatury       ]

Rys.5.2.9.2 Warunkowe czynności

Na diagramach aktywności można znacząc PodeJ^°^ie  e symbolem graficznym jest mały diamencik (ryO.^ . h

Rys. 5.2.9.3 Decyzja w diagramie czynności	|

'ci    można    także    pokazywać    rozpoczynanie
w   diagramie    czyrmosc_	h np przez różne obiekty np. rys.

££*£*& linia (ang. synchromsatton bar).

Wyłącz oerzewanie

Rys.5.2.9.4 Rozpoczynanie równoległych czynności

Ten sam symbol graficzny, gruba linia, jest używany do synchronizacji kończenia czynności, złączenia czynności rys. 5.2.9.5.

Wyłącz ogrzewanie

Otwarcie okna

\k

V

T

Pomiar temperatury     J

Rys. 5.2.9.5 Synchronizacja czynności

0pisu   czynności    warunkowych    i    współbieżnych^^?	_

narzędziem modelowania. Na rys. 5.2.9.6 na diagramie czyrmn^l*^

[satysfakcja]

w uproszeniu proces tworzenia oprogramowania.

Rys.5.2.9.6 Tworzenie oprogramowania na diagramie czynno;

Diagramy czynności pokazane powyżej zawierały czynności, natomiast nie było wiadomo, która klasa jest odpowiedzialna za wykonanie tej czynności. Można  temu  zaradzić   umieszczając   czynności   w  pionowych   strefach oddzielonych   liniami,   torach   (ang-   swimlanes).   Każdemu   torowi  jest Tjoraądkowana klasa, odpowiedzialna za wykonanie tych czynności (rys.

Współpracownicy wykładowcy

wykładowca

sprawdzanie egzaminu

5.2.9.7).

Rys.5.2.9.7 Tory czynności

Czynności obiektów można także pokazywać w sposób podobny jak w diagramach sekwencji tzn. wprowadzić linię czasu dla każdego obiektu uczestniczącego w realizacji modelowanego zadania. Na rys. 5.2.9.8 pokazano przykład takiego diagramu czynności. Można na diagramie jwkazać przepływ sterowania, czy oddziaływanie na inne obiekty za pomocą '^ Praiywanej (linii zależności). Na diagramie tym zaznaczono, że stan obiektu Zamówienie zostaje zmieniony na złożone, jako rezultat wykonania czynności zamówienie przez obiekt klasy klient (stan obiektu podaje się w nawiasach [ J).

^famsr

Zamówienie [zapłacone]

Rys. 5.2.9.8 Odpowiedzianości za czynności

Na diagramach czynności można zaznaczać stany ( jak na diagramach zmian stanów) i pokazywać komunikaty wysyłane do innych obiektów. Na iys.5.2.9.9 pomiędzy czynnościami umieszczono stan wentylacja, w którym znajduje się obiekt, od wysłania komunikatu GiveaRule do klasy Termostat, aż do chwili otrzymania rezultatu Rule spełn.

Otwarcie okna

V

A

Termostat.GiveaRule

wentylacja

Rule spełn.

V

zamknięcie okna

Rys.5.2.9.9 Stan w diagramie czynności

75

Na diagramach czynności można także pokazywać przepływ informacji,
wysyłanie komunikatów za pomocą specjalnych symboli graficznych w
postac^iokątówirys. 5.2.9.10).	i	"M

V

termostat

zamknięcie okna

Rys.5.2.9.10 Wysyłanie i odbiór komunikatów

5.2.10 Model implementacyjny

Model implementacyjny przedstawia podział systemu na moduły i
komponenty oprogramowania. Najczęściej istnieje odpowiedniość między
strukturą klas, a strukturą oprogramowania. Na przykład pakietom z
diagramu klas mogą odpowiadać podsystemy, a samym klasom pliki
zawierające ich definicje i deklaracje. Tak więc domyślnie można utworzyć
diagram komponentów na podstawie diagramów klas, jednak najczęściej
projektant ma możliwość ręcznego przyporządkowania klas komponentom.
Komponent - odpowiada elementowi oprogramowania. Może to być:
program główny, podprogram, plik wykonywalny, biblioteka. Zależności
ofemw ^°mponentami Pokazują, że komponent korzysta z usług
n™™!?ych^TZQZ lnny komponent. Oznaczeniem zależności jest linia
SSST ^T1* w kie™*» dostarczyciela (rys.5.2.10.1). Możemy
kompilacyjne	C1  komunikacyJne  między  komponentmi,  ale także

.o

*

Rys.5.2.10.1 Zależności komponentów

Komponenty   grupować    można   w   podsystemy,   których   svmK„,
graficznym jest taki  sam  symbol, jak pakietu klas,  35 Sn™   ♦
W** jest pewnym zbiorem klas. Każdy podsysin? może°SS2
komponenty lub inne podsystemy Na rys. 5.2.10.2 pokazano, ze Pod™m
4 zawiera podsystemy B\C.	ptysiem

Rys.5.2.10.2 Zawieranie podsystemów

Dekompozycja na podsystemy nie jest dekompozycją funkcjonalną. Z punktu widzenia użytkownika funkcje systemu są wyrażone w przykładach użycia. Przykłady użycia są transformowane w interakcje pomiędzy obiektami. Kod klas czy kategorii klas znajduje się w modułach i podsystemach (rys.5.2.10.3);

Rys.5.2.10.3 Zależności między modelami logicznym i fizycznym

Powinniśmy pokazać, które komponenty wchodzą w skład poszczególnych systemów np.rys. 5.2.10.4.

Main.cD

«includc»

>

ProgramJi

«include»

^"^OTam

cnn

PROGRAM-DIR

U

Rys.5.2.10.4 Zawartość podsystemu

5.2.11 Diagram wdrożeniowy

Rys.5.2.11.1 Diagram wdrożeniowy

Diagram wdrożeniowy (ang. deployment diagram) pokazuje różne elementy sprzętu wchodzące w skład systemu i rozmieszczenie oprogramowania na tym sprzęcie. Na podstawie tego diagramu będziemy wiedzieli, gdzie należy zainstalować poszczególne komponenty. Bardzo prosty diagram wdrożeniowy, bez komponentów, pokazano na rys. 5.2.11.1. Można określić typ urządzenia za pomocą stereotypu w węźle diagramu.

5.2.12 Wzorce projektowe

J£T?A Oxford UnWersity Press w  ^ST^S^J^	|

Sująca: „Każdy wzorzec opisuje problem, który ciągle pojawia 4 w	I

I       nS dziedzinie, a następnie określa zasadniczą część jego rozwiązani w	I

I       sposób, by można było zastosować je nawet milion razy za każdym	j

om w nieco inny sposób

I       ***em w "\ ^ nroiektowych do oprogramowania przenieśli E. Gamma R	i
j&TXS?^ zwani „bandą Czworga". „Banda Czworg^

stwSdriła że tworząc programy spotykamy się z problemami, które | Sazać' można w podobny sposób, a więc w projektowaniu I    oprogramowania można zastosować wzorce, tak by pomagały w tworzeniu   |

dobrych sprawdzonych rozwiązań. W książce „Design Pattems: Elements of

I   Reusable Software", Reading, Mass., Addison-Wesley, 1995, postulowali

wprowadzenie do projektowania obiektowego zasad i strategii opartych na

wzorcach projektowych, a także zaproponowali sposób katalogowania i

I  opisu wzorców i skatalogowali 23 wzorce. Wzorce projektowe warto

poznawać ze względu na następujące powody: I -    wykorzystanie    istniejących,    wcześniej     sprawdzonych    wzorców | przyspiesza pracę nad projektem i pozwala uniknąć błędów (nie wymyślamy rozwiązań typowych problemów),

- wzorce zapewniają wspólny punkt odniesienia,    ułatwiają pracę i komunikację w zespole,	5

- wzorce dają ogólną perspektywę widzenia, uwalniają projektanta od konieczności zbyt wczesnego zgłębiania szczegółów.	V

Wzorce projektowe można podzielić na następujące kategorie:
•   Strukturalne : służące do powiązania istniejących obiektów. Np.:
fasada, adapter - mogą być zastosowane do obsługi interfejsów, most,
dekorator - mogą być zastosowane do powiązania implementacji i
I     abstrakcji.	m

Czynnościowe: służące do manifestacji zmiennego zachowania np.
■    strategia. Mogą być zastosowane do zawierania zmienności.	I

•   Kreacyjne: służące do tworzenia obiektów. Np.: fabryka abstrakcyjna,
Ba dr0"' blohowanie dwufazowe, metoda produkcyjna.
schenwtu       r8a" ^ropor?owała> by wzorzec był opisywany według
w«mńWo«   nfzwa»    intencja,    problem,    rozwiązanie,    uczestnicy   1
PoSTnjrCy' 1r*kwen*e' Cementacja i referencje.
Płowych	teg° Schematu tółka czSścieJ stosowanych wzorców

W'y o ******* metoda sambitni u

intencja  Zdefiniowanie szkieletu algorytmu i pozostawieni

niektórych   jego   operacji   klasom   pochodnym.   MofcUw 4lmpleraent*«Ji

definiowania operacji be/, konieczności zmieniania atruWi      \ PWownogo

p^bie*: Istnieje stuła procedura, któi^ poszczególne^^ al8»rytmuj
szczegółami.	OKi m°8ą rttnić mą

Rozwi»|zanle: Pozwala na zdefiniowanie zmieniających -u	r^

Echowaniu ogólnej procedury.	m ygri 8l* °Pcracji

Uczestnicy i współpracownicy:

abstrakcwfmĘdcfiniujc   podstawowe,   wspólnej

..a...*... 1a+ttł*J* utulił .m <*/>,«.!....»    LłA...,I		^KlUfy Uk»nrv/t«^...

Pray

nóchodnych   w   postaci   metody   Metoda szablonu  ovJ,^^  kla*

%2Ł SSM*'" ku'"7C" '-*—* -«£«££*2S

Konse

wy

op Klasa

r

Konsekwencje:  Szablony stanowią rozwiązanie służące wUi*!.  < przystaniu kodu. Pomagają także zapewnić impSc^Cch eracji. Wiążą one poszczególne, zmieniające sią operacje ^wimSSS

proce

mu

Re

*cja tych

zorientowane

mplementacja: Utworzenie klasy abstrakcyjnej implementującej ogólna jocedurę za pomocą metod abstrakcyjnych. Implementacja tych metod

usi zostać dostarczona w klasach pochodnych.

obiektowo - wzorce projektowe", Helion 2001

tferencje:    A.Shaloway,    J.R.    Trott   projektowanie   zorie

Klasa_abstrakcyjna (abstractl

Metoda_szablonu() Operacja_szczeg l ()

Klasa konk

Operacj ą^szczeg l ()

Rys.5.2.l2.l

Wzorzec metoda szablonu

81

w obliczaniu pola powierzchni figury. Implementacje tej metody 3°na   h pochodnych klasy figura tj. w klasach prostokąt i okrąg.

irhid   zastosowania   metody   szablonu   pokazano   na   diagramie   klas
P    co1?2   W klasie figura jest operacja    abstrakcyjna obi pomocnicze,
TV*'5        J obliczaniu pola powierzchni figury. Implementacje tej metody
pomocna w	0dnvch klasy figura tj. w klasach prostokąt i okras.

są w

okno dialogowe

Ma kształt

figura {abstract}

pole__powierzchni

obl__pomocnicze

{abstract}

obl_pomocnicze

Rys. 5.2.12.2 Przykład metody szablonu

c
Wzorzec metoda produkcyjna- wirtualny konstruktor	^   L.

Celem wzorca jest uniezależnienie algorytmu tworzenia nowych produktów

od samych produktów.	. ,       ,

Intencja: Zdefiniowanie interfejsu służącego do stworzenia obiektu, aie
pozostawienie decyzji o klasie tworzonego obiektu klasom pochodnym.
Problem: Klasa musi utworzyć obiekt jednej z klas pochodnych innej klasy,
lecz nie wie dokładnie której. Metoda produkcyjna pozwala podjąć tą
decyzję klasie pochodnej.	"	,.

Rozwiązanie: Klasa pochodna podejmuje decyzję o klasie i sposobie

utworzenia obiektu.	. _

Uczestnicy i współpracownicy: produkt określa interfejs obiektu tworzonego przez metodę fabryki, fabryka definiuje interfejs zawierający metodę produkcyjną.

82

Konsekwencje: Aby utworzyć obiekt klasy Konk nmri t

klasę pochodną klasy fabryka.	~*	'* nak^ utworzyć

implementacja:   Wykorzystuje   abstrakcyjną metodę  Vi

(metodę wirtualną w C++). Klasa abstrakcyjna użvwa 7  abstr^cyjt*j

musi   utworzyć   odpowiedni   obiekt,   ale  nie  wie   iaV4 C3umeto<*y, kiedy

rzeczywistości utworzony.	"°* Jdła obiekt będzie w

Referencje:     A.Shaloway,     JR.     Trott    „Projektowanie

fabryka (abstraett

metodaprodukcyjna operacja

zs

obiektowo - wzorce projektowe", Helion 2001	zonentowane

Konk_j)rodukt

h-

Konkfabryka

metodaprodukcyjna

Rys. 5.2.12.3 Wzorzec metodaprodukcyjna

Dla nowego   produktu,   definiowanego  jako  podklasa klasy produkt, (rys.5.2.12.3), tworzona jest konkretna fabryka odpowiedzialna za jego utworzenie.   Algorytm   produkcji   jest   w   metodzie  fabryka.operacja (produkt:=metodaprodukcyjna).  Konkjabryka.metodaprodukcyjna zwraca nowy Konk_produkt. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność tworzenie nowej podklasy dla każdego rodzaju tworzonego produktu

Wzorzec fabryka abstrakcyjna	Li*-*  edv

Wzorzec fabryka abstrakcyjna jest wykorzystywany w s^f '**
wybór określonej konfiguracji powinien powodować; morze^ gw
określonych produktów. Dodanie nowej konfiguracji to ^^ (biriania
konkretnej fabryki oraz grupy nowych produktów.	Wybor tej

systemu wykorzystywana jest tylko jedna konkretna       >   •	ez

klasy nie ma wpływu  na  żądania kierowane przez ki      .

dziedziczenie interfejsu.

83

kanie rodzin obiektów właściwych w określonym przypadku intencja: Uzy**{  odpowiednich rodzin obiektów

Próbie Utworze	.    utw0rzenie rodzin obiektów. Podsuwa sposób

»n7wią«allie: K°°ri^ 7 obiektów użytkownika reguły tworzenia obiektów,

pozwalają        używane.	Fa&ry/ca    definiuje    interfejs

^^Ł    i    WSP6,praTaŁoZ obiektów danej rodziny. Typowo UCZC^y sposób utworzenia ^dg°o^5212

?SS5obiektówP°s^f r guły  opisujące  sposób wykorzystania

Sse^encje: »J^ utworzeniu tych obiektów.

Sów od reguł decydujący^	specyfikującą tworzone

ImpSmentacja:   Definiuje   ^       ifflplementuje sią klasę konkretną W

3&. Dla każdej«"^^S obiektów mogą być zastosowane pliki

celu dokonania wyboru iw        '     h

konfiguracyjne lub tabela bazy dany    .^     ^projektowanie     zorientowane

Referencje:    A.Shaloway^   J;K

obiektowo - wzorce projektowe , ne	^	_

Rys.5.2.12.4 Wzorzec fabryka abstrakcyjna

Wzorzec adapter

intencja:	dopasowanie istniejącego obiektu (nad którym programista

e ma kontroli) do określonego sposobu wywołania. Problem:  Obiekt przechowuje  potrzebne  dane  oraz zachowuje sie w 00Źądany sposób, jednak posiada nieodpowiedni interfejs. Często właczanw go do   hierarchii dziedziczenia pewnej klasy abstrakcyjnej posiadanej lub definiowanej.

Rozwiązanie: Adapter obudowuje obiekt pożądanym interfejsem Uczestnicy   i   współpracownicy:   Adapter   dostosowuje  interfejs  klasy klasa adaptowana tak, by był zgodny z interfejsem klasy bazowej cel

Umożliwia   to    użytkownikowi    wykorzystanie    obiektu   klasy   klasa-daptowana oraz instancji klasy cel (rys.5.2.12.5).

Konsekwencje: Zastosowanie wzorca adapter pozwala dopasować istniejące

obiekty do tworzonych struktur klas i uniknąć ograniczeń związanych z ich

interfejsem.	***

Implementacja: Zawiera istniejąca klasę w nowej klasie, która posiada

wymagany interfejs i wywołuje odpowiednie metody zawieranej klasy.

zorientowane

Referencje:    A.Shaloway,    J.R.    Trott    , projektowanie 4 zorientc

obiektowo - wzorce projektowe", Helion 2001

Rys.5.2.12.5 wzorzec adapter

Interfejs  jest   definiowany   w   abstrakcyjnej   klasie  Interf^. '"J^Jj fonkcjonalność w podklasach. Metody klasy cel mogą d^"*^ ^ typów  lub  tworzyć   nowe   algorytmy   określające ^™a      H przewidzianą   w   adaptowanych   klasach.   Wywołanie   metody adaptowanej psi dokonywane przez trawersowanie związku.

%v«>rzec strategia

***°f       ctratcgia jest stosowany w celu ukrycia swawgólów algorytmu
Wzorze »"       l^uifieurowania różnych zachowań kia
	[ed klientem, koiu &	^	ii   . -^M

Wzorzec s	konfigurowania różnych zachowań klas. W metodzie klasy

przed klicnuc   •	umieścić wspólne części algorytmu, w podklasack ich

abstrakcXłneJ mo	**»

soecjalizaejC-	użycie    różnych    wersji    algorytmu    czy    reguł

iSncja:     Unl°Sości od kontekstu

biznesowych W zaie^u zależy od używającego go obiektu lub danych

Problem: Wybór aigvy       aig0rytm nie  zmienia  się wzorzec nie jest

na których operuje.

potrzebny.	bór wersji algorytmu od jego implementacji.

SStiS^-'kon,eksw'

Uczestnicy i współpracownicy.	&	ch algorytmów,  strategia,

jttttgfe     specyfikuje   sposoD  W	^ntófof   korzysta z obiektu

strategiaB ^men^^ Sołując się do niego jak do obiektu klasy
klasy strategiaA ^//ra 2^SDÓłdziałają w wyborze algorytmu, czasami
strategia, strategia i W*'     P	kiasy kontekst. kontekst przekazuje

strategia kieruje w ^ ?£^Sb^ Waste s^egia. (rys.5.2.12.6)

JS^Srtf^wi-kie algorytmy musz.byc wywoływane
w ten sam sposób.	algorytmu tonfefa/ zawiera klasę

cześć metoda ta nie musi być abstrakcyjna,

Refrenc^  A-Shaloway,    J.R.    Trott    „Projektowanie    zonentowane

obiektowo- wzorce projektowe", Helion 2001

kontekst

,	r	"

o

działanie

| strateeśaA |  | strategiaB |
| --- | --- | --- |
| algorytm |  | algorytm |

Rys.5.2.12.6 Wzorzec strategia

86

Wzorzec obserwator

Wzorzec    obserwator   jest    stosowany    przy    projektowani,,    *
prezentacji danych.	uu    środowisk

Intencja: Definiuje , jeden-do-wielu" zależności między ob- Vt
stanu jednego obiektu automatycznie propaguje na związane     ^ Zmiana
problem: Należy powiadomić zmieniającą się Hste nbi-w-1"™ obiekty-
zdarzeniu.	*      ektow ° Pewnym

Rozwiązanie: Obiekty klasy obserwator przekazują odnowie    ,
monitorowane zdarzenia centralnemu obiektowi dana	wieaaalność za

Uczestnicy i współpracownicy: dana wie, które obiekt? kW   u
należy zawiadomić, ponieważ rejestrują się. u niego   da™   °     T"or
obiekty   klasy   obserwator   o    wystąpieniu   zdarzenia    Obiekt   ^
obserwator są odpowiedzialne za zarejestrowanie się u obiSn? a      Y-
uzyskanie od niego potrzebnej informacji, gdy zostam «!!• a    ■       l
zŁniu (rys.5.2.12.7).       %	§Y Z°Staną P^adomione o

Konsekwencje: dana może niepotrzebnie powiadamiać o zdarzeniu ró™
rodzaje obserwatorów nawet wtedy, gdy są zainteresowane ^0
wystąpieniem tylko w pewnych przypadkach.	J 8

Implementacja: Tworzy obiekty klasy obserwator, które maią bvć informowane o wystąpieniu pewnego zdarzenia i w tym celu rejestrują się u obiektu klasy dana. Kiedy zachodzi zdarzenie, dana powiadamia zarejestrowane obiekty klasy obserwator.

Referencje:    A.Shaloway,    J.R.    Trott    „Projektowanie   zorientowane obiektowo - wzorce projektowe", Helion 2001

Pokazana na rys. 5.2.12.7 klasa dane - zna swoich obserwatorów, dowolna liczba obserwatorów może obserwować dane. Obserwatorzy są rejestrowani za pomocą metod przyłącz, rozłącz (wskazanie na klasę). Metoda pomadom informuje wszystkie zarejestrowane obiekty o zmianach wewnątrz niej. Klasa obserwator — definiuje  interfejs dla obiektów, które mają być powiadamiane o zmianach w danych. Obserwator po otrzymaniu informacji o konieczności aktualizacji wysyła żądanie do klasy dane z prośbą o podanie aktualnego stanu. Powiązanie na poziomie klas konkretnych daje możliwość komunikacji od klas obserwujących do danych. Klasa Konk_obserwator zawiera wskazanie na konkretne dane oraz stan, który powinien być spójny z danymi. Klasa Konkretne jiane - powiadamia obserwatorów o zmianie stanu, przechowuje stan.

4$J

Dla wszystkich obserwatorów o wykonaj o->aktualizuj

obserwatorzy

dana

->

obserwator

Powiadom

Przyłącz (obsewator) Rozłącz(obserwator)

aktualizuj

7S

Konkretna_dana

Stan danych

<e

dana

Konk obserwator

Stan obserwatora

Podaj_stan Ustaw stan

i

%

| %

aktualizuj

Return Stan_danych

Stan_obserwatora dane.Podai stan

Rys. 5.2.12.7 Wzorzec obserwator

Wzorzec stan

Wzorzec stan umożliwia wygodną implementację informacji zawartych w diagramie stanów klasy. Ułatwia wprowadzanie zmian zachowania, są to zmiany prostych metod klas implementujących stany. Wadą takiego rozwiązania jest tworzenie rozbudowanej hierarchii klas. Abstrakcyjna klasa Stan (rys.5.2.12.8) definiuje interfejs dla wszystkich klas pochodnych definiujących zachowanie klasy w określonym stanie. Klasa kontekst udostępnia użytkownikowi usługi. Wykonanie usługi uzależnionej od stanu jest w odpowiedniej klasie. Wzorzec ten zastosowano w programie TCP np. TCPConnection, TCPState, TCPestablished, TCPlisten, TCPclosed

88

Rys.5.2.12.8 Wzorzec stan

Wzorzec ambasador

Wzorzec ambasador jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy nie jest konieczne stałe utrzymywanie zainicjowanego konkretnego obiektu w systemie. Rzeczywiste tworzenie obiektu jest opóźnione. Ambasador ma identyczny interfejs jak reprezentowany przez niego obiekt. Ambasador powołuje do życia konkretny obiekt (rys.5.2.12.9). Wzorzec ambasador jest stosowany w sytuacjach, gdy utrzymywanie zainicjowanego obiektu powoduje duże zużycie zasobów wpływające na efektywność pracy aplikacji.

obiekt

żądanie

s

|  | i i | ^ | obiekt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konk obiekt |  |  | ambasador |
|  | *^~ |  |  |
| żądanie |  |  | żądanie |

Rys.5.2.12.9 Wzorzec ambasador

89

5 3 Analiza i projektowanie strukturalne

łnikturalne (ang. structured methods) powstały pod koniec lat 60, Metody struA     nastąpił w latach siedemdziesiątych. Metody te opierają, się na bujny ich r°zw J'   lizowanym systemie dwóch składowych: ' późnieniu w    .  vjerciedlającej fakt przechowywania w systemie danych,

•	pasywnej - odzw     iedlającej fakt wykonywania w systemie operacji.

.    aktywnej - °ff  ,      na budowie dwóch modeli: ^H^struktu^a^^.

•	danych-czy»	aktywnej części.

.    funkcji-czylimoaeiu     J   ^ przepływu danych (ang. data flow).
Modele te są integrowane	ekturę systemu pokazują drzewa struktur

Strukturę °Pr°^^ Metody strukturalne były proponowane przez np,

!"^SS?W7i.1976' -    Myersal975,

.     Constantine'a, Yourdon a 1979^

Met£^^^* " Pr°StyCh ĆanyCh (nP' SyStómy " SS23°4» przechowywania i wyszukiwania złożonych danych (np.

W ^£7SA inaczej zwanych funkcjonalnymi, stosuje się

następujące narzędzia modelowania systemu:

.    diagramy przepływu danych (DFD) - ilustrujące funkcje, które musi

realizować system, miejsca przechowywania danych .    diagram związków encji (ERD) - uwypukla związki między^danymi, .    diagram sieci przejść (STO)  - koncentruje się na charakterystyce

czasowej,	.   ;        ,	,. ^

.   diagram    struktury    (structure    charts)     -    opisuje    strukturę

oprogramowania.

53.1 Diagram przepływu danych

Diagram przepływu danych (ang. Data Flow Diagram- DFD) pokazuje, jak dane przepływają z jednej jednostki przetwarzającej do następnej. Zazwyczaj diagramy te nie zawierają informacji sterujących. Diagramy stosuje się w wielu metodach a ich autorzy stosują różne notacje graficzne. Elementami diagramu przepływu danych są procesy, magazyny danych, terrninatory (interakcje zewnętrzne) i przepływy danych. Na rys. 5.3.1.1 pokazano diagram przepływu danych wysyłkowej sprzedaży książek..

nazwisko szczegóły faktury

Rys. 5.3.1.1 Diagram przepływu danych

Procesy, czyli centra transformacji danych, oznaczane są zwykle kółkami,
bąblami, elipsami (na rys.5.3.1.1 są .to kółka). Wewnątrz oznacza się je
mnemonikami opisującymi rodzaj transformacji i indeksami. Procesy
reprezentują funkcje realizowane przez system.	1

Przepływy danych przedstawiane są strzałkami. Określają kierunek przepływu danych, oznaczenia na strzałkach opisują przepływające dane. Tworzą związek między procesami czy magazynami danych.

. Magazyny danych (ang. data storę) najczęściej oznacza się dwoma liniami równoległymi, ale także prostokątami. Na rys.5.3.1.1 magazyny danych oznaczono prostokątami z zaokrąglonymi krawędziami. Magazyny danych pokazują zbiory danych, które system powinien przechowywać przez pewien czas.

Terminatory, interakcje przedstawiają zewnętrzne obiekty z którymi
komunikuje się system, mogą to być osoby, systemy zewnętrzne, komputery.
Oznaczeniem terminatorów są często małe kółka. Na rys.5.3.1.1 prostokąty
reprezentują terminatory.	«.   •

Diagramy przepływu danych pokazują transformacje danych bez ™*^ założeń jak są one implementowane. Powinny być czytelne     la   e zrozumienia toteż dla złożonych systemów DFD są często hier*r*™orńe Iroces   z   diagramu   DFD,   jest   modelowany   na   niższym   P

s7czegół0W0Ści jako cały diagram DFD. Na diagramach DFD występuje wiele

wAw np. nazwy danych, procesów itd.  w celu jednolitego rozumienia

tekstów    f-	,i»nvch. teksty umieszcza się w słownik., a~™«* «~o-» ^

"    łAw np  nazwy ^^^ *~~——  ™-   -   ^m jednolitego rozi

j i   ntverfywu danych, teksty umieszcza się w słowniku danych wraz z modelu P1^/.^ znaczeniu, budowie, ogramczeniach. Poniżej przedstawiono

np.	.„tnł +  imię +   (inicjał)   +  nazwisko	1

nazwisko ^tytui^.   (   ^   (   prof_   ,   Mgr  ,	|

tytuł =   L^an   '	wnav   \	i

imię -  {dozwolony znak   }	|

im ę    ,	/Hn^wolony znak  }

nazwisko =  (dozwolo Y	f    (   _   ]

dozwolony znak -   L A *

Diaeramy przepływu danych mogąbyć hierarchiczne na kolejnych poziomach moHori dTadniej modelować fiinkcjonalnosc systemu. Procesy na Sszym poziomie należy wyspecyfikować, określić co mają wykonywać ewentulie podać również w jaki sposób. Istnieje wiele narzędzi specyfikacj! procesów na najniższym poziomie tzw. minispec, były one proponowane np. przez: Demarco 1978, Gene - Sarson 1977, czy Weinberg 1978.

53.2 Narzędzia specyfikacji procesu	I

Narzędziami specyfikacji procesu są:	J

-	język naturalny,

warunki początkowe i końcowe,

-	tablice decyzyjne,

diagramy przepływu sterowania,

-	diagramy Nassi-Shneidermana,	9
inne.

Język naturalny może służyć do opisu działania procesu. W celu skrócenia i jjlściślenia opisu stosuje się konstrukcje strukturalne zapożyczone z języków

programowania np. cyklu, warunkowe. Korzysta się z nazw zdefiniowanych w

słowniku danych. Poniżej pokazano prosty przykład specyfikacji za pomocą | #trukturalnego języka naturalnego.

Proces 1.1.4: Wprowadź zamówienie

BEGIN

«J~! ^ istnieje więcej     pozycji-zamówienia w poprawnych-

szczegołach-zamówienia

TWÓRZ     rekorH     r^

zamówienia J       pozyc^1"2amówienia     z     następnej     pozycji-

ENDDO	P°zycji-zamówienia do pozycji-zamówienia

END

Warunki początkowe i końcowe są dobrym sposobem opisywania funkci*
która musi być wykonana przez proces, bez określania algorytmu   WvSv
algorytmu pozostawiony jest programiście.	y

X

Y

Z Rys.5.3.2.1 Proces

Warunki początkowe dają odpowiedź na pytania:

- Jakie dane wejściowe muszą być gotowe (dana jest bodźcem uruchamiającym proces) np. na rys. 5.3.2.1 X - niezbędna, Y, Z - nie są konieczne.

- Jakie związki między wejściami lub wewnątrz wejść muszą być spełnione np. dwa wejścia nadchodzą.

- Jakie związki między wejściami a magazynami danych muszą być spełnione np. istnieje zamówienie klienta z numerem klienta pasującym do numeru klienta w magazynie klienci.	I

- Jakie związki muszą istnieć między różnymi magazynami lub wewnątrz tego samego magazynu np. istnieje zamówienie w magazynie zamówienia, którego numer konta klienta pasuje do numeru konta klienta w magazynie klientów.

Warunki końcowe określają, co musi być spełnione, gdy proces zakończy działanie. Opisują:

- wyniki wyprodukowane przez proces.

- związki, jakie będą istnieć między wartościami wynikowymi a oryginalnymi wartościami wejściowymi np. suma faktury będzie sumą cen pojedynczych pozycji i kosztów przesyłki.

- związici między wartościami wynikowymi a wartościami w jednym lub więcej magazynie np. saldo na stanie w magazynie Magazyn zostanie zwiększone o otrzymaną kwotę.

- zmiany jakie będą dokonane w magazynach (dodanie nowych pozygi,

modyfikacja istniejących lub usuni^ie).	,   ,

Budując specyfikację warunków początkowych i końcowych należy zacząć o warunków normalnych, potem dołączyć warunki dla sytuacji Wędnych. W pewnych   sytuacjach   ani   strukturalny  język  naturalny   ml*^Q Początkowe i końcowe nie nadają się do zapisania specyfikacji pro^^. ^ się tak wtedy, gdy proces podejmuje decyzje w oparciu o wiele zm*

te mogą przyjmować różne wartości. W takich sytuacjach proces
z9ue^1. jest specyfikować za pomocą tablicy decyzyjnej. Wiersze tablicy
wygodnie j	znuenne procesu, zwane także wejściami (w tablicy 53.2.1

"%%2, *K waga) i akcje (lek 1, lek 2, lek 3, lek 4, bez leku).

| ■— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wiek > 21 | T | T | T | N | T |
| płeć | M T | K | K | M | M |
| Jii ■ wapa >70 |  | N |  |  |  |
| leki | X |  |  |  |  |
| lek 2 |  | X |  |  |  |
| lek 3 |  |  | X |  |  |
| lek 4 |  |  |  | X |  |
| bez leku |  |  |  |  | X |

Tab. 5.3.3.2.1 Tablica decyzyjna

W pewnych sytuacjach specyfikując proces chcemy pokazać algorytm, realizowany przez proces. Można ten algorytm zapisać w strukturalnym języku naturalnym, ale także za pomocą diagramów przepływu sterowania czy diagramów Nassi-Sneidermana. W diagramach przepływu sterowania stosowane są symbole Bóhma-Jacopiniego określające konstrukcje strukturalne, dwie takie konstrukcje pokazano na rys.5.3.2.2.

Reprezentacja sekwencji

Reprezentacja konstrukcji if-then-else

ys.5.3.2.2 Diagramy przepływu

sterowania

94

ces icy

2.1

Diagramy   Nassi-Shneidermana   zostały   zaproponowane   w   i<m
Pozwalają na tworzenie strukturalnych diagramów przeDłvwi, tm,        t •*
modelowania są takie same jak diagramów lysowanych w noLTST^
Jacopiniego, są one jednak bardziej czytelne, lepiej zorganizowane NaTs"
5.3.2.3 pokazano reprezentacje konstrukcji sekwencyjnej i warunkowi 7
rys. 5.3.2.4 konstrukcji cyklu.	yJ   J   warunk<>wej, a na

Reprezentacja

zdań

sekwencyjnych

Reprezentacja

konstrukcji

if-then-else

Rys.5.3.2.3 Symbole Nassi-Shneidermana dla sekwencji i warunku

|  | Do -until war. |
| --- | --- |

Rys.5.3.2.4 Reprezentacja konstrukcji DO- WHILE

irocesy można też specyfikować w inny sposób    np. za pomocą grafów, wykresów. Na rys.5.3.2.5 pokazano specyfikację procesu w postaci wykresu.

95

składka

25	30	35      40

Rys.5.3.2.5 Wykres w specyfikacji procesu

wiek

533 Diagram związków encji

Diagram związków encji (ang. Entity Relationsbip Diagram) zwany diagramem ERD lub E-R, służy do modelowania danych przechowywanych w systemie. Składnikami diagramów związków encji są typy obiektów, związki, wskaźniki asocjowanych typów obiektów, wskaźniki nadtypów/podtypów. Typ obiektu jest przedstawiany prostokątem. Reprezentuje on zbiór obiektów w świecie rzeczywistym, które mają znaczenie dla budowanego systemu, mogą być jednoznacznie zidentyfikowane i opisane przez atrybuty. Obiekty są ze sobą połączone związkami. Związki reprezentują zbiór powiązań między typami obiektów. Przedstawiane są za pomocą rombów. Na rys. 5.3.3.1 pokazano prosty diagram E-R. Encjami są klient, faktura, książka. Związki nazwano składa, określa. Związek może łączyć wiele egzemplarzy tego samego obiektu. Między dwoma obiektami może ■jtaieć więcej niż jeden związek co pokazano na rys.53.3.2.

klient

Rys.5.3.3.2 Dwa związki między encjami

Możliwe są także związki między więcej niż parą encji. Np. na rys. pokazano związek między trzema encjami.

nn

juje^>

agent

negoguje

sprzedawca

Rys.5.3.3.3 Związek między trzema encjami

Możliwe jest także określenie liczności i kierunku np. w sposób pokazany na iys.5.3.3.4.

1       N

wiele

Rys.5.3.3.4 Związek jedowlo-wielu

Czasem o związku chcemy zachować pewną informację (np. czas zakupu dla związku klient towar - rys.5.3.3.5).

ys.5.3.3.5 Wskaźnik asocjowanego typu obiektu

Reprezentacją związku o którym chcemy zachować pewną informację (np. czas zakupu) są wskaźniki asocjowanych typów obiektów. W obiekcie zakup b^łą przechowywane dane np. czas zakupu. Asocjowany typ obiektu jest jednocześnie nazwą związku.

Typy obiektów  nad typ/pod typ  obejmują typ obiektu i jedną lub wiecei podkategorii, połączonych związkiem. Na rys.  5.3.3.6 pokazano ogólna encję pracownik   oraz  jej   dwie   podkategorie  pracownik  godzinowy   \ pracownik etatowy.  Dane nazwisko, staż pracy, adres, kierownik są we wszystkich    encjach.    Każdy   podtyp    może   być    dodatkowo   opisany informacjami np. pracownik etatowy pensją i premią a pracownik godzinowy stawką godzinową i liczbą przepracowanych godzin.

|  | Pracownik | Nazwisko Staż Adres |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kierownik ¦j |
| Pracownik godzinowy | /\. | Pracownik |
|  | >^X¦ | etatowy |
| Stawka/godz i Liczba godz |  | pensja premia |

Rys.5.3.3.6 Wskaźniki nadtypu/podtypu

5.3-4 Diagram przejść stanów

Diagram przejść stanów (ang. State Transition Diagram) służy do modelowania zachowania w czasie. Dla procesów (na najniżym poziomie w hierachii), które mają zmieniające sie w czasie zachowanie można model zachowania procesu pokazać na diagramie przejść stanów. Stan (oznaczany prostokątem) przedstawia czas, podczas którego system wykazuje pewne obserwowalne zachowanie. Strzałki pokazują zmiany stanów. Z przejściem związany jest warunek, ewentualnie zdarzenie, powodujące zmianę stanu i akcja, czynności wykonywane podczas zmiany stanu. Na rys. 5.3.4.1 pokazano uproszczony diagram zmian stanów pralki.

|  |  |  | 1 | i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _± ł | t |  |  |  |
|  | nieczynna |  |  |  |
| włąc2 | start : napeł. , | i i stop wyłącz napeł. |  |  |
|  | napełnianie |  |  |  |  |
| pełna |  |  | StOD |  |  |
| włącz p | iranie , |  | włącz pranie |  |  |
|  | pranie |  |  |  |  |
|  |  | ip | zakończone wyłącz wir. |  |
|  | WT | wirowanie |  |  |  |  |  |

Rys.5.3.4.1 Diagram przejść stanów

5.3.5 Diagram struktury

Diagramy struktury (ang. structure charts) są używane do reprezentowania i modelowania struktury realizowanego oprogramowania, czyli jego architektury, nagram struktury pokazuje dekompozycję funkcjonalnych elementów oprogramowania. Diagram przedstawia w postaci drzewa, moduły, ftostn??lmy' procedmy'i wywoływane przez nie elementy niższego poziomu. wywołanT °Z^Zmy Jest moduł> procedura, podprogram. Strzałka oznacza pokazać nr^k podPrc«ran»» niższego poziomu. Można na tym diagramie diagram  smT Sterowania lub ważnych danych. Na rys. 5.3.5.1 pokazano

P^etryw^Se/^^6   P°kaZywać   V"****™*   waŻniejSZ6

100

.

R»5Jftl Di^amanJauv

&&xnym kryterium pcy projektowaniu architektury systenm jest uzyskanie projdkfa wysokiej jakości, dobrego projektu. Pożądane kryteria dobrego projektu takie jak spóoosć, stopień wzajemnych załeżziośeL adaptowaność omówiono w rozdz. 5.1. Korzystna jest taka struktura, by pojedynczy modni iM  wiefe   wyw?ohgących * jego   funkcje   poprzedników   oraz   niewiele

Pna

«ŁŁ&   »   ^nJ,

tma

systemu przy projektowaniił systemu

aeplywu danych ?

modelowania przy projektowaniu systemu

fi procesów na najniższym poziomie ?	I

- Co pokazuje diagram przep

- Jakie sa elementy diagramu 4-  Jakie są tekstowe narzędzi

metodami strukturalnymi ? 5   lakie są metody specyfij

narysuj diagram przepływu danych dla obliczania pierwiastków równania ^adratowego.  Procesy wykonują elementarne operacje arytmetyczne ap-mnozenie, dodawani! Dierwiastkowanie.

6. Testowanie

[	,e   czyli wykonywanie przypadków testowych (ang.  test cases)

Testowanie,     ;    Wędów. Wykryte błędy należy usunąć. Usuwając błędy
wykazuje	te2y na temat zaobserwowanego zachowania i sprawdzamy

formułujemy^ i']]dwaniu przyczyny niewłaściwego wyniku. Usuwanie 2 tF° Sega na ich lokalizacji, która może wymagać wykonania nowych n^dków testowych, i ich poprawieniu. Po poprawieniu, testowanie należy Wtórzyć, często jest to proces iteracyray. W procesie testowania można

W°TrateSSr jednostek. Testowanie jednostek odbywa się w odosobnieniu, bez udziału innych jednostek. 2 testowanie modułów. Moduł zawiera pewną grupę jednostek, którymi mogą być procedury, funkcje (system strukturalny), typy danych czy klasy (system obiektowy). Moduł też jest testowany bez udziału innych modułów.

- testowanie podsystemów. Podsystem jest grupą modułów. Testowanie polega na testach współpracy grupy modułów. Najczęściej napotykanymi problemami są tutaj niezgodności interfejsów.

- testowanie systemu. Posystemy są już zintegrowane w system. Celem testowania jest wykrycie błędów w interfejsach podsystemów, ich niewłaściwych interakcjach. Sprawdza się także, czy system spełnia wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.

- testowanie akceptacyjne (odbiorcze). System testuje się danymi dostarczonymi przez użytkownika, przed przejęciem systemu do użytkowania. Testowanie to może wykazać błędy i braki w wymaganiach systemu

W tab.2.2 pokazano na jakich etapach modelu wodospadowgo przygotowuje się plany powyższych testów.

6.1 Testowanie defektów

^tT ***** (anS- defect testi*g) J^t ujawnienie defektów

'** ufaeruSowa^t16 7* Cd *** Cd testowania waUdacyjnego, które

akceptacyme) d2U * P.okazame' że system spełnia specyfikację (testy

Wad onli       •	W testowanm defektów to taki, który wykrywa

Program STn	' f*8 *Sty ™ "**"& Wedów nie znaczy to, że

Testowanie Jw ^       Że ^konano testy, które nie wykryły defektów.

wszystkich  mor*1^"^06 ^ang' exaustiv) polegające na przetestowaniu

testowanie  DO  . wych. wykonań jest  praktycznie   niemożliwe.   Toteż

i no

P winno   się  opierać   o  podzbiór  możliwych  przypadków

testowych (ang. test case). Przypadek testowy musi określać funk "

dla niej wyspecyfikowane wejścia i rezultaty. Namfii i	?* testu *

proces testowania.	WU Podstawiono

Przykłady testów

Dane testowe

Rezultaty testów

Zaprojektuj

przykłady

testów

Przygotuj dane do testów

Wykonaj >program

Porównaj ■►wyniki

\

Rys. 6.1.1 Proces testowania

Raport testowania

Przy projektowaniu przypadków testowych warto korzystać ze wskazówek podanych przez Petchenik^ w 1985:

- Testowanie możliwości systemu jest ważniejsze od testowania jego komponentów. Przypadki powinny być tak dobrane, by zidentyfikować błędy wstrzymujące, uniemożliwiające pracę użytkownika np. utraty danych.

- Testowanie starych możliwości systemu jest ważniejsze niż testowanie nowych, gdyż użytkownicy często pracują wg starych nawyków. Testowanie typowych sytuacji jest ważniejsze niż sytuacji brzegowych.

Przy konstruowaniu przypadków testowych możemy stosować podejścia:

- funkcjonalne (ang. black box) - testy wyprowadzać ze specyfikacji, traktując testowaną jednostkę jako „czarną skrzynkę"

- strukturalne (ang. white box) - testy wyprowadzać na podstawie znajomości struktury programu.

Każdy z powyższych typów testowania może być stosowany na dowolnym poziomie procesu testowania, jednak lepiej stosować je dla różnych typów komponentów np. rys.6.1.2.

Basili & Selby przeprowadzili w f 1987 eksperyment porównujący efektywność testowania „czarnych skrzynek" i testowania strukturalnego. Efektywność testowania mierzono w liczbie błędów wykrytej w jednostce czasu. Testowanie „czarnych skrzynek" okazało się efektywniejsze.

103

także liczbę wykrytych błędów w jednostce czasu dla statycznej Badano ^ (przegląd kodu - ang. codę review) i testowania. Statyczna inspekcji KO , v\jcazaja się tańsza i bardziej efektywna. Potwierdziły to inspekcja k^",a & Graham'a w 1993 i innych w 1996. Przeglądy kodu, eksperymenty . alne i strukturalne wykrywają zupełnie inne typy testowanie *^*   m\erv nam na dobrze działającym oprogramowaniu

Zespół testujący

Zespół rozwoju oprogramowania

i

Testowanie funkcjonalne

Testowanie interfejsu

Testowanie strukturalne

j

System

i

Podsystem

i

Jednostki, moduły

Rys.6 .1.2 Typowe podejścia do testowania systemu

6.1.1 Testowanie funkcjonalne

Testowanie funkcjonalne polega na wyprowadzeniu testów na podstawie specyfikacji systemu. System traktowany jest jako „czarna skrzynka", której zachowanie może być określone na podstawie wejść i odpowiadających im wyjść. Model takiego testowania pokazano na rys.6.1.1.1. Testowanie funkcjonalne można stosować do systemów strukturalnych i obiektowych. Kluczowym problemem jest identyfikacja przypadków, które ujawnią błędy, n*/?s:. 6'1,U danych ze zbioru l>. Dane wejściowe programu można podzielić na grupy 0 wspólnych własnościach, chrakterystyce np. liczby Hjemne, liczby dodatnie. Program zwykle zachowuje się w podobny sposób zanr^ *JCdnej gnw Jedno z PodeJść P™/ testowaniu funkcjonalnym, SSTSc- PTZCZ BeZier>a (ang' c^val«« partitioning) polega na Nastennie11 g0 P0^3^ na równoważne grupy danych wejściowych. Atypowe, TblS ^^^ dane ujściowe ze środka, czyli typowe, i

Dane

powodujące anormalne zachowanie

Rezultaty

wykrywające

defekty

Rys.6.1.1.1 Testowanie funkcjonalne

6.12 Testowanie strukturalne

Testowanie strukturalne (ang. wbite box testing), zwane jest inaczej testowaniem „białych skrzynek", gdyż przy projektowaniu przypadków testowych można korzystać ze znajomości testowanego kodu. Osoba testująca może analizować kod, korzystać ze struktury komponentu do opracowania testu. Znajomość algorytmu pozwala na znalezienie dalszych podziałów. Testowanie strukturalne stosuje się zazwyczaj do testowania jednostek, czy modułów. Istnieje wiele metod testowania strukturalnego, można je podzielić na kategorie:

I     •    związane z pokryciem instrukcji (np. testowanie ścieżek),

- związane z danymi (np. łańcuchy danych),

- związane z diagramami zmian stanów.

Jedną z częściej stosowanych metod testowania strukturalnego jest testowanie ścieżek. Polega ono na wykonaniu każdej niezależnej ścieżki w testowanej jednosce. Wykonanie wszystkich ścieżek niezależnych daje co najmniej jednorazowe wykonanie każdej instrukcji i każda instrukcja warunkowa jest testowana dla prawdy i fałszu. Punktem wyjściowym dla tej metody testowania jest graf przepływu sterowania. Węzły tego grafu reprezentują decyzje, a krawędzie pokazują przepływ sterowania. Budując ffaf przepływu sterowania (inaczej nazywany grafem strumieni) można Pominąć instrukcje sekwencyjne. Na rys. 6.1.2.1 pokazano grafy strumieni dla rozejścia warunkowego i pętli.

105

I

I

Rys.6.1.2.1 Grafy strumieni dla rozejścia warunkowego i cyklu

Celem testowania ścieżek jest conajmniej jednokrotne wykonanie każdej

ścieżki Wyznaczając ścieżki należy pamiętać, że każdy warunek ma być

wykonany dla prawdy i fałszu co daje pokrycie wszystkich krawędzi w

grafie. Dodając nową ścieżkę należy dodać co najmniej jedną nową krawędź

grafu   przepływu   sterowania.    Dla   przykładowego    grafu    strumieni

pokazanego na rys. 6.1.2.2, gdzie 1 jest węzłem początkowym a 13

końcowym zbiór ścieżek niezależnych jest następujący:

1,2,3,4,12,13

1,2,3,5,6,11,2,12,13

1,2,3,5,7,8,10,11,2,12,13

1,2,3,5,7,9,10,11,2,12,13

Liczba niezależnych ścieżek programu może być określona po obliczeniu

złożoności cyklomatycznej Mc Cabe (1976) z grafu przepływu sterowania.

Złożoność cyklomatyczna wyraża się wzorem:

CC(G) = Lkrawedzi - Lwęzłów +2

Dla programów bez instrukcji goto, jest ona o jeden większa od liczby prostych

warunków w programie, a liczba ścieżek niezależnych jest równa liczbie

warunków prostych.

Wykonanie wszystkich tych niezależnych ścieżek gwarantuje:

wykonanie co najmniej raz każdej instrukcji, Dla Y£dTie Sk0kU warunk°wego dla prawdy i fałszu, testowe  1 ^?a<f°nyCh  ŚCieŻek  należy  ^projektować przypadki instrukcji zendnŁ     ?     ,dane weJściowe> które spowodują wykonanie saunie ze ścieżką. Przy złożonej strukturze rozgałęzień może to

być  trudne.   Istnieją  narzędzia  wspomagające  tą metodę testowań-
analizatory wykonanego kodu.	a

np.

Rys.6.1.2.2 Przykład grafu strumieni

Testowanie niezależnych ścieżek nie testuje wszystkich możliwych kombinacji przeiść w programie. Defekty mogą się pojawić przy określonej, nietestowanej kombinacji ścieżek.

Inna grupa metod testowania strukturalnego jest oparta o model przepływu danych. W metodach tych zakłada się, że błąd w kodzie programu spowoduje błędną wartość co najmniej jednej zmiennej programu. Zmienna o błędnej wartości może być użyta do obliczania wartości kolejnych zmiennych i po pewnej sekwencji podstawień otrzymamy nieprawidłowy rezultat programu, który jest wartością jakiejś zmiennej wyjściowej. Metody te działają w oparciu o graf przepływu danych, którego krawędzie określają pary definicja-użycie i na jego podstawie wyznaczają różnego rodzaju łańcuchy danych.

&13 Testowanie interfejsów

Testowanie  interfejsów jest  bardzo   istotne  przy  integracji  modu^' Podsystemów. Testowanie ma wykryć błędy w interfejsie lub w założeń

„™rh interfejsu. Tego typu testowanie jest ważne dla systemów ££SSŁ silnie, gdy klasy sa_ „reuse".

Przykłady testów

A

|  | fr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B |
|  | ^k |  | i |
| c |  |  |  |
|  | ■^ |  |  |

Rys.6.1.3.1 Testowanie interfejsów

Interfejsy można podzielić na:	JC5

- parametryczne, przekazywane wskazania na dane, funkcje,

- ze wspólną pamięcią (ang. shared memory),

- proceduralne, podsystem zawiera zbiór procedur i ich wywołania mogą mieć miejsce z innych podsystemów,

- z przekazywaniem komunikatów (ang. message passing), podsystem wysyła komunikat żądający usługi innego podsystemu, zwrotny komunikat zawiera rezultat usługi - systemy klient-serwer.

Błędy interfejsów można podzielić na następujące klasy:

- Użycia - szczególnie częsty błąd w interfejsach parametrycznych (błędny typ parametru, kolejność, liczba parametrów)	I

- Błędnego zrozumienia - komponent wywołujący błędnie zakłada, jakie ma być zachowanie komponentu wywoływanego (np. że wektor ma być

I      uporządkowany, a nie jest)	1

3.	Błędy czasowe - szczególnie w systemach czasu rzeczywistego, przy
komunikacji poprzez wspólną pamięć lub przy przekazywaniu
komunikatów. Np. Producent i konsument danych pracują z różnymi
prędkościami. Konsument może dostać „stare" dane. Dobrze
zaprojektowany interfejs powinien uniemożliwić takie sytuacje.
Testowanie jest trudne, błędy ujawniają się w pewnych, często
nieoczekiwanych sytuacjach.

rzy testowaniu interfejsów warto korzystać z poniższych wskazań:
l.    Zbadaj     testowany     kod,     wyszukaj     wywołania     zewnętrznych
komponentów.   Zaprojektuj   test,   gdzie   wartości   parametrów   są
■   ekstremalne w swoich zakresach.	I

108

4.    Dla   systemów   z   przekazywaniem   kom,m5v-A

testowanie stresujące. Generowanie wiekszH W,u   ,Warto   8to*ować
zakładano może ujawnić problemy czasowe	komunikatów niż

5.    Przy komunikacji poprzez wspólną pamięć t^u, ™   •	.•

różną   kolejność   dostępu   do   namieci    2L    ^ P°winny zawierać spowodowane założeni™ otelślon^Z^   ^   *""**  ««*

6.2 Testowanie integracyjne

Po przetestowaniu jednostek należy je zintegrować w większą część i tę

część przetestować  w poszukiwaniu defektów związanych  z interakcją

komponentów   składowych.    Testy   należy    opracować   na   podstawie

specyfikacji.   Trudnością   testowania   integracyjnego   jest   lokalizowanie

błędów ze względu na złożone interakcje pomiędzy częściami. Ułatwieniem

lokalizacji błędów jest   inkrementalne podejście do integracji i testowania.

Należy zacząć od integracji minimalnej konfiguracji systemu np. części A i

B z rys.6.2.1, dla nich wykonać testy (zestawy T1,T2,T3\ usunąć błędy. Po

inegracji kolejnej części C, zestawy testów T1,T2,T3 należy powtórzyć, by

upewnić się, że nie pojawiły nowe błędy wynikające ze zmienionego

środowiska pracy tych części. Jeśli pojawią się błędy, to ich źródłem są

prawdopodobnie interakcje z nowym modułem C. Wykonuje się również

nowy zestaw testów T4.

| A | Tl A Tl |
| --- | --- |
|  | T2 T2 |
| B | T3 B T3 |
|  | Jj C :■ T4 |
|  | Rys.6.2.1 Testowanie inkrementalne |

T-D (ang. top-down) - testowanie zstępujące, P-U (ang. bottom-up) - testowanie wstępujące.

Testowanie zstępujące T-D (ang. top-down) rozpoczyna się od komponentu najbardziej abstrakcyjnego i posuwa się w głąb. Podkomponenty niższego

109

•zastępowane namiastkami (ang. stubs) rys.6.2.2. Namiastki
poziomu są interfejs jak komponent właściwy, ale bardzo ograniczoną
mają ten   sam	tegia    zstępująca jest dostosowana do zstępującego

p^^realizowaBia oprogramowania.

Poziom N

Namiastki poziomu N-l

Rys. 6.2.2 Testowanie zstępujące

Testowanie zstępujące daje możliwość szybkiego wykrycia błędów architektonicznych, strukturalnych i taniego ich usunięcia. Pracujący system, o ograniczonej funkcjonalności, jest już dostępny we wczesnej iazie rozwoju. Pewien problem stwarza opracowanie namiastek. Symulacje niższych warstw są często trudne do realizacji.

Testowanie wstępujące (ang. bottom-up) rozpoczyna się od testowania komponentów (modułów) fundamentalnych i posuwa w górę, aż do finalnego. Konieczne są drivery testów symulujące otoczenie komponentu przy wykonywaniu testów (rys.6.2.3). W testowaniu wstępującym wykrycie błędów w architekturze nastąpi późno i koszt ich usunięcia będzie wysoki. Pisanie driverów testów jest uciążliwe i pracochłonne. Podejście to jest krytykowane, ale w praktyce jest używane do testowania komponentów niskiego poziomu. Może być użyte w systemach obiektowych. Indywidualne obiekty mogą być testowane z własnymi driverami testów, potem integrowane, testowany obiekt zbiorczy itp.

Rys.6.2.3 Testowanie wstępujące

63 Testowanie wątków

Testowanie wątków (ang. thread testing) jest używane w systemach czasu rzeczywistego, w systemach sterowanych zdarzeniami, w systemach wieloprocesowych. „Wątek" jest „drogą" poprzez procesy. Można stosować tego typu testowanie w systemach obiektowych, gdyż mogą być modelowane jako systemy sterowane zdarzeniami. Strategię tę można stosować, gdy obiekty były już indywidualnie testowane. Pewne zewnętrzne zdarzenie powoduje wykonanie pewnych akcji przez procesy (obiekty) w kolejnych krokach. Przetestowanie wszystkich ścieżek nie jest możliwe ze względu na zbyt dużą kombinację wejść/wyjść. Najczęściej wykonywane ścieżki powinny być wybrane do testowania, problemem jest jednak określenie tych ścieżek. Na rys.6.3.1 pokazano kilka procesów oznaczonych P1.P2...P5.11(P1) oznacza zdarzenie wejściowe stymulujące proces riao wykonania pewnych czynności. System pobudzony zdarłem ^*TJJ. (np. II (P3)), wykonuje sekwencję akcji (procesy p3f2™\*( m pewien rezultat obserwowalny na wyjściu któregoś prow» v Przypadku 01(P4)): np.

I1(P3) -> P3 -> P2 -> P4 -> 01(P4)

rozpoczynamy od testowania ścieżek jednowejściowych.

Testowanie       v    nrzeiść do testowania ścieżek wielowejściowych np: zakończeniu mozn p ?j ^ ^ ^ p5 ^ Q1(p5)

urn ->pi-> P2->P5->oi(P5)

J3jI)->Pl->P2->P5->OKP5)

Po

I2(P1)

01(P5)

I3(P1)

I1(P3)

02(P4) Rys.6.3.1Testowanie wątków

W systemach obiektowych ścieżki mogą być rekursywne (sterowanie powraca do obiektu wywołującego), ten sam obiekt pojawia się więc w kilku miejscach ścieżki. Po przetestowaniu pojedynczych ścieżek (pojedyncze zdarzenia) można przejść do testowania z wieloma zdarzeniami, a następnie do testowania ze zdarzeniami równoległymi.

6.4 Testowanie stresowe

Pewne typy systemów są zaprojektowane do „radzenia sobie" z określonymi obciążeniami np. 100 transakcji/sek. Specjalne typy testów powinny być zaprojektowane, by sprawdzić jak system „radzi sobie" ze zwiększanym obciążeniem. Testowanie stresowe jest kontynuowane po przekroczeniu planowanego obciążenia, aż do upadku systemu. Funkcją testowania stresującego jest badanie, jak nastąpi upadek systemu, czy dane nie zostały zagubione, jak następuje „łagodny upadek" po przekroczeniu planowanego ązenia. W systemie „stresowanym" mogą wystąpić defekty, które przy

112

normalnej pracy nie ujawniły się. Tego tvn

w systemach rozproszonych.	^U test°wanie to ♦ , ^

tak*e stosowane

6.5 Testowanie porównawcze

Testowanie porównawcze (ang. back-to-bacl^ .
dostępna jest więcej niż jedna wersja systemu V**? być kowane „h
dostępne na różnych typach komputerów? 5" 7T^* A*
sprawdzenia czy zachowano poprzednią 4kcLT^acji ****> do
Testowanie to polega na dostarczeniu tych SS^Tl W ^ ""*•
wersjom testowanego programu (rys64 n \ -ycb weJś<*>wych obu
wyników.	v"	P°rownywaniu otrzymanych

Dane testowe

Wersja A

Rys.6.5.1 Testowanie porównawcze

Pytania kontrolne

1 •        Na czym polega testowanie funkcjonalne ?
2-	Objaśnij metodę testowania ścieżek	,™

Jakie są wady i zalety podejścia zstępującego do testowaniai. _ Jakie są wady i zalety podejścia wstępującego do testowa

- Kiedy stosujemy testowania porównawcze ?

- Kiedy stosujemy testowania stresowe ? Jakie są typy interfejsów ?

Jakie są wady i zalety podejścia zstępującego do te:	^

7.

4. ■

7. Niezawodność oprogramowania	^

■	temu komputerowego jest sprawą bardzo ważną, a w

Niezawodność sy	krytyczną. Należy rozważać niezawodność całego

pewnych zastosowań	elementów   składowych.   Przy   określaniu

syStemU:ł nJnależy wziąć pod uwagą:

niezawodności u     ^       ctu> prawdopodobieństwo awani sprzętu i czas

potrzebny na naprawienie,

.   niezawodność oprogramowania,	.

.    nLzawodność operatora, prawodopodobienstwo popełnienia błędu.
"	arametry  są ze   sobą  ściśle   związane.   Niezawodność

Sr^owaniaP zależy od niezawodności poszczególnych komponentów i
snosobów ich połączenia. Całkowita niezawodność systemu zmniejsza się w
miarę wzrostu liczby komponentów i ich zależności. Niezawodność
oprogramowania jest jednym z wymagań niefunkcjonalnych i może być
wyrażona jedną z miar opisanych poniżej.	j

Miary niezawodności oprogramowania ewoluowały z miar sprzętowych.
Jest istotna różnica między błędami sprzętowymi a programowymi. Błędy
sprzętowe są często stałe, błędy oprogramowania są często przemijające,
pokazują się dla pewnych wejść, a system często może pracować nadal po
ujawnieniu się błędu. Dla pewnych typów systemów może być potrzeba
użycia różnych miar niezawodności dla różnych podsystemów. Wybór miary
niezawodności zależy od typu systemu, dziedziny aplikacji.	M

Miarą bezpośrednio przeniesioną ze sprzętu jest MTTF (ang. mean time to failure) - średni czas do awarii. Miara ta może być użyta w systemach o długim czasie transakcji, np. procesory tekstu, programy CAD. MMTF powinien być znacznie dłuższy niż czas transakcji.

POFOD (ang. probability of failure on demand) prawdopodobieństwo błędu żądanej usługi można stosować w systemach sterowania, systemach „safety-critical'' Np. POFOD=0.002 oznacza, że 2 na 1000 żądanych usług może dac błąd, zakończyć się awarią.

S£ta°L!Srt; ^ °f failure occuren<*) częstotliwość pojawienia się
dla mtS r°SC meoczekiwa*ych zachowań systemu, można stosować
hzZwTZZ??73Th' ^^yjaych (np. systemy rezerwacji miejsc,
ROCOF=0 01 o^	W' W mrych dość dłu8° ^a start systemu. Np.

jednostkach czasTSfl?Jeden Wąd Prawd<>Podobnie pojawi   się w 100
AVAIL (ang av^ ?r?yStemU' Czy w 10° transakcjach,
pracujących   no      t	dostCPność stosuje się dla systemów ciągle

dostępności'dla i Sy. y telek°munikacyjne. Miara prawdopodobieństwa jednostek czasu sTT* -SyStemu nP- AVAIL=0.997 oznacza, że na 1000 Jednostki czasuwt    ^St dost<<Pny w ci£lgu 997 jednostek.

^stępujące w powyższych miarach mogą to być:

jednostki zegara,

cykle procesora, -     liczby transakcji  (szczególnie w przypadku

noc/dzień obciążeniu np. systemy rezerwacji mieko       W ° zmi^ym
Wymagania niezawodnościowe są określone nieform i •
używa się testowania statystycznego.	'       alnie- Do pomiarów

7.1 Testowanie statystyczne

Testowanie  statystyczne  służy  do  zmierzenia  miar n
wykrycia błędów oprogramowania służy testowanie deSj!      1 (d°
na pracującym już systemie. Przystępując do testowani* Z»J°?        }
należy określić .^mj^n^^Sn^^^^l
zrobić    analizując    historyczne    dane    wejściowe    i    określaiac   \h
prawdopodobieństwo występowania. Profil określa jak system jest używamy
w praktyce. W przypadku braku informacji historycznych należy przylać
typowe wzorce użytkowania. Następnie, dla określonych profili należy
wybrać lub wygenerować dane. Kolejna faza to wielokrotne wykonywanie
testów,   zbieranie   czasu   pracy   między   obserwowalnymi   błędami  w
odpowiednich jednostkach czasu.  Po obserwacji wielu błędów można
obszyć miary niezawodności. Testowanie statystyczne jest trudne do
wykonania gdyż:
-    profil operacyjny jest niepewny,	I

koszty generacji profil..* są bardzo wysokie, \M a statystyczna niepewność (szczególnie przy wysokiej niezawodności)

powoduje, że miary nie są dokładne.

7.2 Modelowanie wzrostu niezawodności

Testowanie  oprogramowania powinno być prowadzone do osiągnięcia wyma^nego poziomu niezawodności. Ponieważ   testowanie jest bardzo kosztowne powinno być zaprzestane jak tylko stanie się to możliwe pomocne w tym mogą okazać się modele wzrostu niezawodności, istnieją dwie kategorie modeli wzrostu niezawodności:

- dyskretne,

- ciągłe.	. 'ednakowego kroku Do grupy modeli dyskretnych należy funkcjai je niezawodnOŚC (Jelinski & Moranda 1972). W modelu tym zakłada su« ^ zM&ó& wzrasta o stałą wartość po wykryciu i poprawieniu ^^^powodujej się także, że naprawa błędu iesl_zawszejoęrąwna     up—

115

nezawodności, mogą być wprowadzone nowe błędy. Model zakłada

WZr    •   v«^v błąd powoduje jednakowy wzrost niezawodności. Błędy nie
także, ze k<	_^ t	   d^^.^;  ai-m^^^^k^ ,—:^   -,:.i

lal we   wzroście

tu liczbyiłedów w systemie. Poprawienie błędu nie zawsze powoduje rostn

^Two" prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne mają Większy są 1*0^™*^- niezawodności. Na rys.7.2.1 pokazano funkcje udział   we   wzroście

jednakowego kroku.

ROCOF

"1

czas

Rys.7.2.1 Funkcja jednakowego kroku

Inny model dyskretny, funkcja losowego kroku, została zaproponowana przez Littlewood'a i Verraira w 1973 roku. W modelu tym może być także negatywny wzrost niezawodności, co modeluje sytuację wprowadzenia błędu podczas naprawy innego błędu. W funkcji losowego kroku błędy nie są jednakowo prawdopodobne. Błędy bardziej prawdopodobne mają większy udział we wzroście niezawodności, funkcja kroku ma dla nich większą wartość. Na rys 7.2.2 pokazano przykładową funkcję losowego kroku.

ROCOF

czas

Rys.7.2.2 Funkcja losowego kroku

ii*

Istnieje wiele modeli ciągłych np. Musa et al. 1987  AK	._

używanych do określenia jak szybko oprogramowanie	~ Ghaly 1986

czasie. Oprogramowanie jest testowane statystvc "P°prawia się „ w
niezawodność, błędy poprawiane, testowanie itp aż; d*'- m?erz°na jest
niezawodności (rys.7.2.3).	° 0si3gnięcia żądanej

z modelu

zawodność

Rys. 7.2.3 Model ciągły

czas

7J Techniki programowania dla systemów o dużej niezawodności

W systemach o wysokich parametrach niezawodnościowych stosuje się

następujące, uzupełniające się, strategie:

1. unikanie błędów (ang. fault avoidance) technika dostosowana do wszystkich typów systemów, polega na organizacji procesu projektowania i implementacji ukierunkowanej na system „bez błędów"

- tolerowanie błędów (ang. fault tolerance) pewne błędy pozostają w systemie, są rozwiązywane tak, by system działał nadal inimo błędu.

- detekcja błędów (ang. fault detection) - detekcja błędów przed dostarczeniem systemu. Proces walidacji systemu korzysta z mewo statycznych  (przeglądy)  i  dynamicznych (testowanie) wykrywania

ZazwyczajW'unikanie błędów i detekcja błędów sa wystarczające do
uzyskania żądanego poziomu niezawodności.	ukierunkowany  na

Proces   produkcji   oprogramowania   powimen   byc	błędów

unikanie błędów, a nie na ich detekcję, ^^"^^fikacji. Mogą „fault-free" oznacza oprogramowanie odPowiadające Jljje nie będzie być błędy w specyfikacji, powodujące, ze oprogram

117

zachowywało się tak, jak by chciał użytkownik. Czynniki sprzyjające zacnuwj,      mu 0programowaniu:

f%r2vzyina  specyfikacja  (ew.   formalna),   która jest  niesprzecznym
™i Jm tego co ma być wykonane.	ugfe

Podejście do projektowania i implementacji bazujące na ukrywaniu informacji, enkapsulacji.

3	Właściwa   organizacja   procesu    produkcji	programiści    piszą
oprogramowanie bez błędów.                              ^. ... ,.,;,,

4	Korzystanie z języków programowania ze sprawdzaniem typów - wiele
błędów wykrywa kompilator.	,	t

5	Ograniczenia konstrukcji programowych będących źródłem wielu
błędów np. liczby zmiennoprzecinkowe często nieprecyzyjne,
wskaźniki, dynamiczny przydział pamięci, współbieżność, rekursja,
przerwania są często źródłem błędów.

System tolerujący uszkodzenia kontynuuje działanie mimo pojawienia się błędu. Tolerowanie uszkodzeń jest konieczne w pewnych typach systemów np. kontrola lotów, w systemach,    gdzie niesprawność systemu może powodować duże straty ekonomiczne lub ludzkie. Aspekty tolerowania uszkodzeń to:

- Detekcja uszkodzenia - system musi wykrywać, że pewna kombinacja dała, lub może dać błąd.

- Rozmiar zniszczeń (ang. damage assesment) - wykrycie części systemu, na które błąd miał wpływ.

- Powrót z błędu (ang. fault recovery) - przejście systemu do stanu „bezpiecznego". Możliwe jest:

- poprawienie stanu błędnego (ang. forward error recovery) - jest bardzo trudne, wymaga przewidywania stanu systemu

- odtworzenie stanu systemu (ang. backward error recovery).

4.	Naprawienie błędu (ang. fault repair) - modyfikacja systemu. Błędy
oprogramowania są często przemijające i w wielu sytuacjach naprawa
me jest konieczna. Jeżeli błąd nie jest przemijający to powinna być
zainstalowana nowa wersja systemu. Dla systemów ciągle pracujących
powinno to być wykonywane dynamicznie.

stJS^016' W systemach tolerujących uszkodzenia stosuje się redundancję
0Dm!rLnP' P0tr0jenie " ™R (ang. triple modular redundancy). W
oproSoZL" tCŻrTŻna St°S0WaĆ P°deJście redundancyjne - N-wersji
oprogramowani w J Samej sPecyfikacJJ ^żne zespoły produkują
porównvwa	Je   są   wykonywane   równolegle.   Wyjścia   są

niesporneit W,Systemach głosujących (Avizienis 1985,1995). Wyjście Popełnia te      °      Cone' W Podejściu tym zakłada się, że ludzie nie 4    go samego błędu projektowego lub implementacyjnego, a to

okazało    się.    nieprawdą   np.    niejasności    w    specyfikacji   m

zinterpretowane w ten sam sposób przez różne grupy ludzi	mo8%   być

Inne rozwiązanie  to  bloki  rezerwowe  (ang.  recovery błock ^

komponent programu zawiera test sprawdzający, czy kompone t	dy

poprawnie. Zawiera także kod pozwalający systemowi na odt  pracovvał

powtórzenie innego bloku kodu jeśli test wykrył błąd Wykona ^"uf™6 ł

rezerwowych jest sekwencyjne. Bloki rezerwowe często sa       •      ów

innych   językach   programowania,   korzystają   z   różnych    "aPlsane w

Test akceptacji

Retest

Autorami tego rozwiązania byli Randell(1975) Randell & Xu (ms)**™6™'

Rys.7.3.1 Bloki rezerwowe

W niektórych językach programowania np. C++ mamy możliwość obsługi sytuacji wyjątkowych (ang. exception handling), czyli określenia kodu

A

B

C;

C

Syt.wyj.

Powrót po syt.wyjątkowej

Rys. 7.3.2 Sytuacje wyjątków

119

Obsługi sytuacji wyją&owej (rys.7.3.2). Sytuacje wyjątkovve porwalaj na wykrywanie pewnych błędów wykonania (badanie czy wartości nie przekraczają dozwolonych zakresów, czy zachowane są relacje między

ST orzYPadku każdego typu systemu, dużego i małego można stosować nroeramowanie defensywne (ang. defence programming). Programista I akłada że w programie mogą wystąpić błędy i niespójności. Włącza kod redundancyjny do sprawdzania stanu systemu i powrotu do stanu właściwego Np. Programista opracowuje procedury współpracy ze stosem, push - włożenie elementu na stos i pop - zdjęcie elementu ze stosu. Programista w procedurze pop włącza kod sprawdzający, czy stos nie jest

Można także stosować prewencję błędów (ang. failure prevention). Pewne typy błędów są wykrywane przez kompilatory, statycznie. W kod programu mogą być włączane asercje, dynamicznie sprawdzające stan zmiennych systemowych. Asercje zwalniają wykonanie programu, zajmują dodatkową pamięć ale pozwalają uchronić system przed poważnymi błędami. W systemach tolerujących uszkodzenia konieczna jest ocena zniszczeń (ang. damage assessement) ocena, które części systemu zostały objęte uszkodzeniem. Stosowane techniki umożliwiające ocenę zniszczeń to:

użycie sum kontrolnych,

użycie linków redundancyjnych,

w systemach współbieżnych    użycie zegarów kontrolnych (ang.

watch dog), resetowanych po zakończeniu wykonania przez proces,

jeśli proces nie zakończy się, zegar nie zostanie zresetowany i

kontroler zauważy tę sytuację. Po ocenie zniszczeń w systemach tolerujących uszkodzenia należy powrócić z błędu (ang. fault % recovery), przeprowadzić system do stanu „bezpiecznego", w którym rezultaty błędu będą zniinimalizowane, a system może kontynuować pracę, być może w formie zdegradowanej. Poprawienie stanu błędnego (ang. forward error recovery) jest trudne, wymaga przewidywania stanu systemu, stosowania odpowiednich mechanizmów programowania np. kody korekcyjne, zwielokrotnione linki. Odtworzenie stanu systemu (ang. backward error recovery) jest prostsze, system powraca do zachowanego wcześniej stanu (np. zapisanego na nośniku),    ą

Pytania kontrolne

Vymieó miary niezawodności  oprogramowania  i  określ, w jakich systemach można je stosować. % ^czym polega testowanie statystyczne?

|J if16 s$ aspekty tolerowania uszkodzeń

a czym polega programowanie defensywne ?

8. Estymacja kosztów oprogramowania

Zarządzający   projektem   musi   wielokrotnie   podczas   trw    *
odpowiadać na pytania:	rwania   projektu

ile wysiłku potrzeba na zakończenie aktywności

ile czasu potrzeba na zakończenie aktywności -    jaki jest koszt czynności.

Pewne   szacowania   kosztów   należy  przeprowadzić już  we stadium, w fazie strategicznej np. by określić cenę dla klienta NfeSS szacowania kosztów w początkowym okresie jest bardzo duża i Zw poczas trwania projektu, szacowania stają się coraz bardziei dokładni Koszty  oprogramowania  muszą być  modyfikowane  w miarę rozwoiu projektu. Na koszty oprogramowania wpływają następujące parametry-

- sprzęt i oprogramowanie,

- szkolenia, podróże,

- „wysiłek" np. inżynierów   i koszty utrzymania firmy (są one zwykle dominujące, np. płace *2 - koszty utrzymania firmy).

Przy   ustalaniu   ceny   oprogramowania   bierze   się  pod  uwagę  koszty programowani?, ale także można brać pod uwagę współczynniki:

- Rynek - np. niższa cena by wejść na rynek.

- Niepewność kosztów - jeśli koszty trudno jest dokładnie oszacować to do zyski1 trzeba dodać „coś" na niepewność szacowania.

- Kontraktowe - np. klient może wyrazić zgodę na przekazanie prawa własności części kodu dla firmy produkującej, do ewentualnego dalszego wykorzystania przez firmę tego kodu, cena może być niższa.

- Zmienne wymagania - Jeśli jest prawdopodobne, że wymagania się zmienią to można podać niską cenę (np. by wygrać przetarg) dla „zamrożonych" wymagań, a określić wysoką cenę za każdą zmianę wymagań.	.. ,

- Kondycji finansowej firmy - firmy w złej kondycji mogą obniżać

zysk, by utrzymać się w branży.

Produktywność osób pracujących przy produkcji oprogramowania

oceniać za pomocą miar:	.   .     /r<sźna dla

-	związanych z wielkością kodu np. liczba linii kodu/miesiąc ^

różnych języków programowania),	/nl>7ależne od języków

-	związanych z funkcjami (ang. function Pomt)Jmf£t
programowania) Albrecht 1979, Albrecht&Gaffoej iw.

można

w

Punkty funkcyjne (ang. function point) są najczęściej stosowaną miarą
funkcyjną. Określa sieje licząc:	■

wejścia /wyjścia zewnętrzne (dane), .    interakcje użytkownika, .    interfejsy zewnętrzne,

oliki używane przez system.	...

"    ?    ., każdego z typów punktów określa się za pomocą współczynnika,
OZ°o wartościach w przedziale od 3 (dla prostych wejść zewnętrznych), do
S złożonych plików wewnętrznych)	I

Nieunormowana  Uczba  punktów   funkcyjnych   UFC   (ang.   unadjusted function point) wyraża sie wzorem:

UFC = 2 liczby elem.określonegotypu * współczynnik

Otrzymana Uczba jest modyfikowana współczynnikami określającymi złożoność całego projektu, wydajność, liczbę ponownie użytych elementów. Liczba punktów zależy w dużej mierze od osoby oceniającej, jej doświadczenia, intuicji. Liczba punktów funkcyjnych może posłużyć do szacowania przybliżonej wielkości kodu. Na podstawie analizy poprzednich projektów, wykonanych w tym samym języku programowania, można określić średnią liczbę linii kodu AFC (ang. ayerage number of lines of codę) koniecznych do realizacji punktu funkcyjnego. Średnia Uczba Unii kodu na punkt jest różna dla różnych języków programowania i wynosi około 200-300 dla asemblera a 2-40 LOC dła języków czwartej generacji. Na produktywność pojedynczej osoby wpływ ma wiele czynników np.       m

- doświadczenie w dziedzinie aplikacji,

- wielkość projektu (w dużym projekcie jest spadek produktywności bo wiele czasu potrzeba na komunikację),

- technologia, wspomaganie (CASE),	I otoczenie,

- proces rozwoju projektu

Nie jest możliwe dokładne szacowanie kosztów, nakładów pracy potrzebnej na wykonanie projektu, a szacowania należy przeprowadzać wielokrotnie podczas trwania projeku. Można korzystać z następujących metod: Algorytmicznego modelowania kosztów.

-	Osądu ekspertów.
Estymacji poprzez analogię.

rawa Parkinsona, mówiącego, że praca rozrasta się aż do końca

-	Cen  r8° CZaSU> KoS2t określają dostępne zasoby i czas.

eny oo wygrania - koszt określa, co klient może wydać na projekt.

Estymacja kosztów może być prowadzona metodą:

122

Zstępującą   (ang.   Top-   Down)	rozpoczyna   ti	'

funkcjonalności produktu i jak ona jest dostaTzL L       0kreś^ia

Brane   są   pod    uwagę   koszty   takich   czynni      ? P^nkcje

konfiguracja, zarządzanie, dokumentacja (moż™        ,Jak   ^egrac a

komponentów, niestandardowego sprzętu)	docenić kosztów

-     Wstępującą (ang.  Bottom -  Up) - roZD

komponentów, można nie docenić kosztów iScii^   S2aC°Wan^ od

Model algorytmicznego modelowania kosztów mo£fJ

dane z ukończonych projektów, ich koszty, atryb^rf™8* analizuJąc

modeli  algortmicznych  np.  Kitchenham onisał   n   S?™00*** wiele

zawiera komponent wykładniczy, modelujący niel nV  Wiąkszość "odęli

wraz ze wzrostem projektu. Gdy wzrasta zkZ      ^ WZrost kosztów

narzuty na komunikację między członkami zesnohT^ ^^ Wzrasta^

system,   zarządzać   wersjami.   W   modeWh     i m^ jest integrować

potrzebny do realizacji projektu wyraża się wzorem^^^y**   wysiłek

Wysiłek = C*WS*M	wzorem.

Gdzie:

C - współczynnik złożoności projektu

W- metryka produktu - wielkość np. liczba linii kodu

s - bliskie 1, ale odzwierciedlające wzrost wysiłku przy bardzo

dużych projektach M- współczynnik określający atrybuty produktu, procesu rozwoju Wykonując szacowania powinno sieje wykonać na najgorszy, oczekiwany i najlepszy przypadek. Dokładność szacowania zależy od informacji dostępnej o systemie. W miarę postępów w tworzeniu oprogramowania informacji jest coraz więcej i szacowania stają się dokładniejsze. Jednym z najbardziej znanych modeli algorytmicznych jest model COCOMO opisany poniżej,

8.1 Model COCOMO

Model COCOMO (ang. Constructive Cost Model) został zaproponowany przez Boehm'a w 1981, jest to model empiryczny, wywnioskowany na podstawie danych zebranych z wielu projektów. Jest to model dobrze ^Jjj0^ istnieją dla niego narzędzia komercyjne i bezpłatne. Model COCUMU, zn y również jako COCOMO 81, wyróżnia trzy poziomy:

•    Podstawowy, dający wstępne szacowania,	fl<rvbuty

.    średni,   z   wieloma   mnożnikami   odzwierciedlającymi   atybuty

produktu, daje dokładniejsze szacowania.	^^wzięcia.

.    Lzegół^dającyoszacowaniadlaróżnychfazpizedsiewz.^

123

W i

W COCOMO 81 zakłada się, że większość oprogramowania powstanie od
a    oprogramowanie    jest    realizowane    zgodnie    z    modelem
Zerd' Dadowym. Projekty dzieli się. na trzy grupy, i dla każdej z grup Boehm
I     Hał inny wzór określający wysiłek PM (w osobo-miesiącach- ang. person
ner month) potrzebny na jego wykonanie:	1

P    tv projekt (aplikacje tworzone przez małe zespoły, aplikacje dobrze

rozumiane)	105	I

PM = 2.4 (KDSI)        JYi
Średnie!   złożoności   projekt   (bardziej   złożone   projekty,   zespół   ma
niewielkie doświadczenie w dziedzinie problemu)
I	PM = 3.0 (KDSI) W * M	I

Złożone projekty	I

PM = 3.6 (KDSI) 1M * M	*$

W modelu podstawowym COCOMO przjmuje się, że M=l i korzysta się
tylko z szacowanej wielkości kodu KDSI (ang kilo deliyered source
instructions) wyrażonej liczbą tysięcy dostarczonych instrukcji źródłowych
(bez liczenia komentarzy). Model podstawowy daje punkt startowy
estymacji kosztów dla modeli średniego i szczegółowego.	J

W modelu średnim dodawane są współczynniki określające: -    niezawodność oprogramowania wielkość bazy danych ograniczenia pamięci, wykonania, atrybuty personelu,

terminarz projektu,	■

użycie narzędzi.

Współczynniki te mogą przyjmować wartości z zakresu 0.7-1.66 gdzie 0.7

oznacza zmniejszony wysiłek, a 1.66 zwiększony wysiłek.	i

Przykład	J

Złożony system oszacowano na 128 000 (DSI). W modelu podstawowym

wysiłek obliczono na 1216 osobo/miesięcy. Poniżej pokazano współc-yniki

modelu średniego dla różnych atrybutów produktu i obliczony dla nich wysiłek.

^^ość     ^    1.4(wys0ka)	0.75(nisk3)

Org.pamięci	\2	f

SSŚUm	\'$to$h\	°9(wy^i)

e   "	l-23(przysp)	1 (normalny)	|

W przynadln, «frt	3593(osob/mies)	574(osob/mies)	1

modelu    p0rń	ama modelu w fiimie zwykle stosuje się kalibrowanie

współczynnik I^5™™116   k°sztów   oszacowanych   z   aktualnymi   daje
I	skalowania określający wpływ warunków lokalnych.

8.2 Model COCOMO 2

Od stworzenia modelu COCOMO w 1981 roku wi 1 produkcji oprogramowania. Korzysta się z komponentów2""^-Sic w użycia, stosuje się prototypowanie, korzysta sie z i j*?eIokrotnego generacji, często produkcja oprogramowania przebiec CZwarteJ przyrostowego. Wiele czynności w produkcji ooro Wg modelu wspieranych narzędziami CASE. W modelu COCOMO 2 gramowama iest różne podejścia do produkcji oprogramowania. ^oZmTmolZ^ zmazane z czynnościami procesu produkcii ftnmnr<lm 3 em s^ COCOMO 2 proponuje trzy poziomy: P   ^   °prO8ram0wania'   Model

- wczesnego prototypowania,

- wczesnego projektowania,

- postarchitektoniczny.

Poziom wczesnego prototypowania pozwala na szacowanie wysiłku w osobo-miesiącach (PM) w prototypowaniu i w projektach tworzonych przez składanie komponentów. W szacowaniu stosuje sie punkty obiektowe (OP) zaproponowane przez Banker'a i innych w 1992 jako alternatywa dla punktów funkcyjnych. Punkty obiektowe nie są klasami z projektu obiektowego. Na liczbę punktów obiektowych składa sie: *&;     Liczba wyświetlanych ekranów, proste ekrany liczone są jako jeden,

bardziej złożone jako dwa lub trzy punkty obiektowe.

Liczba tworzonych raportów, raporty mogą mieć współczynnik 2,

dla prostych raportów, dla średniej skali złożoności współczynnik

wynosi 5 i dochodzi nawet do 8 dla raportów, które wydają się być

trudne w przygotowaniu. -      Liczba modułów 3GL, które należy opracować, by uzupełnić kod

*GL. Każdy moduł jest liczony jako 10 punktów obiektowych. Punkty obiektowe są podstawą do szacowania wysiłku potrzebnego do realizacji   systemu.   Należy   uwzględnić   procentowe   użycie  gotowycn komponentów   (%reuse).   Wzór   określający   wysiłek   PM   (w  oso miesiącach) potrzebny na wykonanie to:

PM= (NOP * (U %reuse/100)) /PROD Gdzie:

NOP jest liczbą punktów obiektowych, a

PROD jest produktywnością programisty.	limieietności ale

Produktywność programisty zależy od jego doświadczenia * ™ £^ ^ także od narzędzi CASE wspomagających proces tworzenia, następującą tabelę dla produktywności:

19*

Duże

Doświadczenia nimieisttło§ci Możliwości CASJE

PROD ^NOPAniesi^l

Bardzo

małe. Bardzo

jnałe

4

Małe

Małe

7

Przeciętne    Duże

Przeciętne

25

13

Bardzo duże

Bardzo duże

50

I	Tabela 8.2.1 Produktywność w punktach obiektowych

Poziom wczesnego projektowania do oszacowania wysiłku korzysta ze
! standardowej formuły algebraicznych modeli tzn:	I

Wysiłek = C*Ws*M
| Na podstawie zebranych danych Boehm stwierdził, że C powinien mieć
wartość 2,5. C=2,5	I

W- wielkość kodu źdródłowego podawana jest w tysiącach linii KDSI (ang kilo delivered source instructions) a wyznacza się ją przez szacowanie liczby punktów funkcyjnych i przeliczeniu punktu funkcyjnego na linie kodu. Takie szacowania dotyczą kodu pisanego „ręcznie".

Wykładnik s może mieć wartość z przedziału 1,1 do 1,24 zależnie od charakteru projektu, jego nowatorstwa, zespołu tworzącego oprogramowanie, firmy itp.

Współczynnik M określający atrybuty produktu, procesu rozwoju jest obliczany    na    podstawie    zbioru    siedmiu    atrybutów    produktu    i

przedsięwzięcia:      <*&u± -h-'^^tf^^i^Bi^g^itek ^'M-^s^^^^M

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

RCPX - niezawodność i złożoność produktu

RUSE - użycie wielokrotne

PDIF - trudności platformy	I

PERS - możliwości personelu

PREX - doświadczenie personelu

SCED - harmonogramu	I

FCIL - udogodnienia pomocnicze. M= RCPX*RUSE*PDIF* PERS*PREX*SCED*FCIL Standardowa formuła PM=2,5 * W s * M jest rozszerzona o składnik związany z kodem automatycznie generowanym. Kod automatycznie wygenerowany wymaga pracy dostosowania tego kodu, ale produktywość tej pracy jest znacznie większa niż „ręczne" pisanie kodu. Wysiłek związany z produkcją oprogramowania wyraża wzór

PM=2,5*Ws*M + PMm

Odzie:

a

AKDSI- liczba automatycznie wygenerowanych linii kodu źródłowego,

PMm=(AKDSI*(AT/100))/ATPROD	j[

126

I  H

AT - wyrażony  w procentach odsetek kodu całkowt
wygenerowany automatycznie,	WItego, który został

ATPROD - poziom produktywności dla tworzenia kodu	i

W poziomie postarchitektonicznym używa się tvch	I

poziomie wczesnego projektownia. Szacowania oowinn^u * fomwł> co w

toteż używa się aż 17 atrybutów.W tej fazie szacuie sTr   k   dokładn»ejsze

które muszą być zmodyfikowane, aby dostosować '   !!       Wlerszy kodu>

systemowych. Bierze się pod uwagę także możliwości ^T Wymagań

kodu. Wielokrotne użycie kodu wiąże się z pr^a ^i Wielokrotaeg° użycia

komponentów, zrozumieniem ich interfejsów oraz 7^3 ?iZnałezienieiB

(by dostować go do komponentów). W^TSSl?!? k°du

wielkość kodu wyraża formuła-	}      ^dokrotnego na

Gdzie: ESLOC=ASLOC*(AA+SU+0'4^0.3CMH,.3m/100

ESLOC- równoważna liczba wierszy nowego kodu

ASLOC - liczba wierszy kodu użycia wielokrotnego

DM - procenty modyfikowanego projektu	I

CM - procenty modyfikowanego kodu	I

IM- procenty pierwotnej pracy integracyjnej wymaganej przy integracji kodu

wielokrotnego

SU - określa koszt zrozumienia oprogramowania, przyjmuje wartości z
zakresu 10 - dobrze napisany kod obiektowy do 50 - dla złożonego kodu.
AA - odzwierciedla początkowy koszt ustalenia, czy może być użyte
oprogramowanie wielokrotne, przyjmuje wartości z zakresu 0 do 8.
W modelu COCOMO 2 wykładnik określa się na podstawie następujących
pięciu czynników skali mogących przyjmować wartość z zakresu 0 -
oznacza „bardzo duży" do 5 - oznacza „bardzo mały:
1.   doświadczenie firmy z tego typu systemami,
I    2.   elastyczność tworzenia, czyli udział klienta,
i   3.   analiza ryzyka, duża wartość oznacza pełną analizę,	I

- zespół zintegrowany, dobrze komunikujący się,	^:nmu

- dojrzałość procesu w firmie, określa się przez odjęcie poziomu

I	CMM (rozdz.9.1) firmy od 5	r7Vnników należy

W celu otrzymania wykładnika wartości powyższych czynników

zsumować, podzielić przez 100 i dodać do 1.01.

*******&	.    ,       ^ cystern - wartość 5 (hak

Firma po raz pierwszy realizuje tego tyPuiv wartość i (bardzo duża
doświadczeń), brak jest udziału strony Uien	^ prowadź się

•t in

elastyczność), nowy zespół      wartość 3 <j*«c«    '^2 cMM, czyli
analizy ryzyka (wartość 5 - bardzo mała), nro	,

wartość 3. Suma (5+1+3+5+3) wynosi 17, a wykładnik bidzie miał wartość
1.18.	K>

Atrybuty w poziomie postarchitektonicznym dzieli się na cztery klasy:

1)   Produktu	'vrt-

1    RELY - wymagana mezawodnosc systemu,

- CPLX - złożoność modułów systemowych,

- DOCU - zakres wymaganej dokumentacji,

- DATA - rozmiar użytej bazy danych,

- RUSE  -  wymagany   odsetek  komponentów  użycia wielokrotnego

2)	Komputera

6.	TIME - ograniczenia na czas działania

- PVOL - płynność platformy tworzenia

- STOR - ograniczenia pamięciowe

3)	Personelu

9.	ACAP - możliwości analityków systemowych

10.	PCON - ciągłość zatrudnienia personelu

- PEXP - doświadczenia programistów w  dziedzinie przedsięwzięcia

- PCAP - możliwości programistów

- AEXP   —   doświadczenia   analityków   w   dziedzinie przedsięwzięcia

14.	LTEX- doświadczenie w stosowaniu języków i narzędzi
4)  Przedsięwzięcia

15.	TOOL - użycie narzędzi programowych

16.	SCED - kompresja harmonogramu tworzenia

17.	SITE   -   stopień   rozproszenia   pracy   po   różnych
ośrodkach i jakość komunikacji między ośrodkami

8.3 Szacowanie czasu trwania projektu

Formuła szacowania czasu kalendarzowego, niezbędnego do ukończenia systemu, na wszystkich poziomach modelu COCOMO jest taka sama:

TDEV= 3 * (PM) <°'33+02 *<*-' 01)) PM to z poprzednich formuł wysiłek potrzebny do realizacji pracy, B wykładnik obliczony zgodnie z informacjami w rozdz.8.2, a w modelu wczesnego prototypowania 2?=i.

128

W modelu COCOMO  2  można uwzględnić skrócenie 1 h
harmonogramu (SCEDPercentage - procentowe skrócenie 1 h   Wydłużenie
Jeżeli    przewidywany    czas    trwania   projektu   bardzo     ,^dłużenie)-
zaplanowanego to występuje wysokie ryzyko, że pojawi     '*   S^   od
dostarczeniem systemu.	ą S1S łopoty z

TDEV = 3 * (PM) (033 + 02 * <»-'-"» * srpnn
Np. PM= 60 osobomiesięcy, B=L17	*    ^ŁUFerce»t«ge/100

TDEV = 3 (60) °36 « 13 miesięcy

Z formuł określających czas trwania projektu wynika  że zależy o
wysiłku (pracy), a nie zależy od liczby osób zatrudnionych przy proiekck
Potwierdzają to obserwacje, że dodanie nowych osób do opóźnionego
projektu tylko zwiększa opóźnienie.	6

Na początku przedsięwzięcia potrzebna jest niewielka liczba osób zajmujących się specyfikacją i planowaniem. W miarę rozwoju prac projektowych i implementacji liczba osób rośnie. Po ukończeniu implementacji i testowania jednostek liczba osób maleje, coraz mniej osób jest potrzebnych do integracji i testowania podsystemów, systemu. Do dostarczania, instalacji systemu wystarcza jedna do dwóch osób. Zespół pracujący nad projektem obrazuje krzywa Rayleigh'a pokazana na rys.8.3.1.

liczba osób

czas Rys.8.3.1 Krzywa Rayleigha

9. Udoskonalenie procesu produkcji	-|T

N* iakość produkowanego oprogramowania także dowolnego innego produktu,

u^łiwaia czynniki takie jak stosowana technologia jakosc procesu produkcji,

i^biorący udział w procesie produkcji,  a także budżet  i harmonogram (rys.

91)    Wpływ tych czynników może być różny zależnie od wielkości i rodzaju

produkowanego   oprogramowania.   Istnieje   silna   zależność   między  jakością

oprogramowania, a jakością procesu produkcji. Jakość produktu można zapewnić,

gdy proces produkcji jest właściwy dla danego typu oprogramowania. Niewłaściwy

proces produkcji nawet właściwie wykonywany, standaryzowany i monitorowany

nie podwyższy jakości produktu.

Jakość procesu

Ludzie

technologia

Koszty czas harmonogram

I	Rys.9.1 Czynniki wpływające na jakość produktu	i

Udoskonalenie procesu produkcji (ang. process improvement) to zrozumieniej istniejących procesów i zmiany tych procesów w celu poprawienia jakości produktu i/lub redukcji kosztów i czasu produkcji. Udoskonalenie procesu; produkcji musi przebiegać w pięciu krokach:

-	Analiza procesu - badanie istniejącego procesu, stworzenie modelu procesu
E     produkcji, mierzenie, analiza ilościowa.	1

-	Identyfikacja  ulepszeń  -  znalezienie  "wąskich  gardeł"  - jakościowych,
dotyczących kosztów, czasu produkcji.

Wprowadzenie zmian - wprowadzenie nowych procedur, metod, narzędzi i itegracja ich.

-	Szkolenie - bez szkoleń zmiany mogą być odrzucone przez kierowników i
inżynierów, zaakceptowane przyniosą efekty.

Strojenie - proponowane zmiany natychmiast po wprowadzeniu nie będą w pełni efektywne, powstają nowe problemy.

130

9.1 CMM - model dojrzałości procesu

CMM jest modelem  dojrzałości  procesu (ang   Capabilitv \a
zaproponowanym przez Software Engineering Institute fSFn ^aturity M°del)
University. Celem tego modelu była ocena firm uczestnicz**hgle_ Mellon
dostawę oprogramowania wojskowego. Zaproponowano nfcT.J''-1"2?*8** ^
dojrzałości:	P	°pięc Promów procesu

1. początkowy (ang. initial)

Organizacja nie ma efektywnych procedur kierowania, planów produkcji Jeżeli   istnieją   formalne   procedury   kontroli   projektu   to   nie   ma mechanizmów zapewniających ich spójnie użycie. Organizacja może produkować oprogramowanie, ale charakterystyki produktu (jakość) i procesu produkcji (koszt, terminy) są nieprzewidywalne.

2.	powtarzalny (ang. repeatable)

Organizacja stosuje procedury planowania, zarządzania, zapewnienia jakości. Powtarza projekty tych samych typów. Nie ma formalnego modelu procesu. Sukces projektu zależy od kierowników motywujących pracowników, „folkloru" organizacji.

3.	zdefiniowany (ang. defined)

Organizacja zdefiniowała proces, posiada bazę do analizy ilościowej ulepszenia procesu. Stosowane są formalne procedury zapewniające, że zdefiniowany proces jest stosowany w projektach.

4.	mierzalny (ang. managed)

Organizacja ma zdefiniowany swój proces i program zbierania danych ilościowych. Metryki procesu i produktu są zbierane i stają się danymi wejściowymi do czynności ulepszenia procesu.

5.	optymalizowany (ang. optymizing)	maranie

Określone są mechanizmy ustawicznego ulepszania procesu. Ulepszam jest planowane i wyceniane i stanowi integralną część procesu.

W 1993 Paulk i inni zdefiniowali kluczowe dziedziny procesu dla każdego z

poziomów:

- początkowy (ang. initial)

- powtarzalny (ang. repeatable)

Zarządzanie wymaganiami Planowanie projektu Siedzenie projektu

131	J

Zarządzanie kontraktami Zapewnienie jakości oprogramowania Zarządzanie konfiguracja w,.ogramowania

3.	zdefiniowany (ang. defined) |

Proces w organizacji

Definicja procesu w firmie

Program szkolenia

Zintegrowane zarządzanie opr< Ramowaniem

Inżynieria produktu

Koordynacja grup

Szczegółowe przeglądy

4.	mierzalny (?ng. managed)

Mierzenie procesu f Mierzenie jakości produktu

5.	optymalizowany (ang. optymizing)

Unikanie defektów

Zarządzanie zmianami technologii

Zarządzanie zmianami procesu   1